Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016 №870

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29.05.2014г. № 292

В целях обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский», Вяземского муниципального района, Хабаровского края и Уставом городского поселения "Город Вяземский", администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29.05.2014г. № 292 «Об утверждении муниципальной Программы комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. приложение муниципальной программы №1, №5, №6 изложить в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно- правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения С.В. Хотинца.

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения |
| Соисполнители, участники | Отделы администрации городского поселения «Город Вяземский» |
| Цели программы | Обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  4. Обновление основных фондов коммунального комплекса.  5. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования планирование и развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Подпрограммы | Нет |
| Основные мероприятия Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Предоставление субсидий организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани. |
| Основные показатели (индикаторы) | 1. Снижение аварийности в системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.  2. Удельный вес сетей нуждающихся в замене, ежегодно не менее 5%.  3. Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 98%. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского поселения | Всего: **70069,59** тыс. руб., в т. ч. по годам:  2014 г. - 10621,0 тыс. руб.,  2015 г. – 8196,33 тыс. руб.,  2016 г. –12252,26 тыс. руб.,  2017 г. –9500,0 тыс. руб.,  2018 г. – 8000,0 тыс. руб.,  2019 г. – 8000,0 тыс. руб.,  2020 г. – 13500,0 тыс. руб. |
| Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию целей Программы | Всего: **7083,79** тыс. руб., в т. ч. по годам:  2014 г. – 0 тыс. руб.,  2015 г. – 3980,53 тыс. руб.,  2016 г.\* –3103,26 тыс. руб.,  2017 г.\*–0 тыс. руб.,  2018 г.\* –0 тыс. руб.,  2019 г.\* – 0 тыс. руб.,  2020 г.\* – 0 тыс. руб.,  В том числе из средств краевого бюджета и бюджета Вяземского муниципального района:  Всего: **7083,79** тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 г. – 0,0 тыс. руб.,  2015 г. – 3 980,53 тыс. руб.,  2016 г.\* –3103,26 тыс. руб.,  2017 г.\* – 0 тыс. руб.,  2018 г.\* – 0 тыс. руб.,  2019 г.\* – 0тыс. руб.,  2020 г.\* – 0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации Программы (показатели эффективности) | Реализация программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения направленные на:  - повышение надежности водоснабжения  - повышение надежности водоотведения, экологической безопасности;  - повышение надежности и качества теплоснабжения;  - повышение надежности и качества электроснабжения;  - снижение количества потерь воды;  - снижение количества потерь тепловой энергии. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | 149,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка ДГУ | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка станции очистки воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | 1406,0 | 1445,9 | 98,620 | 1710,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 |
| 5 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | 896,0 | 298,3 | 490,791 | 1300,0 | 870,0 | 900,0 | 1500,0 |
| 6 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | 178,0 | 0 | 0 | 900,0 | 1000,0 | 2580,0 | 1500,0 |
| 7 | Приобретение материалов и оборудования | 5822,0 | 2806,4 | 7546,389 | 3100,0 | 1930,0 | 8000,0 | 6656,0 |
| 8 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению | 811,0 | 614,0 | 621,2 | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 670,0 |
| 9 | Очистка артезианской скважины | 440,0 | 250,0 | 0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 10 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной и локальных котельных | 222,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Устройство ограждения охранных зон скважин | 233,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 12 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | 500,0 | 267,5 | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения | 0 | 36,7 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 15 | Строительство сети теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 16 | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 10621,0 | 8196,33 | 9149,0 | 9500,0 | 8000,0 | 8000,0 | 13500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного   мероприятия | Источники  финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |  |
|  | | Всего | 10882,0 | 12176,86 | 12252,26 | 9500,0 | 8000,0 | 8000,0 | 13500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 2163,9 | 1402,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 1816,63 | 1700,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 10882,0 | 8196,33 | 9149,0 | 9500,0 | 8000,0 | 8000,0 | 13500,0 |
| 1 | Разработка ПСД | Всего | 200,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 200,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | Всего | 1100,0 | 1991,2 | 98,620 | 1710,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 545,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 1100,0 | 1445,9 | 98,620 | 1710,0 | 1500,0 | 1500,0 | 200,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция  существующих сетей водоснабжения | Всего | 860,0 | 298,3 | 1893,171 | 1300,0 | 870,0 | 900,0 | 1500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 1402,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 860,0 | 298,3 | 490,791 | 1300,0 | 870,0 | 900,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | Всего | 600,0 | 0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 600,0 | 0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | Всего | 58220,0 | 2806,4 | 9247,269 | 3100,0 | 1930,0 | 2580,0 | 6656,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 1700,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 58220,0 | 2806,4 | 7546,389 | 3100,0 | 1930,0 | 2580,0 | 6656,0 |
| 6 | Предоставление субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению | Всего | 670,0 | 614,0 | 621,2 | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 670,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 670,0 | 614,0 | 621,2 | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины | Всего | 440,0 | 250,0 | 0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 440,0 | 250,0 | 0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Установка ДГУ | Всего | 0 | 2306,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Установка станции очистки воды | Всего | 0 | 2281,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 1618,6 |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 663,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка режимных карт работы котлоагрегатов на центральной котельной | Всего | 150,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 150,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Устройство ограждения охранных зон скважин | Всего | 420,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 420,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 12 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | Всего | 500,0 | 267,5 | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 500,0 | 267,5 | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство линий электропередач 10 кВ | Всего | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения | Всего | 0 | 36,7 | 0 | 5000,0 | 1800,0 | 6000,0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 4500,0 | 1200,0 | 5400,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 36,7 | 0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| 15 | Строительство сети теплоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 7000,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 | 6000,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 16 | Строительство модульной газовой котельной мощностью 5 г/кал | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000,0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство очистных сооружений | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 50000 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |