Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2015 № 951

г.Вяземский

Об утверждении муниципальной программы «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на период 2015- 2018 годы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края», Уставом городского поселения "Город Вяземский" администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015- 2018годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» от 31.12.2014г. № 728 «Об утверждении муниципальной программы «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на период 2015-2017годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Вяземский» С.В. Хотинец.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения		                                                А.Ю. Усенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на период 2015- 2018 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский»

на период 2015- 2018 годы.

| 1.Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители, участники | Организации, осуществляющие деятельность в сфере техническом обслуживании уличного освещения, в реконструкции и строительстве новых сетей уличного освещения в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками (поставщиками) |
| 3.Цели муниципальной Программы | - улучшение условий и комфортности проживания граждан; - повышение безопасности дорожного движения; - снижение уровня криминогенной обстановки на территории городского поселения «Город Вяземский» |
| 4.Задачи муниципальной Программы | - организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения |
| 5.Подпрограммы | Нет |
| 6.Основные мероприятия Программы | -Оплата за потребленную электрическую энергию для наружного освещения -Техническое обслуживание сетей наружного освещения: -Приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения для нужд городского поселения: -Ремонт уличного освещения по ул. Казачья от ул. К.Маркса до ул. Смирнова -Устройство новых сетей наружного освещения. |
| 7.Основные показатели (индикаторы) | - улучшение состояния уличного освещения - повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения; - улучшение условий проживания граждан; - снижение уровня криминогенной обстановки - повышение уровня безопасности дорожного движения; |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2015-2018 годы, 1 этап. |
| 9.Ресурсное обеспечение реализации Программы | Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский». В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский». Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 6890,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1146,1 тыс. руб. 2016 год – 3244,1 тыс. руб. 2017 год – 1200,0 тыс. руб. 2018 год – 1300,0 тыс. руб. |
| 10.Конечный результат реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит в 2015-2018 годах обеспечить: - улучшение состояния уличного освещения - повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения; - улучшение условий проживания граждан; - снижение уровня криминогенной обстановки - повышение уровня безопасности дорожного движения; - устройство новых сетей наружного освещения с установкой светильников до 2018 года в количестве 386 шт. |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от «__»______2015г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский»

на период 2015 - 2018 годы».

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения,

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение города.

В настоящее время система уличного освещения городского поселения «Город Вяземский» охватывает 22,2% улиц, обеспечивается 300 светильниками, протяженность осветительного ЛЭП на улично-дорожной сети городского поселения составляет 28,8км.

Соблюдение предусмотренных нормативными документами требований к освещению населенного пункта обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения по освещенности населенного пункта, автомобильных дорог.

Техническое содержание и модернизация существующих сетей, а также строительство новых сетей уличного освещения позволит улучшить условия проживания граждан на территории городского поселения поселения, в том числе:

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- повысить уровень благоустройства;

- снизить уровень криминогенной обстановки.

Улично-дорожная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Обеспечение уличного освещения, его восстановление, замена на основных магистралях светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Сеть уличного освещения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям населения.

Для приведения сетей уличного освещения в нормативное состояние необходимо провести работы по строительству новых либо восстановлению существующих сетей уличного освещения на улицах города.

Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц в городском поселении «Город Вяземский» необходимо реализовать намеченные мероприятия по модернизации и содержанию уличного освещения. Принятие Программы  в конечном итоге позволит улучшить облик  городского поселения, улучшить условия проживания граждан, снизить уровень криминогенной обстановки и получить экономический эффект от внедрения энергосберегающего оборудования.

2. Цель и задачи программы

Целями Программы является:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение уровня криминогенной обстановки на территории городского поселения «Город Вяземский».

Основные задачи Программы:

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

- обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществлять качественное и своевременное техническое обслуживание существующей сети уличного освещения  и осветительного оборудования освещаемых улиц городского поселения «Город Вяземский», а также улучшить облик муниципального образования, улучшить условия проживания граждан, снизить уровень криминогенной обстановки, повысить безопасность дорожного движения, установить более 86 новых светильников на не освещенных улицах города.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в течение 2015-2018 годов. Этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам работ, предусмотренных в Программе за счет бюджета городского поселения «Город Вяземский».

Программные мероприятия могут корректироваться на основании ежегодного Перечня мероприятий Программы с учетом выполнения мероприятий в текущем году за счет всех источников финансирования и с учетом результатов выполнения за предыдущий период, а также возникшими новыми обстоятельствами.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными показателями (индикаторами) Программы являются:

1) своевременное техническое обслуживание существующих сетей наружного освещения;

2) количество вновь установленных светильников на улицах городского поселения и их эффективность;

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы включает:

- приобретение и замена электрических ламп в светильниках;

- техническое обслуживание существующих сетей наружного освещения;

- оплата за потребляемую электрическую энергию для наружного освещения;

- устройство уличного освещения на улицах городского поселения «Город Вяземский», где оно отсутствует.

7. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Программы

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации программы является разработка проекта постановления администрации городского поселения «Город Вяземский»  «Муниципальная программа «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на период 2015 - 2018 годы».

Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:

- внесение в перечень программы дополнительных основных мероприятий;

- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы;

- внесение изменений в прогноз конечных результатов программы;

- внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и показателей (индикаторов) программы.

Период срока принятия нормативных правовых актов 2015-2018 годы.

8.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский». В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский».

Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 6890,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1146,1 тыс. руб.

2016 год – 3244,1 тыс. руб.

2017 год – 1200,0 тыс. руб.

2018 год – 1300,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей, а также по годам реализации программы приведена в приложении №5 к настоящей программе.

9. Анализ рисков реализации Программы

Последствиями от не реализации программы могут стать:

- увеличение аварийности дорожного движения;

-  рост криминогенной обстановки;

- ухудшение комфортного проживания населения;

- снижение качества и безопасности дорожного движения;

- рост социальной напряжённости населения.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать следующие риски:

- макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

- риски законодательных изменений, проявляющиеся  в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких – либо обязательств в связи с данными изменениями;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы;

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы.

10. Методика оценки эффективности Программы

10.1. Настоящая методика оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

10.2. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

в) оценка эффективности использования средств  бюджета;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ=Ф1П1+Ф2П2+...+ФкПкК,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В  случае,  когда  уменьшение  значения  целевого  показателя  является

положительной  динамикой,  показатели  Ф  и  П  в  формуле меняются местами

(например, ДИ=П1Ф1+П2Ф2+...+ПкФкК).

5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ=О/Л,

где:

О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

6. Оценка эффективности использования средств  бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ=ДИ/БЛ,

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств  бюджета.

11.Механизм реализации Программы

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закреплённых за ним мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении изменений в Программу и несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в отдел экономики и финансов администрации городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга;

- проводит оценку эффективности Программы;

- запрашивает у соисполнителя сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- формирует  годовой отчёт о ходе реализации программы и в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным направляет его в отдел экономики и финансов администрации городского поселения.

Соисполнитель Программы:

- участвует в разработке проекта программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации городского поселения, в том числе с учётом результатов оценки эффективности  реализации Программы.

ения «Город Вязем

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Уличное

освещение городского поселения «Город

Вяземский» на период 2015-2018 годов».

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата за потребленную электрическую энергию за наружное освещение города | тыс. руб. | Счет за потребленную электроэнергию | 692,7 | 760,0 | 765,0 | 770,0 |
| 2 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения: | шт. | Акты выполненных работ | 300 | 386 | 386 | 386 |
|  | Замена неисправных электрических ламп |  |  |  |  |  |  |
|  | Протирание светильников |  |  |  |  |  |  |
|  | Надзор за исправностью электросетей, светильников, оборудования и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждении электросетей, осветительной арматуры и оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Периодические осмотры установок наружного освещения: -пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок; |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки |  |  |  |  |  |  |
|  | - установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежей деталей и контактных соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ламп |  |  | 10 | 100 | 200 | 300 |
| 3 | Приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения для нужд городского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение светильников уличного освещения РКУ-250 | шт. | Товарная накладная | 35 | - | - | - |
| 3.2. | Приобретение провода СИП | м. | Товарная накладная | 150 | - | - | - |
| 3.3. | Приобретение светильников | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 4. | Ремонт уличного освещения по ул. Казачья от ул. К.Маркса до ул. Смирнова | шт. | Акты выполненных работ | 7 | - | - | - |
| 5. | Устройство новых сетей наружного освещения с установкой светильников: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | по ул. Волочаевская | шт. | Акты выполненных работ | - | 4 | - | - |
| 5.2. | по ул. Лазо (от ул. Козюкова до ул. Заозерная, от ул. Стоцкого до ул. Казачья) | шт. |  | - | 9 | - | - |
| 5.3. | по ул. Космодемьянская ( от ул. К.Маркса до ул. Шоссейная) | шт. |  | - | 10 | - | - |
| 5.4. | по ул. Стоцкого (от ул. Лазо до ул. Верхотурова) | шт. |  | - | 5 | - | - |
| 5.5. | по ул. Студенческая (от ул. Коммунистическая до ул. Коваля) | шт. |  | - | 5 | - | - |
| 5.6. | по ул. Милицейская от ул. Дзержинского до ул. Коммунистическая | шт. |  | - | 6 | - | - |
| 5.7. | по ул. Коваля (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) | шт. |  | - | 9 | - | - |
| 5.8. | по ул. Вяземская (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) | шт. |  | - | 9 | - | - |
| 5.9. | по ул. Пушкина ( от ул. Котляра до ул. Безымянная) | шт. |  | - | 7 | - | - |
| 5.10 | по ул. Партизанская (от пер. Советский до ул. Февральская) | шт. |  | - | 15 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Уличное

освещение городского поселения «Город

Вяземский» на период 2015-2018 годов».

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за потребленную электрическую энергию за наружное освещение города | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2015-2018 годы | Реализация настоящей Программы позволит в 2015-2018 годы обеспечить: - улучшение состояния уличного освещения - повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения; - улучшение условий проживания граждан; - снижение уровня криминогенной обстановки - повышение уровня безопасности дорожного движения; | Последствиями от не реализации программы могут стать: - увеличение аварийности дорожного движения; - рост криминогенной обстановки; - ухудшение комфортного проживания населения; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости населения. |
| 2 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения: |  |  |  |  |
|  | Замена неисправных электрических ламп |  |  |  |  |
|  | Протирание светильников |  |  |  |  |
|  | Надзор за исправностью электросетей, светильников, оборудования и сооружений |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждении электросетей, осветительной арматуры и оборудования |  |  |  |  |
|  | Периодические осмотры установок наружного освещения: -пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок; |  |  |  |  |
|  | - устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки |  |  |  |  |
|  | - установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор |  |  |  |  |
|  | Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежей деталей и контактных соединений |  |  |  |  |
|  | Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных 2015-2018 годы опор |  |  |  |  |
|  | Приобретение ламп |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения для нужд городского поселения: |  |  |  |  |
|  | Приобретение светильников уличного освещения РКУ-250 |  |  |  |  |
|  | Приобретение провода СИП |  |  |  |  |
|  | Приобретение светильников |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт уличного освещения по ул. Казачья от ул. К.Маркса до ул. Смирнова |  |  |  |  |
| 5 | Устройство новых сетей наружного освещения: |  |  |  |  |
|  | по ул. Волочаевская |  |  |  |  |
|  | по ул. Лазо (от ул. Козюкова до ул. Заозерная, от ул. Стоцкого до ул. Казачья) |  |  |  |  |
|  | по ул. Космодемьянская ( от ул. К.Маркса до ул. Шоссейная) |  |  |  |  |
|  | по ул. Стоцкого (от ул. Лазо до ул. Верхотурова) |  |  |  |  |
|  | по ул. Студенческая (от ул. Коммунистическая до ул. Коваля) |  |  |  |  |
|  | по ул. Милицейская от ул. Дзержинского до ул. Коммунистическая |  |  |  |  |
|  | по ул. Коваля (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) |  |  |  |  |
|  | по ул. Вяземская (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) |  |  |  |  |
|  | по ул. Пушкина ( от ул. Котляра до ул. Безымянная) |  |  |  |  |
|  | по ул. Партизанская (от пер. Советский до ул. Февральская) |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Уличное

освещение городского поселения «Город

Вяземский» на период 2015-2018 годов».

ПЕРЕЧЕНЬ

об основных мерах правового регулирования в

сфере реализации Программы

| № п/п | Вид проекта муниципального нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Уличное освещение городского поселения «город Вяземский» на период 2015-2018 годов» | Изменение финансирования на очередной финансовый год | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения | В течение 4 лет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе «Уличное

освещение городского поселения «Город

Вяземский» на период 2015-2018 годов».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета городского поселения «Город Вяземский»

| № п/п. | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата за потребленную электрическую энергию за наружное освещение города | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 692,7 | 760,0 |  |  |
| 2 | Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения: |  | 453,4 | 600,0 |  |  |
|  | Замена неисправных электрических ламп |  |  |  |  |  |
|  | Протирание светильников |  |  |  |  |  |
|  | Надзор за исправностью электросетей, светильников, оборудования и сооружений |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждении электросетей, осветительной арматуры и оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Периодические осмотры установок наружного освещения: -пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок; |  |  |  |  |  |
|  | - устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки |  |  |  |  |  |
|  | - установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор |  |  |  |  |  |
|  | Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежей деталей и контактных соединений |  |  |  |  |  |
|  | Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных 2015-2018 годы опор |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ламп |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения для нужд городского поселения: |  |  | 43,0 |  |  |
|  | Приобретение светильников уличного освещения РКУ-250 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение провода СИП |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение светильников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт уличного освещения по ул. Казачья от ул. К.Маркса до ул. Смирнова |  |  | 75,0 |  |  |
| 5 | Устройство новых сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Волочаевская |  |  | 85,978 |  |  |
|  | по ул. Лазо (от ул. Козюкова до ул. Заозерная, от ул. Стоцкого до ул. Казачья) |  |  | 254,956 |  |  |
|  | по ул. Космодемьянская ( от ул. К.Маркса до ул. Шоссейная) |  |  | 200,689 |  |  |
|  | по ул. Стоцкого (от ул. Лазо до ул. Верхотурова) |  |  | 127,808 |  |  |
|  | по ул. Студенческая (от ул. Коммунистическая до ул. Коваля) |  |  | 123,828 |  |  |
|  | по ул. Милицейская от ул. Дзержинского до ул. Коммунистическая |  |  | 156,269 |  |  |
|  | по ул. Коваля (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) |  |  | 187,516 |  |  |
|  | по ул. Вяземская (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейная) |  |  | 187,516 |  |  |
|  | по ул. Пушкина ( от ул. Котляра до ул. Безымянная) |  |  | 140,49 |  |  |
|  | по ул. Партизанская (от пер. Советский до ул. Февральская) |  |  | 301,05 |  |  |
|  | Итого: |  | 1146,1 | 3244,1 | 1200,0 | 1300,0 |