УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от 09.09.2013 № 462

(в редакции постановления администрации городского поселения

«Город Вяземский»

от 	 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения,

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Дорожное хозяйство городского поселения «Город Вяземский» довольно сложное. Длина автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения составляет-130,0 км, в том числе с твердым покрытием -43,0 км., с гравийным покрытием -87,0 км., протяженность тротуаров – 16, 3 км.

На развитие дорожной сети городского поселения, в рамках реализации муниципальной Программы «Реконструкция, благоустройство, строительство и ремонт автомобильных дорог городского поселения «Город Вяземский» за последние три года направлено более 47 млн. рублей. С 2011 года администраций города проводится работа по привлечению средств из других уровней бюджетов на выполнение работ по текущему ремонту дорог. Полностью заасфальтированы две основные дороги города площадью 33 тыс.кв.м. - ул. Коммунистическая и ул. Котляра, участки дорог по ул. Казачья и ул. Фрунзе. Произведен ремонт семи тротуаров общей площадью около 10 тыс.кв.м. Постоянно производиться содержание автомобильных дорог в зимний период, в летний период ведутся работы по планировке дорог с гравийным покрытием, ямочный ремонт асфальтобетонных дорог, углубление и планировка кюветов. В 2013 году произведен ремонт объездной дороги от ул.Чайкиной до ул.Владивостокская с устройством асфальтобетонного покрытия площадью 13,7 тыс.м2, что значительно улучшило движение автотранспорта в микрорайон «Чупровка».

Несмотря на положительные тенденции развития дорожной отрасли в городском поселении, проблемы дорожного хозяйства остаются и выглядят следующим образом:

1)несоответствие параметров дорог с твёрдым покрытием по ул. Коваля, ул. Козюкова, ул. Чехова, ул. Карла Маркса, ул. Вяземская, ул. Верхотурова и ул. Партизанская современным транспортно-эксплуатационным нормативам;

2) не осуществляются общественные пассажирские перевозки автобусами по маршрутам, которые осуществлялись ранее, из-за не качественного состояния автомобильных дорог (бывшие маршруты №3, 3А в микрорайон «Осушительная» и №4 в микрорайон «Чупровка»);

3) отсутствие качественных подъездных дорог к социальным учреждениям города;

4) загруженность автотранспортом центральных дорог города;

5)практическиполное разрушение из-за срока давности постройки, существующего дорожного асфальтного покрытия на дорогах, что затрудняет проезд по ним и сводит к нулю затраты на содержание самих дорог;

6) отсутствие дренажных ям и не достаточное количество ливневой канализации на дорогах городского поселения;

7)наличие большого числа дорог с гравийным покрытием.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объёма грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к увеличению интенсивности движения, что в существующих условиях будет способствовать появлению транспортных заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

От состояния дорог и увеличения количества автотранспорта зависит и безопасность населения. Также от надёжности и безопасности перемещения по дорогам зависит не только объём грузо - и пассажироперевозок и затраты на них, но и сама возможность обмена грузами и передвижения людей.

Автомобильные дороги обеспечивают проезд людей к местам работы и отдыха, возможность своевременного оказания медицинской помощи, локализации очагов возгорания.

Анализ факторов, влияющих на развитие дорожного хозяйства, а также опыт реализации предыдущей Программы показывают, что существующие проблемы можно решить программно-целевым методом, обеспечивающим увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

3. Цель и задачи программы, ее приоритеты

3.1.Цели программы:

3.1.1.Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;

3.1.2.Увеличение количества и качества технико-эксплуатационных показателей муниципальных автомобильных дорог с твердым асфальтобетонным покрытием (путем проведения ремонта и строительства дорог данного типа);

3.1.3.Сокращение количества ДТП на 10-15%.

3.2.Задачи программы:

3.2.1.Создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции дорог;

3.2.2.Сохранение, модернизация автомобильных дорог через мероприятия по их ремонту и содержанию;

3.2.3.Ремонт внутриквартальных дорог;

3.2.4.Обустройство тротуаров;

3.2.5.Реконструкция и строительство водопропускной системы.

3.3.На основе анализа ситуации определены следующие приоритетныенаправления реализации Программы:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений;

- Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации Программы планируется обеспечить:

- обеспечить на нормативном уровне содержание дорожной сети городского поселения «Город Вяземский»;

- обеспечить сохранение и улучшение состояния дорог городского поселения «Город Вяземский»;

- восстановить и обустроить тротуары, будет способствовать сокращению числа ДТП и безопасному передвижению пешеходов.

5.Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2017 годов. Первоначальными этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам дорожных работ,предусмотренных в Программе за счет бюджета городского поселения и привлеченных источников.

Программные мероприятия могут корректироваться на основании ежегодного Перечня мероприятий Программы с учетом выполнения мероприятий в текущем году за счет всех источников финансирования и с учетом результатов выполнения за предыдущий период, а так же возникшими новыми обстоятельствами.

6. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными показателями (индикаторами) Программы являются:

1) Объем отремонтированных дорог;

2) Объем отремонтированных тротуаров;

3) Количество замененных водопропускных труб;

4) Объем проведенной планировки дорог с гравийным покрытием;

5) Количество приобретенной дорожной техники.

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы включает:

- Текущий ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием;

- Текущий ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием;

- Ремонт тротуаров;

- Содержание дорожной сети (зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей);

- Водоотведение (замена водопропускных труб на перекрестках дорог; планировка и углубление придорожных кюветов; ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистической; техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб);

- Приобретение дорожной техники.

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приводится в приложении № 3 к настоящей программе.

7. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Программы

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации программы является разработка проекта постановления администрации городского поселения «Город Вяземский» «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» «Об утверждении Муниципальной Программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значениягородского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы».

Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:

- внесение в перечень программы дополнительных основных мероприятий;

- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы;

- внесение изменений в прогноз конечных результатов программы;

- внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и показателей (индикаторов) программы.

Период срока принятия нормативных правовых актов 2014-2017 годы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

8.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский».Привлеченные средства учитываются как прогноз софинансирования средств бюджета района и краевого бюджета (по согласованию).В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский» и объема софинансирования из бюджета района и краевого бюджета.

Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 41583,300тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –12256,500тыс. руб.

2015 год – 8238,800 тыс. руб.

2016 год – 9818,800 тыс. руб.

2017 год – 11269,200 тыс. руб.

Краевой бюджет (по согласованию) прогнозируется в сумме 3835,4 тыс. рублей:

2014 год -2035,4 тыс. руб.

2015 год – 1800,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей, а также по годам реализации программы приведена в приложении №5 к настоящей программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета и бюджета городского поселения «Город Вяземский»на реализацию программы представляется в приложении №6 к настоящей программе.

9. Анализ рисков реализации Программы

Последствиями от не реализации программы могут стать:

-снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов городского поселения;

- низкий уровень качества дорог;

- снижение качества и безопасности дорожного движения;

- рост социальной напряжённости населения.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать следующие риски:

- макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких – либо обязательств всвязи с данными изменениями;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы;

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы.

10. Методика оценки эффективности Программы

10.1. Настоящая методика оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

10.2. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

в) оценка эффективности использования средств  бюджета;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В  случае,  когда  уменьшение  значения  целевого  показателя  является

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами

(например, ).

5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

где:

О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

6. Оценка эффективности использования средств  бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств  бюджета.

11.Механизм реализации Программы

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закреплённых за ним мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении изменений в Программу и несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в отдел экономики и финансов администрации городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга;

- проводит оценку эффективности Программы;

- запрашивает у соисполнителя сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- формирует годовой отчёт о ходе реализации программы и в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным направляет его в отдел экономики и финансов администрации городского поселения.

Соисполнитель Программы:

- участвует в разработке проекта программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации городского поселения, в том числе с учётом результатов оценки эффективности реализации Программы.

___________________________________________