ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отремонтированных дорог | м2 | Акты выполненных работ | 24936 | 17610 | 20101 | 10861 | 26419 | 25050 | 27000 |
| 1.2 | Объем отремонтированных тротуаров | м2 | Акты выполненных работ | 0 | 7751 | 797 | 1281 | 2314,2 | 2220 | 1200 |
| 1.3 | Количество замененных водопропускных труб | шт. | Акты выполненных работ | 60 | 27 | 38 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 1.4 | Объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог | м2 | Акты выполненных работ | 630000 | 2827800 | 3116000 | 1163636 | 1280000 | 1396364 | 1400000 |
| 1.5 | Количество приобретенной дорожной техники | ед. | Акт приема-передачи |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание дорог, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Заливка трещин | пог.м. | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 2253 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2.1.1.2 | Ямочный ремонт | м2 | Акты выполненных работ | 2187 | 3500 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.1.2 | Текущий ремонт дорог | м2 | Акты выполненных работ | 22749 | 14110 | 16101 | 7861 | 23419 | 22050 | 24000 |
| 2.1.2.1 | ул. Коваля | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  | 6580 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | ул. Козюкова | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  | 1281 | 5919 |  |  |
| 2.1.2.3 | ул. Чехова | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| 2.1.2.4 | ул. Карла Маркса | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  | 16800 |  |
| 2.1.2.4 | ул. Вяземская | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  | 14700 |  |  |
| 2.1.2.5 | ул. Верхотурова | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 16800 |
| 2.1.2.6 | ул. Партизанская (на участке от ул. Пограничная – ул. Февральская) | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  | 5250 |  |
| 2.1.2.7 | ул. Владивостокская | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 7200 |
| 2.2 | Содержание дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Отсыпка ПГС | тн | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.2 | Планировка гравийного покрытия | м2 | Акты выполненных работ | 630000 | 2827800 | 3116000 | 1163636 | 1280000 | 1396364 | 1400000 |
| 2.3 | Текущий ремонт тротуаров | м2 | Акты выполненных работ | 0 | 7751 | 797 | 1281 | 2314,2 | 2220 | 1200 |
| 2.3.1 | ул. Коммунистическая, четная сторона | м2 | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 0 |  | 737 |  |  |
| 2.3.2 | ул. Коммунистическая, нечетная сторона | м2 | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 1281 | 1577,2 |  |  |
| 2.3.3 | ул. Орджоникидзе | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 2.3.4 | ул. Козюкова | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  | 1080 |  |
| 2.3.5 | ул. Карла Маркса | м2 | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  | 1140 |  |
| 2.4 | Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | м2 | Акты выполненных работ | 743890 | 853190 | 3903720 | 1443750 | 1559250 | 1617000 | 1620000 |
| 2.5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | шт. | Акты выполненных работ | 60 | 27 | 38 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5.2 | Планировка и углубление придорожных кюветов | км | Акты выполненных работ | 2,7 | 9,0 | 6,8 | 6,95 | 7,025 | 7,025 | 7,025 |
| 2.5.3 | Ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистическая | пог.м. | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 |
| 2.5.4 | Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб | шт. | Акты выполненных работ | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.6 | Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Приобретение дорожной техники | ед. | Акт приема-передачи |  |  |  | 1 |  |  |  |