ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заливка трещин | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в транспортном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 1.2. | Ямочный ремонт |  |  |  |  |
| 1.3. | # Текущий ремонт дорог |  |  |  |  |
| 2.Содержание дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Отсыпка ПГС | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в транспортном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 2.2. | # Планировка гравийного покрытия |  |  |  |  |
| 3. Текущий ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |
| 3.1. | # Текущий ремонт тротуаров | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание тротуаров в нормальном состоянии; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня пешеходной доступности населения; - низкий уровень качества тротуаров; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 4. Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  |  |  |  |  |
| 4.1 | # Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2014 – 2017 гг. | - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 5.Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | # Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками |  | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в транспортном состоянии; - сохранение и поддержание тротуаров в нормальном состоянии; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - низкий уровень качества дорог; - низкий уровень качества тротуаров; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 5.2 | # Планировка и углубление придорожных кюветов |  |  |  |  |
| 5.3 | # Ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистическая |  |  |  |  |
| 5.4 | # Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб |  |  |  |  |
| 6.Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | # Приобретение дорожной техники | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 2014-2017 г.г. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в транспортном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |