Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от **09.09.2015 г. № 766**

**г.Вяземский**

**О внесении изменений в постановление** от 30.03.2015 № 198 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.»

В целях улучшения подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., в соответствии с Уставом городского поселения «Город Вяземский», администрация городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  **постановление** от 30.03.2015 № 198 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.» изложив Мероприятия в новой редакции (Мероприятия прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения,

заместитель главы

городского поселения С.В. Хотинец

|  |
| --- |
| Мероприятия |
| по подготовке коммунального хозяйства г.Вяземский, Вяземского муниципального района |
| к работе в зимний период 2015/2016 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживающая организация, наименование мероприятий, ремонтные работы, материалы | Единица измерения | Кол-во | Ориентировочная стоимость, в тыс. руб. | Срок исполнения |
|   |   |   | Всего | в том числе по источникам финансирования |   |
|   |   |   |   | местный бюджет | краевой, районный бюджеты | средства предприятий |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ООО «ОК и ТС»** |
| Приобретение и установка водогрейных котлов КВр-1,1 |  шт. | 2 | 595,05 | 595,05 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Секция средняя с ребром к КВР | шт | 10 | 184,5 | 151 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Секция средняя без ребра к КВР | шт | 10 | 184,5 | 151 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Колосник  | шт | 10 | 43,5 | 56,7 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Ниппель | шт | 250 | 26,55 | 85,5 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Секция крайняя |  шт. | 2 | 50,1 | 47 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Составление режимных карт |  котлов | 16 | 417,17 | 417,17 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Реконструкция участка теплотрассы по ул. Театральная D- 159 мм.  | п/м | 160 | 402,71 | 402,71 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Реконструкция участка теплотрассы по ул. Театральная D- 57 мм.  | п/м | 314 | 375,994 | 375,994 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Реконструкция участка теплотрассы по ул. Котляра D- 57 мм.  | п/м | 160 | 222,37 | 222,37 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Текущий и косметический ремонт зданий и оборудования | котельные | 8 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 30.09.2015 |
| Поставка металлаизделий | тонн | 0,4 | 78,073 | 78,073 | 0 | 0 |   |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Шолохова D- 50 мм.  | п/м | 200 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.08.2015 |
| Установка ДГУ | шт. | 2 | 1537,8 | 871,105 | 768,9 | 0 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию: |   |   | 5558,317 | 3453,672 | 768,9 | 1440 |   |
| **ООО УПП «Городской коммунальщик»** |
| Установка 3-х котлов | материалы, работа |   | 122,2 | 0 | 0 | 122,2 | 30.08.2015 |
| Ремонт насосной группы |  группа | 1 группа | 37,2 | 0 | 0 | 37,2 | 30.08.2015 |
| Приобретение насоса К100-65-200А | шт. | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 |   |
| Составление режимных карт | котел | 1 | 26,07 | 26,07 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.К. Маркса к жилому дому № 6 D - 40 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Верхотурова D -100 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 203 | 361,33 | 361,33 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Кошевого D -76 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 100 | 156 | 0 | 0 | 156 | 31.08.2015 |
| Устройство ограждения скважины | п/м | 120 | 246,8 | 246,8 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Замена дымососа("Техникум") | шт. | 1 | 126,5 | 0 | 0 | 126,5 | 30.08.2015 |
| Приобретение и установка ЭЦВ-8-25-125 | шт. | 1 | 96 | 0 | 0 | 96 | 30.08.2015 |
| Приобретение и установка фекального насоса "Иртыш" | шт. | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 30.08.2015 |
| Установка ДГУ | шт. | 1 | 768,9 | 435,552 | 384,4 | 0 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию: |   |   | 2166 | 1164,752 | 384,4 | 667,9 |   |
| **ООО «Вяземский водоканал»** |
| Установка автоматической станции регулирования давления воды | шт | 1 | 267,53 | 267,53 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Очистка артезианской скважины  | шт | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Труба ПНД 40\*3,7 |  м | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Кольца, тройники, муфты к ПНД | шт | 5 | 1,79 | 1,79 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Приобретение двигателя на ГАЗ-53 | шт | 1 | 166,5 | 166,5 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Комплектующие для павильона скважины ул.Коммунистическая 9-а | комп. | 1 | 216,48 | 216,48 | 0 | 0 |   |
| Реконструкция водопроводной сети от ул.Шолохова до котельной в/ч | п/м | 180 | 386,4 | 0 | 0 | 386,4 | 30.08.2015 |
| Строительство водопроводной сети от скважины (больница) до котельной "Ростелеком" | п/м | 80 | 532,7 | 0 | 0 | 532,7 | 30.08.2015 |
| Текущий ремонт водопроводной сети в районеул.Коммунистическая-ул.Серышева | шт. | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30.08.2015 |
| Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | шт. | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.08.2015 |
| Содержание скважин | шт. | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.09.2015 |
| Очистка водопроводных колодцев | шт. | 15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 30.09.2015 |
| Текущий ремонт канализационных коллекторов | м3 | 5000 | 750 | 0 | 0 | 750 | 30.08.2015 |
| Приобретение материалов (ул.Милицейская) | комп. | 1 | 142,40 | 142,40 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Станция очистки воды (Кирзавод) | шт. | 1 | 2 293,40 | 663,40 | 1630 | 0 | 30.10.2015 |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | комп. | 1 | 265,00 | 265,00 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Тех обследования системы водоснабжения | шт. | 1 | 33,26 | 33,26 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Очистка канализационных колодцев | шт. | 10 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.09.2015 |
| Итого по предприятию:  |   |   | 5811,457 | 2017,357 | 1630 | 2164,1 |   |
| **ООО «Вяземские электрические сети»** |
| Водозаборная скважина «Вяземская» от ТП-910 | п/м | 600 | 120,87 | 120,87 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Установка учетного комплекса 10 кв, фидер №18 |  учет | 1 | 94,69 | 94,69 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| СтроительствоВЛ-0,4 кВ для энергоснабжения жилого дома, ул.Коммунистическая, 9 | п/м | 200 | 55,85 | 55,85 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Приобретения трансформатора ТМГ- 250 | шт | 1 | 205,49 | 205,49 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Приобретения трансформатора ТМГ- 160 | шт | 1 | 157,31 | 157,31 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Капитальный ремонт линий электропередач | км | 4,45 | 900 | 0 | 0 | 900 | 3 кв. 2015 |
| Ремонт уличного освещения по ул.Казачья с приобретением материалов | км | 1 | 310,99 | 310,99 | 0 | 0 | 31.07.2015 |
| Итого по предприятию:  |   |   | 1845,2 | 945,2 | 0 | 900 |   |
| **ООО «Теплоэнерго»** |
| Текущий ремонт здания котельной | здание | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 30.08.2015 |
| Текущий ремонт котла ДКВР №1 | шт. | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 30.08.2015 |
| Текущий ремонт котла ДКВР №3 | шт. | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 30.08.2015 |
| Деаэратор | шт. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30.08.2015 |
| Система топливоподачи | шт. | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 30.08.2015 |
| ШЗУ | шт. | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 30.08.2015 |
| Ремонт насосной группы и  | шт. | 10 | 45 | 0 | 0 | 45 | 30.08.2015 |
| Ремонт блока пароводяныхподогревателей | шт. | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 30.08.2015 |
| КИПиА электрооборудование |   |   | 140 | 0 | 0 | 140 | 30.08.2015 |
| ХВО | п/м | 12 | 45 | 0 | 0 | 45 | 30.08.2015 |
| Ремонт ВКХ | п/м | 380 | 40 | 0 | 0 | 40 | 30.08.2015 |
| Ремонт компенсатора на участке теплотрассы по ул. Верхотурова |  шт. | 1 | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Приобретение металла изделий | тонн | 20 | 500 | 500 | 0 | 0 | 30.09.2015 |
| Приобретение насоса  | шт. | 2 | 176,5 | 176,5 |   |   |   |
| ЖД тупик |  шт. | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию:  |   |   | 1705 | 745 | 0 | 960 |   |
| **Прочие мероприятия для формирования резерва** |
| ЭЦВ-6-10-110 | шт. | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| ЭЦВ-8-25-125 | шт. | 3 | 127,21 | 127,21 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| ЭЦВ-6-6,5-105 | шт. | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду50 | шт. | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду80 | шт. | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду100 | шт. | 5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу50 | шт. | 5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу80 | шт. | 5 | 12,33 | 12,39 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу100 | шт. | 7 | 23,29 | 23,29 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу150 | шт. | 2 | 21,9 | 21,9 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| хомуты и муфты ремонтно-соединительные |  шт. | 27 | 295,506 | 295,506 | 0 | 0 | 01.05.2015 |
| Итого прочие: |   |   | 604,236 | 604,296 | 0 | 0 |   |
| Итого на подготовку к зиме: |   |   | 17690,21 | 8930,277 | 2783,3 | 6132 |   |