Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2015 № 964

г. Вяземский

О внесении изменений в муниципальную программу  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную  постановлением  администрации городского поселения «Город Вяземский» от 29.05.2014г. № 292.

В целях совершенствования нормативного правового регулирования реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением  администрации городского поселения «Город Вяземский» от 29.05.2014г. № 292, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от29.05.2014 г. № 292, изложив  приложение № 1, приложение № 5 и приложение № 6 в новой редакции (приложения прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                               А.Ю.Усенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Паспорт

Муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" - - Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» от 10.04.2015г. № 176 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края |
| Исполнители программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет, по итогам каждого года, администрация городского поселения «Город Вяземский» |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация и строительство систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Город Вяземский» |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. 4.Повышение уровня газификации в городском поселении |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета; - средства краевого и районного бюджета по согласованию Всего на реализацию настоящей Программы средства бюджета городского поселения «Город Вяземский» в размере 76 491 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10 621 тыс. руб.; 2015 год – 7 170 тыс. руб.; 2016 год – 7 700 тыс. руб.; 2017 год – 12 000 тыс. руб.; 2018 год – 12 500 тыс. руб.; 2019 год – 13 000 тыс. руб.; 2020 год – 13 500 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, будут корректироваться при формировании бюджета городского поселения. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - модернизация котельной с переводом на газообразное топливо 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - газификации домовладений 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территории городского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния городского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  N 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | 402,2 | 0 | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей |  | 1560,1 | 1400,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения |  | 895,4 | 600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования |  | 5588,8 | 3200,0 | 1330,0 | 5100,0 | 5180,0 | 6360,0 | 4830,0 |
| 6 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению |  | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины |  | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной котельной |  | 221,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Устройство ограждения охранных зон скважин |  | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды |  | 343,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение водозаборной скважины в собственность городского поселения |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство сетей водоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 13 | Строительство сети теплоснабжения |  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | ИТОГО: |  | 10621,0 | 7170,0 | 7700,0 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  N 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов  краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 10621,0 | 7170,0 | 7700,0 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 10621,0 | 7170,0 | 7700,0 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| 1 | Разработка ПСД | Всего | 402,2 | 0 | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 402,2 | 0 | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | Всего | 1560,1 | 1400,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 1560,1 | 1400,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | Всего | 895,4 | 600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 895,4 | 600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | Всего | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | Всего | 5588,8 | 3200,0 | 1330,0 | 5100,0 | 5180,0 | 6360,0 | 4830,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 5588,8 | 3200,0 | 1330,0 | 5100,0 | 5180,0 | 6360,0 | 4830,0 |
| 6 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению | Всего | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины | Всего | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоагрегатов на центральной котельной | Всего | 221,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 221,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Устройство ограждения охранных зон скважин | Всего | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | Всего | 343,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 343,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение водозаборной скважины в собственность городского поселения | Всего | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство сетей водоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 13 | Строительство сети теплоснабжения | Всего | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |