Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016 №185

г. Вяземский

О внесении изменений в муниципальную Программу«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»

В целях обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский», Вяземского муниципального района, Хабаровского края и Уставом городского поселения "Город Вяземский" администрация городского поселения «Город Вяземский»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29.05.2014г. № 292 «Об утверждении муниципальной Программы комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. Привести разделы муниципальной программы «Комплексное развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы» в соответствие с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский», Вяземского муниципального района, Хабаровского края», изложив их в новой редакции.

2. Постановление от 09.11.2015 г. №964О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 29.05.2014г. № 292 «Об утверждении муниципальной Программы комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы» считать утратившую силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно- правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения С.В. Хотинца.

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением

администрации городского

поселения «Город Вяземский»

от 10.03.2016 №185 \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие системы коммунальной**

**инфраструктуры на территории городского поселения**

 **«Город Вяземский» на 2014-2020 годы»**

г.Вяземский

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.**

Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами, ориентирована на устойчивое развитие городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

В результате хронического недофинансирования современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60% до 90%). При этом от 15% до 25% инженерных коммуникаций города отслужили нормативный срок.

Сверхнормативные потери в сетях являются следствием высокой степени износа оборудования, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов.

Бюджет городского поселения "Город Вяземский" не позволяет быть единственным финансовым источником восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества, в связи, с чем утверждение настоящей программы дает возможность привлечь средства бюджетов других уровней.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, неплатежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе поселения.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения городского поселения и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

**Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства городского поселения.**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса городского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед.** **измерения** | **Значение показателя** |
| **Общая площадь жилого фонда:** | тыс.м2 | 308,5 |
| в том числе:  |   |  |
| муниципальный жилищный фонд | -//- | 34 |
| **МКД** (многоквартирные жилые дома) | шт | 179 |
| из них в управлении: |   |  |
|  УК (управляющая компания) | -//- | 131 |
| Управление ТСЖ | -//- | 47 |
| Непосредственное управление | -//- | 1 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| **Теплоснабжение** |
| **Количество котельных** | **шт.** | **10** |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 10 |
| Газовые котельные | -//- | 0 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 42000 |
| **Водоснабжение** |
| **Скважины**  | **шт.** | **10** |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. | 250 |
| **Водопроводы**  | **единиц** | **4** |
| Протяженность сетей  | км | 27,8 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| **Газификация** |
| Количествоквартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом  | шт. | 0 |
| **Электроснабжение** |
| Протяженность сетей | км. | 233 |

**1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения.**

Поставщиками тепловой энергии на территории поселения является ООО «Теплоэнерго», ООО «ОК и ТС» и ООО УПП «Городской коммунальщик».

Отопление социальных, административных, производственных объектов и жилищного фонда осуществляется 1 центральной и 10 локальными котельными. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 21 км. (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 69,6%.

Теплотрассы выполнены в подземном и надземном исполнении. В качестве теплоносителя для систем отопления, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 70-90оС.

Локальные котельные, работающие на угле, характеризуются неполным сгоранием топлива, потери составляют до 30 % из-за использования котлов с колосниковой решеткой. КПД угольных котельных не превышает 85 %. Кроме того, трудозатраты на эксплуатацию котельных (ручная подача топлива, отсутствие автоматики на маломощных котельных), стоимость угля ведут к повышению тарифов на тепловую энергию. Поэтому, целесообразна модернизация угольных котельных с их переводом на газообразное топливо

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

С предстоящим развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных станет природный газ, в связи с чем необходимо предусмотреть плановое переоборудование, модернизацию угольных котельных на газ.

**1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения.**

Для обеспечения потребителей городского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 27,8 км. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 10 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 340,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%.

2. Аварийность на сетях водоснабжения поселения составляет 23-25 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения с большим содержанием железа.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)** | **Степень подвержен-ности заг-рязнения источников водоснабже-ния** | **Наличие разведан-ных запа-сов пить-евой воды подземныхисточни-ков** | **Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./сут** |
|  **Источников водоснабже-ния** | **Напорно-регулирующие сооружения** | **Водопро-водная сеть** |
| Водозаборная скважина – 10 шт. из них 4 шт. кап.рем.  | Водонапорная башня – 4 шт. из них 1 шт. кап.рем. | 55 % кап.рем. | Санитарная охранная зона имеется | нет | 380 |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по городскому поселению составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

**1.5. Анализ текущего состояния системы водоотведения.**

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в городском поселении отсутствует, в связи с высоко затратным финансированием строительства очистных сооружений.

Администраций городского поселения разработано технико-экономическое обоснование (предпроектные материалы) «Строительство объектов водоотведения ЖКХ г.Вяземский. Сметная стоимость проектных и строительных работ составляет 1033 млн. руб. Необходимо привлекать инвесторов для строительства объектов водоотведения.

**1.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.**

Общая протяженность линий электропередач составляет 233 км, в том числе по уровням напряжения: ВЛ 0,4 кВ – 233 км, ВЛ 10 кВ – 58,5 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 кВ.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства городского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

1. Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТП;

2. Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

3. Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

**2. Основные цели и задачи программы.**

2.1 Цель:

Обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса

2.2. Задачи.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

4. Обновление основных фондов коммунального комплекса.

5. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования планирование и развития систем коммунальной инфраструктуры.

**3. Сроки и этапы реализации программы.**

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов. Программа выполняется в 1 этап.

**4. Прогноз конечных результатов реализации Программы**

Реализация программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения направленные на:

- повышение надежности водоснабжения

- повышение надежности водоотведения, экологической безопасности;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- повышение надежности и качества электроснабжения;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии.

**5. Перечень показателей (индикаторов) Программы**

1. Снижение аварийности в системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

2. Удельный вес сетей нуждающихся в замене, ежегодно не менее 5%.

3. Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 98%.

**6. Перечень основных мероприятий Программы**

1. Разработка ПСД на строительство сети тепло-водоснабжения;

2. Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей;

3.Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения;

4. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения;

5. Приобретение материалов и оборудования;

6. Предоставление субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению;

7. Очистка артезианской скважины;

8. Разработка режимных карт работы котлоагрегатов на центральной котельной;

9. Устройство ограждения охранных зон скважин;

10. Установка автоматической станции по регулированию давления воды;

11. Строительство линий электропередач;

12. Строительство сети теплоснабжения;

13.Строительство сетей водоснабжения;

14.Строительство очистных сооружений.

**7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы**

Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется. Программа разработана в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, Постановлением главы городского поселения от 09.12.2013г. № 632 «об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Изменения в муниципальную программу вносятся на основании прогноза СЭР и комплексного плана СЭР городского поселения «Город Вяземский»

**8. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении №4 к Программе.

**9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации Программы предусматривает идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы, качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков, обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Меры управления рисками** |
| 1. Неэффективность управления и организации процесса реализации программы | 1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля процесса реализации программы, оценки эффективности использования бюджетных средств |
| 2. Финансово-экономические - сокращение (или явно выразившейся нехваткой) в ходе реализации программы предусматриваемых объемов бюджетных средств | 2. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы. |

**10.Механизм реализации Программы**

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственные исполнители Программы:

- организует реализацию Программы, вносят предложение о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в отдел экономики и финансов администрации городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга;

- проводит оценку эффективности Программы;

- запрашивают у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- формирует годовой отчёт о ходе реализации программы и в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным и направляет его в отдел экономики и финансов администрации городского поселения.

Соисполнители Программы:

- участвуют в разработке проекта программы и осуществляют реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации городского поселения, в том числе с учётом результатов оценки эффективности реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения |
| Соисполнители, участники | Отделы администрации городского поселения «Город Вяземский» |
| Цели программы | Обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.4. Обновление основных фондов коммунального комплекса.5. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования планирование и развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Подпрограммы | Нет |
| Основные мероприятия Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.3. Предоставление субсидий организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани.  |
| Основные показатели (индикаторы) | 1. Снижение аварийности в системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.2. Удельный вес сетей нуждающихся в замене, ежегодно не менее 5%.3. Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 98%. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского поселения | Всего:**78798,200**тыс. руб., в т. ч. по годам:2014 г. - 10621,0 тыс. руб.,2015 г. –8196,33тыс. руб., 2016 г. – 7700 тыс. руб.,2017 г. –12000,0 тыс. руб.,2018 г. –12500,0 тыс. руб.,2019 г. – 13000,0 тыс. руб.,2020 г. – 13500,0тыс. руб. |
| Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию целей Программы | Всего: **5382,91**тыс. руб., в т. ч. по годам:2014 г. –0 тыс. руб.,2015 г.– 3980,53 тыс. руб., 2016 г.\* –1402,38тыс. руб.,2017 г.\*–0 тыс. руб.,2018 г.\* –0 тыс. руб.,2019 г.\* – 0 тыс. руб.,2020 г.\* – 0 тыс. руб.,В том числе из средств краевого бюджета и бюджета Вяземского муниципального района:Всего:**5382,91** тыс. руб., в т.ч. по годам:2014 г. –0,0 тыс. руб.,2015 г. – 3980,53 тыс. руб., 2016 г.\* –1402,38тыс. руб.,2017 г.\* –0 тыс. руб.,2018 г.\* –0 тыс. руб.,2019 г.\* –0тыс. руб.,2020 г.\* –0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации Программы (показатели эффективности) | Реализация программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснаб-жения направленные на:- повышение надежности водоснабжения-повышение надежности водоотведения, экологической безопасности;- повышение надежности и качества теплоснабжения;- повышение надежности и качества электроснабжения;- снижение количества потерь воды;- снижение количества потерь тепловой энергии. |

#  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование показателя (индикатора) |  Единица измерения |  Источник информации |  Значение показателя (индикатора)  |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  |
| 1 | 1. Снижение аварийности в системе водоснабжения / водоотведения / теплоснабжения / электроснабжения.  | кол-во аварий | Оперативный журнал предприятий ЖКХ | 17 / 6 / 14 / 65 = 102 | 15 / 5 / 14 / 63 = 97 | 92 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| 2 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене. | %. | Ежегодное постановление «По подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону. | %. | Паспорт готовности | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат реализации  подпрограммы,  основного мероприятия  (краткое описание) | Последствия не реализацииподпрограммы, основного  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство сети тепло-водоснабжения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | 2014-2018 гг | Наличие ПДС на строительство, участие в различных программах | Не участие в программах |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | 2014-2020 гг | Капитальный ремонт и реконструкция 7100 п/м тепловых сетей | Увеличение изношенности сетей |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | 2014-2020 гг | Капитальный ремонт 4800 п/м сетей водоснабжения | Увеличение изношенности сетей |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | 2014-2020 гг | Капитальный ремонт 3650 п/м сетей водоотведения | Увеличение изношенности сетей |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | 2014-2020 гг | Замена изношенного оборудования  | Увеличение износа основных фондов |
| 6 | Предоставление субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению  | 2014-2020гг | Дотация разницы тарифов | Увеличение тарифов |
| 7 | Очистка артезианской скважины | 2014-2020 гг | Улучшение качества питьевой воды | Ухудшение качества питьевой воды |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоагрегатов на центральной котельной | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи исоциально-жилищной политики | 2014 год | Уменьшение производственных затрат | Увеличение производ. затрат  |
| 9  | Устройство ограждения охранных зон скважин | 2014-2018 гг | Предотвращение несанкционированного доступа к скважине | Ухудшение качества питьевой воды |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | 2014-2018 год | Уменьшение производственных затрат | Увеличение износа основных фондов |
| 11 | Строительство линий электропередач | 2014-2020 год | Развитие сетей | Не возможность оказания дополнительных услуг |
| 12 | Строительство сети теплоснабжения  | 2015-2020 гг | Развитие сетей | Не возможность оказания дополнительных услуг |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения  | 2017-2020 год | Развитие сетей  | Не возможность оказания дополнительных услуг |
| 14 | Строительство очистных сооружений | 2018-2020 год | Улучшение экологической обстановки  | Ухудшение экологической обстановки |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта  |  Ответственный  исполнитель  | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  |
| 1.1 | **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» «Об утверждении** Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  | Об изменении финансирования на очередной финансовый год | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | В течение срока реализации программы |
| 1.2 | **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» «О прогнозе социального-экономического развития городского поселения «Город Вяземский» и итогах социального-экономического развития** | Об изменении финансирования на очередной финансовый год | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | В течение срока реализации программы |
|  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнитель |  Расходы по годам (тыс. рублей)  |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  |
| 1 | Разработка ПСД  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | 149,0 | 0 | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка ДГУ | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка станции очистки воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | 1406,0 | 1445,9 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| 5 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | 896,0 | 298,3 | 467,46 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 6 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | 178,0 | 0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 7 | Приобретение материалов и оборудования | 5822,0 | 2806,4 | 1333,0 | 5100,0 | 1930,0 | 8000,0 | 6656,0 |
| 8 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению  | 811,0 | 614,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 9 | Очистка артезианской скважины | 440,0 | 250,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 0,47 | 500,0 |
| 10 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной и локальных котельных | 222,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Устройство ограждения охранных зон скважин | 233,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 12 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | 500,0 | 267,5 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения  | 0 | 36,7 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 15 | Строительство сети теплоснабжения  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 16 | Строительство очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 10621,0 | 8196,33 | 7167,46 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»  |  |
|  | Всего  | 10882,0 | 12176,86 | 8539,84 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 2163,9 | 1402,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 1816,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 10882,0 | 8196,33 | 7167,46 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| 1 | Разработка ПСД  | Всего  | 200,0 | 0 | 700,0 | 2500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 200,0 | 0 | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | Всего  | 1100,0 | 1991,2 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 545,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 1100,0 | 1445,9 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 200,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкциясуществующих сетей водоснабжения  | Всего  | 860,0 | 298,3 | 1869,84 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 1402,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 860,0 | 298,3 | 467,46 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | Всего  | 600,0 | 0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 600,0 | 0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | Всего  | 58220,0 | 2806,4 | 1330,0 | 5100,0 | 1930,0 | 82600,0 | 6656,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 58220,0 | 2806,4 | 1330,0 | 5100,0 | 1930,0 | 82600,0 | 6656,0 |
| 6 | Предоставление субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению  | Всего  | 670,0 | 614,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 670,0 | 614,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины | Всего  | 440,0 | 250,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 440,0 | 250,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Установка ДГУ | Всего  | 0 | 2306,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 1153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Установка станции очистки воды | Всего  | 0 | 2281,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 1618,6 |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 663,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка режимных карт работы котлоагрегатов на центральной котельной | Всего  | 150,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 150,0 | 443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11  | Устройство ограждения охранных зон скважин | Всего  | 420,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 420,0 | 246,8 | 0 | 600,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 12 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | Всего  | 500,0 | 267,5 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 500,0 | 267,5 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство линий электропередач 10 кВ | Всего  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения  | Всего  | 0 | 36,7 | 0 | 5000,0 | 1800,0 | 6000,0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 4500,0 | 1200,0 | 5400,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 36,7 | 0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| 15 | Строительство сети теплоснабжения  | Всего  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 7000,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 | 6000,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1000,0 |
| 16 | Строительство модульной газовой котельной мощностью 5 г/кал | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000,0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство очистных сооружений | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 50000 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |