Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2016 №104

г. Вяземский

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.09.2013 № 462

Во исполнение постановления главы администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края», в целях совершенствования нормативной правовой базы и рационального использования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2016 годы», утверждённую постановлением администрации Вяземского муниципального района от 09.09.2013 № 462, с учетом всех изменений внести следующие изменения:

1.1. Раздел 3. Цель и задачи программы, ее приоритеты изложить в новой редакции:

3.1.Цель программы:

Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и тротуаров с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния на территории городского поселения «Город Вяземский».

3.2.Задачи программы:

3.2.1.Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в соответствии с нормативными требованиями;

3.2.2.Организация и выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (с асфальтобетонным и гравийным покрытием) общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров;

3.2.3.Восстановление и замена конструктивных элементов автомобильных дорог (водопропускные трубы).

1.2.Раздел 4. Прогноз конечных результатов реализации Программы изложить в новой редакции:

4.1.Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием с 6892 м2 до 36200 м2.

4.2. Увеличение площади отремонтированных тротуаров с 1509 м2 до 2200 м2.

4.3. Поддержание гравийных автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии.

4.4. Обеспечение непрерывного функционирования водопропускных труб на перекрестках дорог.

4.5. Приобретение одной единицы специализированной техники для содержания дорог.

1.3. Раздел 6. Перечень показателей (индикаторов) Программы изложить в новой редакции:

Основными показателями (индикаторами) Программы являются:

1) Протяженность отремонтированных дорог общего пользования м2;

2) Количество отремонтированных водопропускных труб шт.;

3) Площадь содержания дорог местного значения м2;

4) Объем проведенной планировки дорог с гравийным покрытием;

5) Количество приобретенной дорожной техники ед.

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении № 2 к Программе.

1.4. Второй абзац раздела 8 изложить в следующей редакции:

Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 47097,132 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –10008,130 тыс. руб.

2015 год – 17199,300 тыс. руб.

2016 год – 8620,502 тыс. руб.

2017 год – 11269,200 тыс. руб.

Краевой бюджет (по согласованию) прогнозируется в сумме 23779,100 тыс. рублей:

2014 год - 2500,0 тыс. руб.

2015 год – 17179,1 тыс. руб.

2016 год- 4100,0 тыс.руб.

Бюджет района (по согласованию) прогнозируются в сумме 1917,247 тыс.руб.

2014- 1236,0 тыс.руб.

2015- 681,247 тыс.руб.

Далее по тексту муниципальной программы.

1.5. Приложения №1,№2,№5,№6 изложить в новой редакции, согласно приложениям.

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хотинца С.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                              А.Ю. Усенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

городского поселения «Город

Вяземский» на период

2014 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

| 1.Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители, участники | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками |
| 3.Цель муниципальной Программы | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и тротуаров с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния на территории городского поселения «Город Вяземский» |
| 4.Задачи муниципальной Программы | 1. Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в соответствии с нормативными требованиями. 2. Организация выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (с асфальтобетонным и гравийным покрытием) общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 3. Восстановление и замена конструктивных элементов автомобильных дорог (водопропускные трубы). |
| 5.Подпрограммы | Нет |
| 6.Основные мероприятия Программы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. 2.Содержание автомобильных дорог с гравийным покрытием. 3.Текущий ремонт тротуаров. 4.Зимнее содержание дорожной сети. 5.Водоотведение. 6.Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства. |
| 7.Основные показатели (индикаторы) | 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 38% от общей протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием.. 2. Доля отремонтированных тротуаров 24,2% от общей протяженности тротуаров. 3. Количество отремонтированных водопропускных труб до 30 шт. 4. Площадь содержания дорог местного значения 100%. 5. Количество приобретенной дорожной техники, 1ед. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2014-2017 годы. |
| 9.Ресурсное обеспечение реализации Программы | Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский». Привлеченные средства учитываются как прогноз софинансирования средств бюджета района и краевого бюджета (по согласованию).В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский» и объема софинансирования из бюджета района и краевого бюджета. Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 47097,132 тыс. руб., в то числе по годам: 2014 год –10008,130 тыс. руб. 2015 год – 17199,300 тыс. руб. 2016 год – 8620,502 тыс. руб. 2017 год – 11269,200 тыс. руб. Краевой бюджет (по согласованию) прогнозируется в сумме 23779,1 тыс. рублей: 2014 год -2500,0 тыс. руб. 2015 год – 17179,1 тыс. руб. 2016 год – 4100,0 тыс. руб. Бюджет района (по согласованию) прогнозируется в сумме 1917,247 тыс. руб.: 2014 год – 1236,0 тыс. руб. 2015 год- 681,247 тыс. руб. |
| 10.Конечный результат реализации Программы | Исполнение настоящей Программы позволит: - Увеличение площади отремонтированной сети улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием на 106505,4 кв. м. - Увеличение площади отремонтированных тротуаров на 7878,9 кв. м. - Поддержание гравийных автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии. - Обеспечение надлежащего состояния водопропускных труб на перекрестках дорог. - Приобретение одной единицы специализированной техники для содержания дорог. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия |  | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |  | м2 % | 6892 2,5 | 51194,2 18,3 | 12219,2 4,4 | 36200 13 |
| 2. | Протяженность отремонтированных тротуаров |  | м2 % | 1509 4,6 | 2949,9 8,9 | 2220 6,7 | 1200 3,7 |
| 3. | Количество отремонтированных водопропускных труб |  | шт. | 20 | - | 30 | 30 |
| 4. | Содержание дорог местного значения |  | м2 | 11896092 | 66431878 | 9854360 | 9854360 |
| 5. | Количество приобретенной дорожной техники |  | ед. | 1 | - | - | - |
| Основные мероприятия Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | м2 | 6892 | 51194,2 | 12219,2 | 36200 |
|  |  | Заливка трещин | пог. м. | 2902 | 2902 | 3000 | 3000 |
|  |  | Ямочный ремонт | м2 | 1830 | 3351 | 3000 | 3000 |
|  |  | Ремонт дорог | м2 | 2160 | 44804,4 | 6219,2 | 30200 |
|  |  | ул. Коваля | м2 |  |  | 6219,2 |  |
|  |  | Ул. Козюкова (с примыканием на ул. Лазо и ул. Милицейская) | м2 | 2160 | 7782,4 |  |  |
|  |  | Ул. Чехова | м2 |  | 2845 |  |  |
|  |  | Ул. Карла Маркса | м2 |  |  |  | 16800 |
|  |  | Ул. Чайкиной | м2 |  |  |  | 6200 |
|  |  | Ул. Верхотурова | м2 |  | 11635 |  |  |
|  |  | Ул. Владивостокская | м2 |  |  |  | 7200 |
|  |  | Ул. Красный Орел (в границах ул. Коммунистическая – пер. Мирный с устройством тротуара) | м2 |  | 910,0 |  |  |
|  |  | Ул. Шолохова-ул. Пограничная | м2 |  | 21632 |  |  |
|  |  | Механизированная влажная уборка улиц | м2 |  | 117200 |  |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 |  |  |  |
| Содержание дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсыпка ПГС |  | тн | 0 | 1000 | 600 | 600 |
|  | Планировка гравийного покрытия |  | м2 | 1163636 | 2230400 | 3009500 | 3009500 |
| Текущий ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных тротуаров |  | м2 | 1509 | 2949,9 | 2220 | 1200 |
|  | Ул. Коммунистическая (четная сторона) |  | м2 |  | 2059,3 |  |  |
|  | Ул. Коммунистическая (нечетная сторона) |  | м2 |  | 753,8 |  |  |
|  | Ул. Коммунистическая (в границах ул. Карла Маркса ул. Верхотурова) |  | м2 | 1509 |  |  |  |
|  | Ул. Орджоникидзе |  | м2 |  |  |  | 1200 |
|  | Ул. Козюкова |  | м2 |  |  | 1080 |  |
|  | Ул. Карла Маркса |  | м2 |  |  | 1140 |  |
|  | Ул. Красный Орел |  | м2 |  | 136,8 |  |  |
| Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  | м2 | 8701392 | 4201478 | 6844860 | 6844860 |
|  | Вывоз снега с улично-дорожной сети, площадей, тротуаров, автобусных остановок |  | тонн | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных водопропускных труб |  | шт. | 20 | - | 30 | 30 |
|  | Замена водопропускных труб на перекрестках дорог |  | шт. | 20 | - | 30 | 30 |
|  | Планировка и углубление придорожных кюветов |  | Км. | 6,95 | 4,0 | 7,025 | 7,025 |
|  | Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб |  | Шт. | - | - | 50 | 50 |
| Улучшение материально- технического состояния дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенной дорожной техники |  | ед. | 1 | - | - | - |
| Ремонт дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По адресу г. Вяземский ул. Коммунистическая 5б |  | м2 | 531,5 |  |  |  |
|  | По адресу: г. Вяземский ул. Казачья 22 |  | м2 | 935,5 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 – 2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет средств городского поселения «Город Вяземский»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО : |  |  | 10008,130 | 17199,3 | 8620,502 | 11269,200 |
| 1. | Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками | 5063,5 | 12227,707 | 3380,502 | 6759,2 |
| 1.1 | Заливка трещин |  | 147,4 | 191,463 | 170,0 | 180,0 |
| 1.2. | Ямочный ремонт |  | 2473,1 | 2468,944 | 1460,502 | 2490,0 |
| 1.3 | - Механизированная влажная уборка улиц |  | - | 78,4 | - | - |
| 1.4 | - Ремонт дорог |  | 2431 | 9488,9 | 1750,0 | 4089,2 |
| 1.5 | - Составление ПСД |  | 12,0 | - | - | - |
| 2 | Содержание дорог с гравийным покрытием |  | 1214,8 | 1549,372 | 1780,0 | 1560,0 |
| 2.1. | - Отсыпка ПГС |  | - | 486,523 | 480,0 | 210,0 |
| 2.3 | - Планировка гравийного покрытия |  | 1214,8 | 1062,849 | 1300,0 | 1350,0 |
| 3 | Текущий ремонт тротуаров |  | 401,6 | 1179,708 | 1000,0 | 1200,0 |
| 3.1. | - Текущий ремонт тротуаров |  | 401,6 | 1179,708 | 1000,0 | 1200,0 |
| 4 | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  | 1708,8 | 1864,6 | 1660,0 | 1350,0 |
| 4.1 | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  | 1437,0 | 1864,6 | 1660,0 | 1350,0 |
| 4.2 | - Вывоз снега с проезжей части дорог |  | 271,8 |  |  |  |
| 5 | - Водоотведение |  | 296,4 | 378 | 800,0 | 400,0 |
| 5.1 | - Замена водопропускных труб на перекрестках дорог |  | 296,4 | - | 450,0 | 250,0 |
| 5.2 | - Планировка и углубление придорожных кюветов |  | - | 378 | 300,0 | 100,0 |
| 5.3 | - Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб |  | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 6 | - Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства |  | 640,9 | - | - | - |
| 6.1 | - Приобретение дорожной техники |  | 640,9 |  | - | - |
| 7. | - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  | 682,130 |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования местного

значения городского поселения

«Город Вяземский» на период 2014 – 2017 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

- Расходов  краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения «Город Вяземский»  на реализацию муниципальной программы  «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения   городского поселения «Город Вяземский»  на 2014-2017годы

- (тыс. рублей)

| № п/п. | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего | 13744,13 | 35059,65 | 12720,502 | 11269,2 |
|  |  | Бюджет района | 1236,0 | 681,247 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2500,0 | 17179,1 | 4100,0 |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 10008,13 | 17199,3 | 8620,502 | 11269,2 |
| 1. | Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Всего | 5063,5 | 27673,4 | 5668,8 | 6759,2 |
| 1.1 | Заливка трещин | Бюджет городского поселения | 147,4 | 191,463 | 170,0 | 180,0 |
| 1.2 | Ямочный ремонт | Бюджет городского поселения | 2473,1 | 2468,944 | 1460,502 | 2490,0 |
| 1.3 | Механизированная влажная уборка улиц | Бюджет городского поселения | - | 78,4 | - | - |
| 1.4 | Ремонт дорог | Итого | 2443,0 | 24934,6 | 5850,0 | 4089,2 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 2431 | 9488,9 | 1750,0 | 4089,2 |
|  |  | Краевой бюджет |  | 14850,3 | 4100,0 | - |
|  |  | Бюджет района |  | 595,447 | - | - |
| 1.5 | Составление ПСД | Бюджет городского поселения | 12,0 |  |  |  |
| 2. | Содержание дорог с гравийным покрытием | Всего | 1214,8 | 1549,372 | 1780,0 | 1560,0 |
| 2.1. | - Отсыпка ПГС | Бюджет городского поселения |  | 486,523 | 480,0 | 210,0 |
| 2.2 | - Планировка гравийного покрытия | Бюджет городского поселения | 1214,8 | 1062,849 | 1300,0 | 1350,0 |
| 3 | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 941,6 | 3594,308 | 1000,0 | 1200,0 |
| 3.1. | - Текущий ремонт тротуаров | Бюджет городского поселения | 401,6 | 1179,708 | 1000,0 | 1200,0 |
|  |  | Районный бюджет |  | 85,8 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 540,0 | 2328,8 |  |  |
| 4. | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Всего | 1708,8 | 1864,6 | 1660,0 | 1350,0 |
| 4.1. | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Бюджет городского поселения | 1437 | 1864,6 | 1660,0 | 1350,0 |
| 4.2. | - Вывоз снега с проезжей части дорог | Бюджет городского поселения | 271,8 |  |  |  |
| 5 | - Водоотведение | Всего | 296,4 | 378,0 | 800,0 | 400,0 |
| 5.1 | - Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | Бюджет городского поселения | 296,4 | - | 450,0 | 250,0 |
| 5.2 | - Планировка и углубление придорожных кюветов | Бюджет городского поселения | - | 378,0 | 300,0 | 100,0 |
| 5.3. | - Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб | Бюджет городского поселения | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 6. | - Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства | Всего | 2600,9 | - | - | - |
| 6.1 | - Приобретение дорожной техники | Бюджет городского поселения | 640,9 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1960,0 | - | - | - |
| 7. | - Ремонт дворов | Всего | 1918,13 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 682,130 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1236,0 |  |  |  |