АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2013 №  252

г. Вяземский

Хабаровский край

- Об утверждении муниципальной адресной  Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год

- В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, проведения капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2013 год, администрация городского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский»  на 2013 год, согласно приложению.

- 2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Хотинца С.В.

- Глава администрации

- городского поселения                                                                       А.Ю. Усенко

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением администрации

- городского поселения

- «Город Вяземский»

- от 15.05.2013 № 252

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» НА 2013 ГОД

- ПАСПОРТ

- муниципальной адресной программы по проведению

- капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения

- «Город Вяземский» на 2013 год

| Наименование Программы | "Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", статья 165 Жилищного кодекса РФ. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год. |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение качества реформирования ЖКХ. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение срока службы многоквартирных домов (далее - МКД) и их конструктивных элементов. 2. Повышение надежности и развитие инженерных систем МКД. 3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 73170,914 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) – 33907,401 тыс. руб.; - краевого бюджета – 14143,938 тыс. руб. - местного бюджета – 14143,938тыс. руб.; - ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД – 10975,637 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Общая площадь МКД, включенных в Программу. 2. Количество МКД, включенных в Программу, подлежащих капитальному ремонту. 3. Стоимость капитального ремонта МКД. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение уровня общего износа МКД. 2. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 3. Рост доли частных инвестиций в ЖКХ. |

- Характеристика проблем, решение которых

- осуществляется путем реализации программы

- В городском поселении «Город Вяземский» имеется 179 МКД, из которых 149 МКД требуют капитального ремонта. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета городского поселения в части муниципального жилья. Однако администрация городского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему капитального ремонта МКД необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта МКД всеми участниками процесса - собственниками помещений в МКД, администрацией городского поселения «Город Вяземский», органами власти Хабаровского края и Российской Федерации. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов МКД сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов России в целом. Разработка и реализация Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" явилась публичным признанием данной проблемы, требующей срочного вмешательства со стороны государственных органов власти.

- Термины, используемые в настоящей Программе

- Субъект финансирования - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в МКД управляющая организация, которые осуществляют управление МКД.

- Финансовая поддержка - целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту МКД, расходов на разработку проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- Цель и задачи Программы

- Цель Программы:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Задачи Программы:

- 1. Увеличение срока службы МКД и их конструктивных элементов.

- Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в МКД, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД.

- 2. Повышение надежности и развитие инженерных систем МКД.

- Проведение комплексного капитального ремонта МКД с применением новых технологий. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- 3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.

- Проведение мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, по взаимодействию с домовыми, уличными комитетами в городском поселении «Город Вяземский». Проведение активной агитационно-разъяснительной работы.

- Планируемые показатели выполнения Программы

- 1.Общая площадь МКД, которым предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта в результате выполнения Программы;

- 2.Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату принятия Программы;

- 3. Стоимость капитального ремонта МКД и сроки его исполнения;

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении №2 .

- Финансирование Программы

- 1. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта МКД осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ в отношении МКД, включенных в Программу.

- 2. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в МКД, включенных в Программу, устанавливается Правительством Хабаровского края.

- 3. Общий объем финансирования Программы составит 73170,914 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

- - Фонда – 33907,401 тыс. руб.;

- - краевого бюджета – 14143,938  тыс. руб.

- - местного бюджета – 14143,938 тыс. руб.;

- -ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД – 10975,637 тыс. руб.

| Виды работ | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 40926,314 |
| 2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт | - |
| 3. Ремонт крыш | 29023,829 |
| 4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | - |
| 5. Утепление и ремонт фасадов | 1918,313 |
| 6. Установка коллективных (общедомовых)приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 1302,458 |
| 7. Ремонт фундаментов многоквартирных домов | - |
| Итого | 73170,914 |

- 6. Средства бюджета городского поселения «Город Вяземский» на капитальный ремонт МКД предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

- 7. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- 8. В случае отсутствия выделенных средств из Фонда действие Программы может быть изменено или приостановлено постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский».

- Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы устанавливается - 2013 год.

- Система управления Программой

- Администрация городского поселения «Город Вяземский» для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- - проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- - в течение четырнадцати дней со дня получения средств из бюджета Хабаровского края, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете Хабаровского края на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД между МКД, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в МКД;

- - уведомляет субъекты финансирования о принятом решении по распределению бюджетных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного МКД;

- - перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

- - устанавливает порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома;

- - устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию городского поселения «Город Вяземский» информации о проведении капитального ремонта МКД субъектами финансирования;

- - согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту МКД;

- - обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

- - осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

- Формирование перечня МКД, в отношении которых планируется

- предоставление финансовой поддержки в рамках Программы

- Перечень МКД (приложение №1), в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы (далее - Основной перечень МКД), сформирован на основании протоколов решений общих собраний ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД об участии в данной Программе (далее - Протоколы общих собраний об участии в Программе).

- Реестр многоквартирных домов по видам ремонта отражен в приложении №3.

Приложение 1

постановлению администрации городского поселения «Город Вяземский»

«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год»

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| город Вяземский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Вяземский ул Верхотурова д.4 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 600,00 | 1 242,20 | 1 242,20 | 62 | ЧАСТ | 2 290 650,00 | 1 061 487,00 | 442 783,00 | 442 783,00 | 343 597,00 | 1 844,03 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 2 | г Вяземский ул Верхотурова д.8 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 873,60 | 2 873,60 | 2 655,60 | 83 | ЧАСТ | 4 784 810,00 | 2 217 280,00 | 924 904,00 | 924 904,00 | 717 722,00 | 1 665,09 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 3 | г Вяземский ул Вяземская д.84 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 372,90 | 1 279,90 | 1 279,90 | 52 | ЧАСТ | 544 825,00 | 252 471,00 | 105 315,00 | 105 315,00 | 81 724,00 | 425,68 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 4 | г Вяземский ул Казачья д.14а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 641,80 | 3 641,80 | 3 312,70 | 124 | ЧАСТ | 4 488 522,00 | 2 079 982,00 | 867 631,00 | 867 631,00 | 673 278,00 | 1 232,50 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 5 | г Вяземский ул Казачья д.16 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 360,50 | 3 360,50 | 3 272,70 | 134 | ЧАСТ | 4 136 817,00 | 1 917 000,00 | 799 647,00 | 799 647,00 | 620 523,00 | 1 231,01 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 6 | г Вяземский ул Казачья д.16а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 625,20 | 3 357,10 | 3 284,00 | 127 | ЧАСТ | 1 130 847,00 | 524 034,00 | 218 593,00 | 218 593,00 | 169 627,00 | 336,85 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 7 | г Вяземский ул Казачья д.20 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 341,10 | 3 341,10 | 2 184,00 | 129 | ЧАСТ | 4 557 906,00 | 2 112 134,00 | 881 043,00 | 881 043,00 | 683 686,00 | 1 364,19 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 8 | г Вяземский ул Казачья д.22 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 292,90 | 2 210,00 | 2 117,70 | 146 | ЧАСТ | 4 714 758,00 | 2 184 818,00 | 911 364,00 | 911 364,00 | 707 212,00 | 2 133,37 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 9 | г Вяземский ул Карла Маркса д.58 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 359,00 | 3 359,00 | 2 201,10 | 139 | ЧАСТ | 3 665 398,00 | 1 698 546,00 | 708 521,00 | 708 521,00 | 549 810,00 | 1 091,22 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 10 | г Вяземский ул Коммунистическая д.13 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 443,20 | 3 443,20 | 2 868,00 | 113 | ЧАСТ | 4 896 179,00 | 2 268 890,00 | 946 431,00 | 946 431,00 | 734 427,00 | 1 421,99 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 11 | г Вяземский ул Коммунистическая д.15 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 650,20 | 2 650,20 | 1 838,50 | 97 | ЧАСТ | 4 896 179,00 | 2 268 890,00 | 946 431,00 | 946 431,00 | 734 427,00 | 1 847,48 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 12 | г Вяземский ул Коммунистическая д.17 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 242,40 | 3 242,40 | 2 627,80 | 102 | ЧАСТ | 4 896 179,00 | 2 268 890,00 | 946 431,00 | 946 431,00 | 734 427,00 | 1 510,05 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 13 | г Вяземский ул Коммунистическая д.18 | 1963 | 1981 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 699,30 | 650,10 | 650,10 | 28 | ЧАСТ | 2 071 111,00 | 959 752,00 | 400 346,00 | 400 346,00 | 310 667,00 | 3 185,83 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 14 | г Вяземский ул Коммунистическая д.5б | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 538,10 | 3 538,10 | 3 272,10 | 127 | ЧАСТ | 4 498 918,00 | 2 084 798,00 | 869 641,00 | 869 641,00 | 674 838,00 | 1 271,56 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 15 | г Вяземский ул Коммунистическая д.9 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 865,30 | 2 865,30 | 2 552,80 | 95 | ЧАСТ | 3 341 940,00 | 1 548 655,00 | 645 997,00 | 645 997,00 | 501 291,00 | 1 166,35 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 16 | г Вяземский ул Космодемьянской д.4 |  |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 007,30 | 2 007,30 | 1 449,10 | 52 | ЧАСТ | 5 156 319,00 | 2 389 439,00 | 996 716,00 | 996 716,00 | 773 448,00 | 2 568,78 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 17 | г Вяземский ул Котляра д.34а | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 440,30 | 772,00 | 720,30 | 37 | ЧАСТ | 3 575 250,00 | 1 656 771,00 | 691 096,00 | 691 096,00 | 536 287,00 | 4 631,15 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 18 | г Вяземский ул Котляра д.36 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 213,70 | 962,40 | 889,10 | 34 | ЧАСТ | 2 053 120,00 | 951 416,00 | 396 868,00 | 396 868,00 | 307 968,00 | 2 133,33 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 19 | г Вяземский ул Ленина д.4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3 964,10 | 2 583,60 | 522,60 | 228 | ЧАСТ | 1 002 803,00 | 464 699,00 | 193 842,00 | 193 842,00 | 150 420,00 | 388,14 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 20 | г Вяземский ул Шолохова д.33 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 766,30 | 710,20 | 563,20 | 33 | ЧАСТ | 1 705 820,00 | 790 477,00 | 329 735,00 | 329 735,00 | 255 873,00 | 2 401,89 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 21 | г Вяземский ул Шолохова д.33а | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772,50 | 713,70 | 634,50 | 27 | ЧАСТ | 1 857 813,00 | 860 910,00 | 359 115,00 | 359 115,00 | 278 673,00 | 2 603,07 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 22 | г Вяземский ул Шолохова д.33б л | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 723,36 | 717,60 | 572,00 | 31 | ЧАСТ | 1 815 008,00 | 841 075,00 | 350 841,00 | 350 841,00 | 272 251,00 | 2 529,28 | 13 975,30 | 12.2013 |
| 23 | г Вяземский ул Шоссейная д.21 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 543,20 | 543,20 | 491,90 | 21 | ЧАСТ | 1 089 742,00 | 504 987,00 | 210 647,00 | 210 647,00 | 163 461,00 | 2 006,15 | 13 975,30 | 12.2013 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 54 336,26 | 50 064,50 | 41 201,90 | 2 021 | X | 73 170 914,00 | 33 907 401,00 | 14 143 938,00 | 14 143 938,00 | 10 975 637,00 | 1 461,53 | 13 975,30 | X |

Приложение 2

постановлению администрации городского поселения «Город Вяземский»

«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год»

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе | 54 336,26 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170 914,00 | 73 170 914,00 |
| 1 | город Вяземский | 54 336,26 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170 914,00 | 73 170 914,00 |
|  | 2013 год | 54 336,26 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170 914,00 | 73 170 914,00 |
| 1 | город Вяземский | 54 336,26 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170 914,00 | 73 170 914,00 |

Приложение №3

постановлению администрации городского поселения «Город Вяземский»

«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год»

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| город Вяземский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Вяземский ул Верхотурова д.4 | 2 290 650,00 | 1 214 368,00 | 242 859,00 | 507,20 | 833 423,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Вяземский ул Верхотурова д.8 | 4 784 810,00 | 1 798 902,00 | 267 859,00 | 969,10 | 2 718 049,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Вяземский ул Вяземская д.84 | 544 825,00 | 544 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Вяземский ул Казачья д.14а | 4 488 522,00 | 2 927 837,00 | 31 000,00 | 890,00 | 1 285 561,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 104,00 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Вяземский ул Казачья д.16 | 4 136 817,00 | 2 928 533,00 | 31 000,00 | 883,40 | 1 177 284,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Вяземский ул Казачья д.16а | 1 130 847,00 | 1 130 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Вяземский ул Казачья д.20 | 4 557 906,00 | 2 729 485,00 | 31 000,00 | 975,00 | 1 553 297,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509,70 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Вяземский ул Казачья д.22 | 4 714 758,00 | 2 901 070,00 | 31 000,00 | 975,00 | 1 782 688,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Вяземский ул Карла Маркса д.58 литера А | 3 665 398,00 | 2 371 837,00 | 8 000,00 | 986,20 | 1 285 561,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г Вяземский ул Коммунистическая д.13 | 4 896 179,00 | 3 281 651,00 | 31 000,00 | 9 104,00 | 1 339 404,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Вяземский ул Коммунистическая д.15 | 4 896 179,00 | 3 281 651,00 | 31 000,00 | 910,40 | 1 339 404,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Вяземский ул Коммунистическая д.17 | 4 896 179,00 | 3 281 651,00 | 31 000,00 | 910,40 | 1 339 404,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г Вяземский ул Коммунистическая д.18 | 2 071 111,00 | 745 104,00 | 6 000,00 | 555,80 | 1 320 007,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г Вяземский ул Коммунистическая д.5б | 4 498 918,00 | 2 938 233,00 | 31 000,00 | 1 055,00 | 1 285 561,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571,00 | 244 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Вяземский ул Коммунистическая д.9 | 3 341 940,00 | 1 751 814,00 | 0,00 | 991,56 | 1 324 915,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,60 | 265 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Вяземский ул Космодемьянской д.4 | 5 156 319,00 | 3 127 665,00 | 267 859,00 | 721,10 | 1 760 795,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Вяземский ул Котляра д.34а | 3 575 250,00 | 1 426 015,00 | 261 881,00 | 762,80 | 1 887 354,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Вяземский ул Котляра д.36 | 2 053 120,00 | 0,00 | 0,00 | 519,20 | 1 948 196,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,40 | 104 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г Вяземский ул Ленина д.4 | 1 002 803,00 | 1 002 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г Вяземский ул Шолохова д.33 литера А | 1 705 820,00 | 514 008,00 | 0,00 | 490,00 | 1 191 812,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г Вяземский ул Шолохова д.33а литера А | 1 857 813,00 | 514 007,00 | 0,00 | 550,00 | 1 343 806,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г Вяземский ул Шолохова д.33б литера А | 1 815 008,00 | 514 008,00 | 0,00 | 538,50 | 1 301 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г Вяземский ул Шоссейная д.21 | 1 089 742,00 | 0,00 | 0,00 | 402,30 | 1 006 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | 83 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: |  | 73170914 | 40926314 | 1302458 | 23696,96 | 29023829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29809,2 | 1918313 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

постановлению администрации городского поселения «Город Вяземский»

«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2013 год»

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по город Вяземский |  | 14 957,06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | г Вяземский ул Верхотурова д.4 | 1 242,20 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 2 | г Вяземский ул. Казачья д.16 | 3 360,50 | центральное | ПУ | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 3 | г Вяземский ул. Казачья д.22 | 3 292,90 | центральное | ПУ | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 4 | г Вяземский ул. Карла Маркса д.58 литера А | 3 359,00 | центральное | ПУ | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 5 | г Вяземский ул. Котляра д.34а | 1 440,30 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 6 | г Вяземский ул. Шолохова д.33 литера А | 766,30 | центральное | ПУ не требуется | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 7 | г Вяземский ул. Шолохова д.33а литера А | 772,50 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 8 | г Вяземский ул. Шолохова д.33б литера А | 723,36 | центральное | ПУ не требуется | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |