АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2015 г. № 573

г.Вяземский

О внесении изменений в муниципальную программу  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную  постановлением  администрации городского поселения «Город Вяземский» от 29.05.2014г. № 292.

В целях совершенствования нормативного правового регулирования реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную  постановлением  администрации городского поселения «Город Вяземский» от 29.05.2014г.      № 292, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от29.05.2014 г. № 292, следующие изменения:

1.1.В  подразделе 3.1. раздела 3:

1.1.1.  Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета (по согласованию)  и бюджета городского поселения "Город Вяземский".

Бюджетные источники:

- краевой бюджет - средства, предоставляемые из краевого бюджета в соответствии с региональными нормативными правовыми актами (прогнозируются как возможный источник финансирования);

- бюджет городского поселения - средства, предусматриваемые на исполнение Программы в Решении Совета депутатов городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

При утверждении инвестиционных  программ предприятий, в  Программу будут вноситься изменения.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 5».

1.1.2. В пункте 10 третий  абзац исключить.

1.2. Приложения № 2,5,6 изложить в новой редакции (прилагаются)

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хотинца С.В.

Глава городского поселения                                                              А.Ю.Усенко

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2000г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД | проектов |  | 3проек |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | п/м |  | 500 п/м | 800 п/м | 1000 п/м | 1200 п/м | 1200 п/м | 1200 п/м | 1200 п/м |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | п/м |  | 300 п/м | 600 п/м | 700 п/м | 800 п/м | 800 п/м | 800 п/м | 800п/м |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | п/м |  | 350 п/м | 400 п/м | 500 п/м | 600 п/м | 600 п/м | 600 п/м | 600п/м |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | шт., компл. |  | шт., компл. | шт., компл. | шт., компл. | шт., компл. | шт., компл. | шт., компл. | шт., компл. |
| 6 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению | раз в год |  | раз в год | раз в год | раз в год | раз в год | раз в год | раз в год | раз в год |
| 7 | Очистка артезианской скважины | скв |  | 1скв | 1 скв | 1 скв | 1 скв | 1 скв | 1 скв | 1 скв |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной котельной | 2 котл |  | 2котл |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство ограждения охранных зон скважин | зона |  | 1зона | 1зона | 1зона | 1зона | 1зона |  |  |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | стан |  | 2 стан |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линий электропередач | 400 п/м |  |  |  | 400 п/м |  |  |  |  |
| 12 | Строительство сетей водоснабжения от ул.Гастелло-ул.Чайкина-ул.Верхотурова | 1250 п/м |  |  | 1250 п/м |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство сети теплоснабжения и водоснабжения от котельной ЦРБ до дома № 67 ул.Шоссейная | 418 п/м |  |  | 418 п/м |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство сетей теплоснабжения по ул.Студенческой до ж.д. ул. Козюкова 72 | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км |  |  |  |  |
| 15 | Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Стоцкого от ул. Верхотурова до ул.Лазо | 0,75 км |  |  |  | 0,75 км |  |  |  |  |
| 16 | Разработка ПСД строительство очистных сооружений | 1 очист |  |  |  |  | 1 очист |  |  |  |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Стоцкого от Верхотурова до ул.Лазо | 0,75 км |  |  |  |  | 0,75 км |  |  |  |
| 18 | Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения от ул.Козюкова до «Лесхоз техникума» | 300 п/м |  |  |  |  |  | 300 п/м |  |  |
| 19 | Разработка ПСД строительство сетей водоснабжения по ул. Серышева от ул. Казачья до ул. Комсомольской | 800 п/м |  |  |  |  |  | 800 п/м |  |  |
| 20 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Серышева от ул.Казачья до ул. Комсомольскаяя | 600 п/м |  |  |  |  |  | 600 п/м |  |  |
| 21 | Строительство сетей теплоснабжения от ул.Козюкова до «Лесхоз техникума» | 0,95 км |  |  |  |  |  |  | 0,95 км |  |
| 22 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Серышева от ул.Казачья до ул. Комсомольскаяя | 800п/м |  |  |  |  |  |  | 800 п/м |  |
| 23 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной«5 школы» до котельной «ДРСУ» | 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 км |
| 24 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьной от ул.Казачьей до ул. Комсомольской | 600 п/м |  |  |  |  |  |  |  | 600 п/м |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  N 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | 402,2 | - | 700,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей |  | 1560,1 | 1400,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения |  | 895,4 | 600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования |  | 5599,3 | 3200,0 | 5130,0 | 5100,0 | 1930,0 | 8000,0 | 6650,0 |
| 6 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению |  | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины |  | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной котельной |  | 221,8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Устройство ограждения охранных зон скважин |  | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | - | - |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды |  | 343,8 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство линий электропередач |  | 0,0 | - | 200,0 | - | - | - | - |
| 12 | Приобретение водозаборной скважины в собственность городского поселения |  | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 1000,0 |
| 14 | Строительство сети теплоснабжения |  |  | 0,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 1000,0 |
|  | ИТОГО: |  | 10621,0 | 7170,0 | 11700,0 | 12000,0 | 9250,0 | 14640,0 | 15320,0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  N 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов  краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 10621,0 | 24700,0 | 12500,0 | 18500,0 | 118500,0 | 134900,0 | 75000,0 |
|  |  | городской | 10621,0 | 11000,0 | 11500,0 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| 1 | Разработка ПСД | Всего | 402,2 |  | 700,0 | 2500,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  | городской | 402,2 |  | 700,0 | 500,0 | 1000,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей | Всего | 1560,1 | 1500,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2500,0 |
|  |  | городской | 1560,1 | 1500,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 200,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения | Всего | 895,4 | 700,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
|  |  | городской | 895,4 | 700,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водоотведения | Всего | 0 | 600,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
|  |  | городской | 0 | 6000,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5 | Приобретение материалов и оборудования | Всего | 55888,8 | 5030,0 | 5,13 | 5100,0 | 1930,0 | 82600,0 | 6656,0 |
|  |  | городской | 55888,8 | 5030,0 | 700,0 | 5100,0 | 1930,0 | 82600,0 | 6656,0 |
| 6 | Субсидии организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани населению | Всего | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
|  |  | городской | 811,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 7 | Очистка артезианской скважины | Всего | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
|  |  | городской | 524,6 | 350,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 8 | Разработка режимных карт работы котлоогрегатов на центральной котельной | Всего | 221,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской | 221,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство ограждения охранных зон скважин | Всего | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |  |  |
|  |  | городской | 232,8 | 450,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |  |  |
| 10 | Установка автоматической станции по регулированию давления воды | Всего | 343,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской | 343,8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линий электропередач | Всего | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение водозаборной скважины в собственность городского поселения | Всего | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения | Всего |  | 9700,0 |  | 5000,0 | 1800,0 | 6000,0 |  |
|  |  | городской |  | 1000,0 |  | 500,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 14 | Строительство сети теплоснабжения | Всего |  | 5700,0 | 1500,0 |  |  | 5000,0 | 7000,0 |
|  |  | городской |  | 700,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 1000,0 |