ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2012 № 25

г. Вяземский

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2012- 2014 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения "Город Вяземский" администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2012- 2014 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Вяземский» Т.П. Добровольскую.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации городского поселения		                   А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

городского поселения «Город Вяземский»

от 25.01.2012 № 25

Муниципальная целевая Программа

«Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2012- 2014 годы.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2012- 2014 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление главы администрации городского поселения «Город Вяземский» от 17.11.2009г. №89 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет средств городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формировании и реализации» Постановление главы администрации городского поселения «Город Вяземский» от 29.11.2010г. №435 «Об утверждении Положения об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского поселения «Город Вяземский» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Город Вяземский» |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» |
| Цель и задачи Программы | - обеспечение комфортного проживания населения; - замена ветхих и устаревших сетей уличного освещения с учетом внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, -сокращение затрат на уличное освещение. |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2012-2014 годы |
| Исполнители Программы | Организации различных форм собственности, осуществляющие техническое обслуживание и специализированные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ, привлекаемые заказчиком Программы на конкурсной основе. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования настоящей Программы являются средства местного бюджета городского поселения «Город Вяземский». Всего на реализацию настоящей Программы предусматривается выделение ассигнований в размере 2433,301 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2012 году составит 962,341 тыс. руб. - 2013 году составит 710,250 тыс. руб. - 2014 году составит 760,710 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Улучшение освещения улиц и придомовых территорий способом установки дополнительных светильников в количестве 87 штук. Улучшение качества обслуживания муниципальных сетей наружного освещения. |
| Организация контроля за исполнением Программы и отчетность о ходе ее реализации | Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи и социально жилищной политики, заместитель главы городского поселения «Город Вяземский». |

- 1. Характеристика проблемы

Проблемы, имеющиеся в области уличного освещения городского поселения "Город Вяземский".

В настоящее время система уличного освещения города Вяземский охватывает 15,4% улиц, обеспечивается 201 светильниками, 20 км осветительного ЛЭП.

Соблюдение предусмотренных нормативными документами требований к освещению населенного пункта обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения по освещенности населенного пункта, автомобильных дорог, придомовых территорий.

В преобладающем большинстве установленные требования к освещению улиц и придомовых территорий не соблюдаются. Находящиеся в эксплуатации системы наружного освещения значительно изношены, не соответствуют действующим нормативным актам и создают освещенность ниже предусматриваемой установленными требованиями. Нередко наружное освещение отсутствует вовсе или находится в нерабочем состоянии.

В целях решения вышеуказанных проблем разрабатывается данная Программа.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- улучшение освещения улиц города и придомовых территорий;       
- замена изношенных инженерных сетей.

- строительство инженерных сетей.

- 2. Цель и задачи Программы

Целями программы являются:

- обеспечение комфортного проживания населения.

Задачами Программы являются:

-техническое содержание, техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения;

- замена ветхих и устаревших сетей уличного освещения с учетом внедрения ресурсосберегающих   и энергосберегающих технологий,

-сокращение затрат на уличное освещение;

установка дополнительных светильников на территории города.

- 3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | - Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 2012 год |  |  |
| - 1. | - Техническое обслуживание сетей наружного освещения | - 257 светильников | - 328,418 |
| - 2. | - Устройство уличного освещения по ул.Казачья | - 10 светильников | - 74,659 |
| - 3. | - Устройство уличного освещения по ул.Владивостокская | - 11 светильников | - 179,940 |
| - 4. | - Устройство уличного освещения по ул.Дикопольцева | - 9 светильников | - 141,347 |
| - 5. | - Устройство уличного освещения по ул.Дзержинского | - 9 светильников | - 167,377 |
| - 6. | - Ремонт уличного освежения с установкой энергосберегающих светильников | - 8 светильников | - 70,600 |
|  | - ИТОГО: |  | - 962,341 |
|  | - 2013 год |  |  |
| - 1. | - Техническое обслуживание сетей наружного освещения | - 277 светильников | - 361,68 |
| - 2. | - Устройство уличного освещения по ул.Козюкова | - 12 светильников | - 168,77 |
| - 3. | - Устройство уличного освещения на Привокзальной площадь, ул.Железнодорожная | - 8 светильников | - 179,80 |
|  | - ИТОГО: |  | - 710,25 |
|  | - 2014 год |  |  |
| - 1. | - Техническое обслуживание сетей наружного освещения | - 297 светильников | - 397,80 |
| - 2. | - Устройство уличного освещения по ул.Коваля | - 10 светильников | - 176,95 |
| - 3. | - Устройство уличного освещения по ул.Ленина | - 10 светильников | - 185,96 |
|  | - ИТОГО: |  | - 760,71 |

Настоящая Программа реализуется в течении 2012-2014 годов. Этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам работ, утверждаемых администрацией городского поселения за счет средств местного бюджета.

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться. Необходимо ежегодно составлять Перечень мероприятий Программы с учетом выполнения мероприятий в текущем году с учетом результатов выполнения за предыдущий период, а также возникшими новыми обстоятельствами.

5.Сведения о муниципальном заказчике Программы и ее исполнителях.

Муниципальным заказчиком настоящей Программы является администрация городского поселения «Город Вяземский».

Исполнителями программных мероприятий являются организации различных форм собственности, осуществляющие техническое обслуживание и специализированные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ, привлекаемые заказчиком Программы на конкурсной основе.

6. Ожидаемые результаты

Улучшение освещения улиц и придомовых территорий способом 
установки дополнительных светильников в количестве 87 штук

Улучшение качества обслуживания муниципальных сетей наружного освещения.

- 7. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывала социальная значимость проблемы. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района. Общий объем финансирования Программы составит 2433,301 тыс.рублей, в том числе по годам:

- 2012 г.- 962,341 тыс. руб.

- 2013 г.- 710,25 тыс. руб.

- 2014 г.- 760,71 тыс. руб.