Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 № 158

АД АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского края                                                                          МИНИСТРОРОД

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.09.2013 № 462, с учетом всех дополнений и изменений

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 20.12.2016г. № 1130 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края», в целях рационального использования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы», утверждённую постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.09.2013 № 462, с учетом изменений от 08.10.2014 № 532, от 11.02.2016 №104, внести изменения изложив её в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хотинца С.В.

Глава городского поселения                                                             А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от 09.09.2013 № 462

(в редакции постановления администрации городского поселения

«Город Вяземский»

от 28.02.2017 № 158

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

- Общая характеристика текущего состояния дорог городского

поселения «Город Вяземский»

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Дорожное хозяйство городского поселения «Город Вяземский» довольно сложное. Длина автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения составляет - 130,0 км, в том числе с твердым покрытием - 43,7 км., с гравийным покрытием -86,3 км., протяженность тротуаров – 16,3 км.

На развитие дорожной сети городского поселения, в рамках реализации муниципальной Программы «Реконструкция, благоустройство, строительство и ремонт автомобильных дорог городского поселения «Город Вяземский» в период 2014-2016гг. направлено более 60 млн. рублей. С 2011 года администраций города проводится работа по привлечению средств из других уровней бюджетов на выполнение работ по текущему ремонту дорог. Полностью заасфальтированы две основные дороги города площадью 33 тыс.кв.м. - ул. Коммунистическая, ул. Котляра,  участки дорог по ул. Казачья и ул. Фрунзе, ул. Коваля, ул. Милицейская, ул. Лазо, ул. Верхотурова и др. Произведен ремонт тротуаров общей площадью более 10 тыс.кв.м. Постоянно производиться содержание автомобильных дорог в зимний период, в летний период ведутся работы по планировке дорог с гравийным покрытием, ямочный ремонт асфальтобетонных дорог, углубление и планировка кюветов. В 2013 году произведен ремонт объездной дороги от ул.Чайкиной до ул.Владивостокская с устройством асфальтобетонного покрытия площадью 13,7 тыс.м2, что значительно улучшило движение автотранспорта в микрорайон «Чупровка».

Несмотря на положительные тенденции развития дорожной отрасли в городском поселении, проблемы дорожного хозяйства остаются и выглядят следующим образом:

1) несоответствие параметров дорог с твёрдым покрытием по ул. Чайкиной, ул. Карла Маркса, ул. Вяземская, ул. Дзержинского, ул. Партизанская и ул. Владивостокская современным транспортно-эксплуатационным нормативам;

2) отсутствие качественных подъездных дорог к социальным учреждениям города;

3) загруженность автотранспортом центральных дорог города;

4) практически полное разрушение из-за срока давности постройки, существующего дорожного асфальтного покрытия на дорогах, что затрудняет проезд по ним и сводит к нулю затраты на содержание самих дорог;

5) затягивание и заиливание придорожных кюветов и не достаточное количество ливневой канализации на дорогах городского поселения;

6) наличие большого числа дорог с гравийным покрытием.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объёма грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к увеличению интенсивности движения, что в существующих условиях будет способствовать появлению транспортных заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

От состояния дорог и увеличения количества автотранспорта зависит и безопасность населения. Также от надёжности и безопасности перемещения по дорогам зависит не только объём грузо - и пассажироперевозок и затраты на них, но и сама возможность обмена грузами и передвижения людей.

Автомобильные дороги обеспечивают проезд людей к местам работы и отдыха, возможность своевременного оказания медицинской помощи, локализации очагов возгорания.

Анализ факторов, влияющих на развитие дорожного хозяйства, а также опыт реализации предыдущей Программы показывают, что существующие проблемы можно решить программно-целевым методом, обеспечивающим увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

2. Цель и задачи программы

2.1.Цели программы:

2.1.1  Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил.

2.2.Задачи программы:

2.2.1.Создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции дорог;

2.2.2.Сохранение, содержание и  модернизация автомобильных дорог через мероприятия по их ремонту и содержанию;

2.2.3.Ремонт внутриквартальных дорог;

2.2.4.Ремонт тротуаров;

2.2.5.Реконструкция и строительство водопропускной системы.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной

программы

В результате реализации Программы планируется:

1. восстановить и отремонтировать дороги площадью 107668,05м2;

2. восстановить и отремонтировать тротуары площадью 7358,9м2;

3. обеспечить увеличение площади на нормативном уровне отремонтированных дорог улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» путем проведения работ по планировке дорог с гравийным покрытием и зимним содержанием - 37686128м2.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2017 годов. Первоначальными этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам дорожных работ, предусмотренных в Программе за счет бюджета городского поселения и привлеченных источников.

Программные мероприятия могут корректироваться на основании ежегодного Перечня мероприятий Программы с учетом выполнения мероприятий в текущем году за счет всех источников финансирования и с учетом результатов выполнения за предыдущий период, а так же возникшими новыми обстоятельствами.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными показателями (индикаторами) муниципальной программы является:

1.  площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский»;

2. площадь отремонтированных тротуаров;

3. площадь выполненной планировки дорог с гравийным покрытием.

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы включает:

- Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием;

- текущий ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием;

- ремонт тротуаров;

- Содержание дорожной сети (зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей);

- Водоотведение (замена водопропускных труб на перекрестках дорог; планировка и углубление придорожных кюветов; ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистической; техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб);

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приводится в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский». Привлеченные средства учитываются как прогноз софинансирования средств бюджета района и краевого бюджета (по согласованию). В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский» и объема софинансирования из бюджета района и краевого бюджета.

Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 44851,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –10008,130 тыс. руб.

2015 год – 17199,3 тыс. руб.

2016 год – 9273,0 тыс. руб.

2017 год – 8370,81 тыс. руб.

Краевой бюджет (по согласованию) прогнозируется в сумме 21979,1 тыс. рублей:

2014 год – 2500,0тыс. руб.

2015 год – 17179,1 тыс. руб.

2016 год – 2300,0 тыс. руб.

Бюджет района (по согласованию) прогнозируется в сумме 3649,147 тыс. руб.:

2014 год – 1236,0 тыс. руб.

2015 год – 681,247 тыс. руб.

2016 год – 1731,9 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей, а также по годам реализации программы приведена в приложении №3 к настоящей программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закреплённых за ним мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает разработку проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) в установленном порядке;

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении изменений в муниципальную программу и несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации;

- в срок до 10 октября, текущего года, представляет в отдел экономики и финансов результаты мониторинга (приложения №7, 8, 9 Постановления администрации городского поселения от 20.12.2016 №1130 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края») и пояснительную записку о ходе реализации программы за 9 месяцев текущего финансового года соответственно;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчёта;

- готовит годовой отчёт и представляет его в отдел экономики и финансов городского.

Соисполнитель Программы:

- участвует в разработке проекта муниципальной программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и  подготовки отчёта о ходе реализации.

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по согласованию ответственного исполнителями и участниками в следующих случаях:

- изменение в составе мероприятий муниципальной программы;

- изменение сроков реализации муниципальной программы;

- изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- уточнение объёмов и источников финансирования, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятия и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач;

- уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий муниципальной программы, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач;

- необходимости продления срока реализации муниципальной программы.

9. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, ).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

О - фактическое освоение средств бюджета городского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ / БЛ,

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при ЭИ ≥ 0,8;

- недостаточно эффективной при 0,6≤ЭИ<0,8;

- неэффективной при 0,6>ЭИ.

Отдел экономики и финансов администрации городского поселения, по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, подводит итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ и формирует ранжированный перечень муниципальных программ, а также готовит предложения главе городского поселения "Город Вяземский" о необходимости прекращения или необходимости внесения изменений начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

| 1.Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители, участники | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками |
| 3.Цели муниципальной Программы | Приведение муниципальных автомобильных дорог и дорожных инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил. |
| 4.Задачи муниципальной Программы | 1.Создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции дорог; 2.Сохранение, содержание и модернизация автомобильных дорог через мероприятия по их ремонту и содержанию; 3.Ремонт внутриквартальных дорог; 4.Ремонт тротуаров; 5.Реконструкция и строительство водопропускной системы. |
| 5.Подпрограммы | Нет |
| 6.Основные мероприятия Программы | - Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; - текущий ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием; - ремонт тротуаров; - Содержание дорожной сети (зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей); - Водоотведение (замена водопропускных труб на перекрестках дорог; планировка и углубление придорожных кюветов; ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистической; техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб). |
| 7.Основные показатели (индикаторы) | 1. площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский»; 2. площадь отремонтированных тротуаров; 3. Площадь выполненной планировки дорог с гравийным покрытием |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2014-2017г. |
| 9.Ресурсное обеспечение реализации Программы | Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский». Привлеченные средства учитываются как прогноз софинансирования средств бюджета района и краевого бюджета (по согласованию).В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения «Город Вяземский» и объема софинансирования из бюджета района и краевого бюджета. Из бюджета городского поселения «Город Вяземский» на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 44851,24 тыс.руб., в то числе по годам: 2014 год –10008,130 тыс. руб. 2015 год – 17199,300 тыс. руб. 2016 год – 9273,0 тыс. руб. 2017 год – 8370,81 тыс. руб. Краевой бюджет (по согласованию) прогнозируется в сумме 21979,1 тыс. рублей: 2014 год -2500,0 тыс. руб. 2015 год – 17179,1 тыс. руб. 2016 год – 2300,0 тыс. руб. Бюджет района (по согласованию) прогнозируется в сумме 3649,147 тыс. руб.: 2014 год – 1236,0 тыс. руб. 2015 год – 681,247 тыс. руб. 2016 год – 1731,9 тыс. руб. |
| 10.Конечный результат реализации Программы | В результате реализации Программы планируется: 1. восстановить и отремонтировать дороги площадью 107668,05м2; 2. восстановить и отремонтировать тротуары площадью 7358,9м2; 3. обеспечить увеличение площади на нормативном уровне отремонтированных дорог улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» путем проведения работ по планировке дорог с гравийным покрытием и зимним содержанием - 37686128м2. . |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных дорог | м2 |  | 6892 | 51194,2 | 13381,85 | 36200 |
| 2 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 |  | 1509 | 2813,1 | - | 2900 |
| 3 | Объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог и зимнего содержания | м2 |  | 11896092 | 6431878 | 9503798 | 9854360 |
| 2.Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | м2 |  | 6892 | 51194,2 | 13381,85 | 36200 |
|  | Заливка трещин | пог.м. |  | 2902 | 2902 | 1570 | 3000 |
|  | Ямочный ремонт | м2 |  | 1830 | 3351 | 1830 | 3000 |
|  | Ремонт дорог | м2 |  | 2160 | 44941,2 | 9981,85 | 30200 |
|  | ул. Коваля | м2 |  |  |  | 5642 |  |
|  | ул. Козюкова с примыканием на ул. Лазо и ул. Милицейская | м2 |  | 2160 | 7782,4 |  |  |
|  | ул. Чехова | м2 |  |  | 2845 |  |  |
|  | ул. Карла Маркса | м2 |  |  |  |  | 16800 |
|  | ул. Чайкиной | м2 |  |  |  |  | 6200 |
|  | ул. Верхотурова | м2 |  |  | 11635 |  |  |
|  | ул. Владивостокская | м2 |  |  |  |  | 7200 |
|  | ул. Красный Орел в границах ул. Коммунистическая – пер. Мирный с устройством тротуара | м2 |  |  | 1046,8 |  |  |
|  | ул. Шолохова – ул. Пограничная | м2 |  |  | 21632 |  |  |
|  | пер. Мирный с устроиством тротуара по ул. Карла-Маркса и ул. Козюкова | м2 |  |  |  | 3205,85 |  |
|  | ул. П. Морозова | м2 |  |  |  | 1134 |  |
| 2.1.3 | Механизированная влажная уборка улиц | м2 |  |  | 117200 |  |  |
| 2.1.4. | разработка проектно сметной документации на ремонт дорог | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Содержание дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Отсыпка ПГС | тн. |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.2.2 | Планировка гравийного покрытия | м2 |  | 3194700 | 2230400 | 2113888 | 3009500 |
| 2.3 | Текущий ремонт тротуаров | м2 |  | 1509 | 2813,1 | - | 2900 |
| 2.3.1 | ул. Коммунистическая, четная сторона | м2 |  | - | 2059,3 | - | - |
| 2.3.2 | ул. Коммунистическая, нечетная сторона | м2 |  | - | 753,8 | - | - |
| 2.3.3 | ул. Орджоникидзе | м2 |  |  |  |  | 1200 |
| 2.3.4 | ул. Козюкова | м2 |  |  |  | - | 740 |
| 2.3.5 | ул.Коммунистическая в границах ул. К. Маркса ул. Верхотурова | м2 |  | 1509 |  |  |  |
| 2.3.6 | ул. Карла Маркса | м2 |  |  |  | - | 960 |
| 2.4 | Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | м2 |  | 8701392 | 4201478 | 7389910 | 6844860 |
| 2.4.1 | Вывозка снега с улично-дорожной сети, площадей, тротуаров, автобусных остановок | тонн. |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2.5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | шт. |  | 20 | - | 12 | 30 |
| 2.5.2 | Планировка и углубление придорожных кюветов | км |  | 6,95 | 4,0 | 5,3 | 7,025 |
| 2.5.3 | Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб | шт. |  | 50 | - | 5 | 40 |
| 2.6 | Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Приобретение дорожной техники | ед. |  | 1 | - | - | - |
|  | Ремонт дворов |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт дворов | м2 |  | 1467 | - | - | - |
| 2.7.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома 5б по ул. Коммунистическая | м2 |  | 531,5 | - | - | - |
| 2.7.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома 22 по ул. Казачья | м2 |  | 935,5 | - | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 - 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заливка трещин | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; | 2014 – 2017 гг. 2015г. 2014г. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 1.2. | Ямочный ремонт |  |  |  |  |
| 1.3. | - Ремонт дорог |  |  |  |  |
| 1.4. | - Механизированная влажная уборка улиц |  |  |  |  |
| 1.5 | - Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог |  |  |  |  |
| 2.Содержание дорог с гравийным покрытием |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Отсыпка ПГС | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 2.2. | - Планировка гравийного покрытия |  |  |  |  |
| 3. Текущий ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Текущий ремонт тротуаров | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог и тротуаров; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости |
| 4. Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии с зимний период; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог и тротуаров; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости и количества ДТП. |
| 4.2. | - Вывозка снега с улично-дорожной сети, площадей, тротуаров, автобусных остановок |  |  |  |  |
| 5. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; | 2014 – 2017 гг. | - сохранение и поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии с зимний период; - повышение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - повышение качества и безопасности дорожного движения | - снижение уровня транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов района; - низкий уровень качества дорог и тротуаров; - снижение качества и безопасности дорожного движения; - рост социальной напряжённости и количества ДТП. |
| 5.2 | - Планировка и углубление придорожных кюветов |  |  |  |  |
| 5.3 | - Техническое обслуживание водопропускных труб |  |  |  |  |
| 6. | - Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства | Отдел экономики и финансов | 2014 – 2017 гг. |  |  |
| 7. | - Ремонт дворов | Отдел экономики и финансов | 2014 – 2017 гг. |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014 – 2017 годы»

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» и прогнозная (справочная) оценка расходов  краевого бюджета, бюджета района и прочих источников  на реализацию муниципальной программы  «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения   городского поселения «Город Вяземский»  на 2014-2017годы

| № п/п. | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего | 13744,13 | 35059,65 | 13304,9 | 8370,81 |
|  |  | Бюджет района | 1236,0 | 681,247 | 1731,9 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2500,0 | 17179,1 | 2300,0 | - |
|  |  | Бюджет городского поселения | 10008,130 | 17199,3 | 9273,0 | 8370,81 |
| 1. | Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Всего | 5063,5 | 27673,4 | 8825,2 | 4469,73 |
| 1.1 | Заливка трещин | Бюджет городского поселения | 147,4 | 191,463 | 2466,9 | 2300 |
| 1.2 | Ямочный ремонт | Бюджет городского поселения | 2473,1 | 2468,944 |  |  |
| 1.3 | Механизированная влажная уборка улиц | Бюджет городского поселения | - | 78,4 | - | - |
| 1.4 | Ремонт дорог | итого | 2443,0 | 24934,6 | 6358,3 | 2169,73 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 2431 | 9488,9 | 2326,4 | 2169,73 |
|  |  | Краевой бюджет | - | 14850,3 | 2300,0 | - |
|  |  | Бюджет района | - | 595,447 | 1731,9 | - |
| 1.5 | Составление ПСД | Бюджет городского поселения | 12,0 | - | - | - |
| 2. | Содержание дорог с гравийным покрытием | Всего | 1214,8 | 1549,372 | 1800,0 | 1000,0 |
| 2.1. | - Отсыпка ПГС | Бюджет городского поселения | - | 486,523 | 393,5 | 300,0 |
| 2.2 | - Планировка гравийного покрытия | Бюджет городского поселения | 1214,8 | 1062,849 | 1406,5 | 700,0 |
| 3 | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 941,6 | 3594,308 | - | 800,0 |
| 3.1. | - Текущий ремонт тротуаров | Бюджет городского поселения | 401,6 | 1179,708 | - | 800,0 |
|  |  | Районный бюджет |  | 85,8 | - |  |
|  |  | Краевой бюджет | 540,0 | 2328,8 | - |  |
| 4. | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Всего | 1708,8 | 1864,6 | 1640,7 | 1300,0 |
| 4.1 | - Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Бюджет городского поселения | 1437 | 1864,6 | 1640,7 | 1100,0 |
| 4.2 | - Вывоз снега с проезжей части | Бюджет городского поселения | 271,8 | - |  | 200,0 |
| 5 | - Водоотведение | Всего | 296,4 | 378,0 | 1039,0 | 801,08 |
| 5.1 | - Замена водопропускных труб на перекрестках дорог | Бюджет городского поселения | 296,4 | - | 613,5 | 350,0 |
| 5.2 | - Планировка и углубление придорожных кюветов | Бюджет городского поселения | - | 378,0 | 373,2 | 401,08 |
| 5.3 | - Техническое обслуживание (прочистка) водопропускных труб | Бюджет городского поселения | - | - | 52,2 | 50,0 |
| 6. | - Улучшение материально-технического состояния дорожного хозяйства | Всего | 2600,9 | - | - | - |
| 6.1 | - Приобретение дорожной техники | Бюджет городского поселения | 640,9 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1960,0 | - | - | - |
| 7. | - Ремонт дворов | итого | 1918,13 | - |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 682,120 | - |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1236,0 | - |  |  |