СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2014г.  №  79

г.Вяземский

Об итогах работы в осеннее – зимний период

в 2013-2014 году и о задачах по

подготовке объектов ЖКХ к работе в

осеннее – зимний период 2014-2015 годов.

Рассмотрев информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Яцука В.А.  «Об итогах работы в осеннее – зимний период в 2013-2014 году и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осеннее – зимний период 2014-2015 годов»,  Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский»

РЕШИЛ:

- Информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Яцука В.А. принять к сведению.

- Отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики (начальник отдела Яцук В.А.) совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса:

  - Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов в установленные сроки, согласно утвержденным графикам.

  - Осуществлять контроль за качеством  выполняемых капитальных и текущих ремонтов в подготовительный период.

3.Информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов заслушать на заседании Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» в сентябре месяце текущего года.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (председатель Горюнова И.И.)

5. Настоящее    решение    вступает   в   силу  со  дня  его подписания.

Председатель Совета депутатов                      Глава городского поселения

____________     Г.А.Жигалина                        ___________     А.Ю.Усенко

Справка

Об итогах работы в  осенне - зимний период 2013-2014 года и  о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

городского поселения «Город Вяземский» к осенне-зимнему

сезону 2014-2015 года.

Проходящий отопительный сезон 2013-2014 года на территории городского поселения «Город Вяземский» в целом прошел без срывов, за исключением порыва центральной теплотрассы напротив жилого дома № 5б по ул. Коммунистическая. Благодаря совместной работе ООО                                   «Теплоэнерго» и управляющим компаниям причину аварии удалось успешно устранить.

Ход прохождения отопительного сезона городскими коммунальными и  жилищными службами  еженедельно обсуждаются на заседаниях при  главах администрации города и района.

На подготовку объектов ЖКХ согласно мероприятий к текущему отопительному сезону, а так же в целях реализации Программы «Развития коммунальной инфраструктуры» израсходовано более 14,1 млн. руб., из них по мероприятиям 4,5 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб., по Программе 9,5 млн. руб. и 4,6 млн. руб. средства предприятий.

Для того, чтобы тепло бесперебойно подавалось на социальные объекты и в дома вяземцев, предприятиями ООО «Теплоэнерго», ООО «ОК и ТС» и ООО УПП «Городской коммунальщик» промыто и опрессовано 43,06 км., заменено и восстановлено более 1 600 м. изоляции. В целях модернизации котельного оборудования в текущем году на котельной «Кирзавод» взамен отработавшего срок эксплуатации котла КВС-0,81 установлены 2 трубных котла КВр- 0,93, на 6 котельных капитально отремонтировано 6 котлов, на 17 котлах проведен текущий ремонт.

Качественная работа  ООО «Теплоэнерго» по подготовке «Центральной котельной», проведенным работам по замене водоподогревателя и подготовленным на 100 % вспомогательного оборудования принесла свои позитивные плоды.   Текущий отопительный сезон в целом проходит без  аварийных ситуаций.

В целях обеспечения населения питьевой водой введена в эксплуатацию 2-ая очередь водопроводной сети по микрорайону Новостройка с установкой 5 водозаборных колонок и 2 пожарных гидрантов. Разработана проектно – сметная документация на строительство 3 очереди. Была проведена помывка технологической скважины ул. Лазо.

ООО «Вяземский водоканал» проведена работа по капитальному ремонту участков водопроводной сети по ул. Коммунистическая, ул. Шолохова, ул. Лазо, ул. Орджоникидзе общей протяженностью более 510 п.м. проведены работы по реконструкции 97 п.м. канализационных сетей (Коммунистическая, 35) за счет средств городского бюджета. Все работы выполнялись с применением современных материалов и технологий.

На сегодняшний день намечены планы и задачи на отопительный сезон грядущего года.

Так,  для решения задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2014-2015 года отделом коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса разработаны и утверждены мероприятия по строительству, капитальному и текущему ремонту коммунальных объектов, направленные на подготовку к работе в осеннее – зимний период 2014-2015 годов.   Постановление администрации городского поселения от 10.02.2014  № 78.

Для выполнения мероприятий в подготовительный период 2014 года планируется освоить около 24 595,5 тыс. руб. из них 10 712 тыс. руб. бюджет поселения,  6 383,5 тыс. руб. средства предприятия и  7 500 тыс. руб. иные источники финансирования.

При подготовке теплоэнергетического хозяйства:

- ООО «Теплоэнерго» на «Центральной котельной» планирует проведение работ по ремонту трех котлоагрегатов, приобретение сетевого насоса, приобретение запорной арматуры. Так же запланирован капитальный ремонт участка тепловых сетей от элеваторного узла администрации до ул. Коммунистическая,  длиной 200 м.п., реконструкция участка теплотрассы от д. № 58 по ул. Карла-Маркса до ул. Серышева протяженностью 300 п.м. и проведение работ по изоляции наземных теплотрасс с заменой запорной арматуры протяженностью 800 п.м.

-  на локальных котельных в целях модернизации котельного оборудования планируется приобретение и установка двух котлов КВр-0,93  для котельной «Кирзавод», приобретение и установка сетевых насосов в количестве 3 шт., приобретение и установка дымососа ДП-9 в количестве 1 шт.;

- по теплосетям ООО «ОК и ТС» запланированы работы по реконструкции участка теплотрассы от котельной «Кирзавод» до ул. Шолохова с заменой трубопроводов Ду-108 мм. на Д – 159мм. и проведении работ по замене изоляции наземных теплотрасс с заменой запорной арматуры протяженностью 600 п.м.

Проведены работы по строительству участка теплотрассы от жилого многоквартирного дома № 33 по ул. Шолохова  до многоквартирного жилого дома ДОС-1 протяженностью 150 п.м.

- ООО УПП «Городской коммунальщик»: на котельной п. Новостройка планируется приобрести и установить 2 водогрейных котла КВр-0,93 и нового сетевого насоса. Запланирована работа по капитальному ремонту участка теплотрассы от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 по ул. Верхотурова протяженностью 200 п.м.

Для ремонта водоотведения объявлен аукцион на поставку изделий из железобетона КС- 10-9, КС-15-9.

Объявлены аукционы на поставку котлов водогрейных и котлового оборудования, а также материалов для котельных.

На стадии размещения находятся аукционы на поставку трансформатора силового масленого ТМГ 630-10-0,4 для ООО « Вяземские электрические сети», запрос котировок на закупку чугунных изделий для котла КВМ.

Текущим и частично капитальным ремонтом в подготовительный период планируется охватить все муниципальные котельные;

При подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства в подготовительный период планируется:

-произвести реконструкцию и частично капитальный ремонт водопроводных сетей от скважины «Кирзавод» до скважины № 320 протяженностью 300 п.м.,

-запланированы работы по очистке артезианской скважины № 320, установка автоматической станции регулирования давления воды.

- запланированы работы по реконструкции водопроводных сетей от колодца по ул. Шолохова до котельной воинской части протяженностью 150 п.м.

- запланированы работы по очистке канализационных колодцев в количестве 120 шт., реконструкция участка канализационного коллектора протяженностью 350 п.м.

При подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства в подготовительный период планируется:

- произвести реконструкцию водопроводной сети протяженностью 533 п.м. или 2,1 % от общих водопроводных сетей;

- для обеспечения населения бесперебойного и качественного водоснабжения запланированы работы по промывке  одной скважины, приобретение 4 погружных насосов и 7 водоразборных колонок.

В текущем году за счет краевых источников и софинансирования из бюджета поселения планируется строительство третьей очереди водопроводной сети на  п. Новостройка.

В целях обеспечения населения гарантированной электроэнергией  планируется приобретение резервного трансформатора ТМГ- 630.

Проведены работы по строительству ВЛ-0,4 кВ для резервного питания скважины п. Новостройка.

Предприятиями и управляющими компаниями представлены графики промывки отопительной системы и подготовки элеваторных узлов, план мероприятий по подготовке жилищного фонда, план работ по текущему и капитальному ремонту к отопительному периоду 2014-2015 годов.

На 15.05.2014г  предприятием ООО «Теплоэнерго» произведен текущий ремонт теплотрасс – 0,10 км., промывка и опрессовка теплотрасс – 6,45км.;

- ООО «ОК и ТС» проведены работы по промывке и опрессовке теплотрасс – 3,5 км., работы по ремонту сетевых насосов в количестве 4 шт., текущий ремонт дымососов -2 шт.

В настоящее время отделом продолжается работа по подготовке конкурсной документации на приобретение материалов, оборудования и проведения работ по капитальному ремонту.

Начальник отдела

коммунального хозяйства,

благоустройства, транспорта, связи и

социально-жилищной политики                                                           В.А. Яцук