СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2014г.  №  81

г.Вяземский

Итоги выполнения Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Вяземский» на период 2011-2013 гг. за  2013 год.

Рассмотрев представленную администрацией городского поселения «Город Вяземский» информацию «Итоги выполнения Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Вяземский» на период 2011-2013 годов за  2013 год», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Информацию «Итоги выполнения Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Вяземский» на период 2011-2013 годов за 2013 год» принять к сведению.

2.Рекомендовать администрации городского поселения «Город Вяземский» обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Комплексного плана  социально-экономического развития в 2014 году.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную комиссию (Беляков А.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель совета депутатов				                 Г.А.Жигалина

Глава городского поселения							А.Ю.Усенко

Итоги  выполнения «Программы социально-экономического развития городского поселения на период 2011-2013годы» за  2013 год.

Итоги исполнения бюджета

Всего за  2013 год фактические поступления  в бюджет городского поселения «Город Вяземский» составили 145651,7 тыс. руб. при плане 146763,2 тыс. руб., выполнение  годового плана  составило 99,2 %. Увеличение доходной части  к уровню прошлого года составляет 52,5%, за счет роста безвозмездных поступлений из федерального, краевого и районного бюджетов. Налоговых и неналоговых  доходов поступило в сумме  46474,7 тыс. руб., годовой план выполнен на 101,4 %. К уровню 2012 года  поступления собственных доходов составили 106%.

Бюджет города по расходам за 2013 год исполнен  в сумме 151317,8 тыс. руб. с увеличением на 45%  к уровню 2012 года. Значительный рост расходной части бюджета произошел за счет привлечения средств  федерального, краевого и районного бюджетов в сумме 99 177 тыс. руб.  Расходные обязательства бюджета города исполнены в размере 97,8% от плановых годовых назначений.

Для повышения эффективности использования бюджетных средств и достижения конкретных результатов в 2013 году  в городе  действовало 12 муниципальных программ. На их реализацию из бюджета города направлено 44,7 млн. руб. или 30 % от общего объема расходов бюджета поселения.

Фактические расходы на выплату заработной платы составили 13632,9 тыс.руб. со  снижением к уровню 2012 года  на 7 %. Снижение обусловлено тем, что расходы по МБУ ЦКД «Радуга» произведены  в январе-феврале, 14.06.2013г.  учреждение ликвидировано.

С 1 октября в 1,055 раза проиндексированы должностные оклады выборных должностей, муниципальных служащих  и работникам, замещающим должности, не являющимися  должностями муниципальной службы  администрации.

В городском поселении расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае, установленных Правительством Хабаровского края на 2013год.

В целях обеспечения своевременного поступления доходов  в бюджет, администрацией городского поселения проводилась определенная работа с налогоплательщиками по недоимке платежей:

-по вопросу погашения задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (направлено арендаторам 27 уведомлений на сумму 1608,763 тыс. руб. в результате чего погашено 1045,718 тыс. руб.);

-направлено 306 уведомлений неплательщикам для погашения  задолженности по транспортному, земельному, налогу на имущество на сумму 965,0 тыс. руб. Сумму оплаченной задолженности выявить невозможно, т.к. нет доступа  к налогооблагаемой базе.

Развитие инфраструктуры поселения

Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района от 26.05.2011 г. №208 внесены изменения в генеральный план (картографические материалы, положение о территориальном планировании). Данный генеральный план поселения предусматривает перечень основных мероприятий по территориальному планированию, последовательность их выполнения и разработан на расчетный срок до 2035 г.

Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района от 26.05.2011 г. №209 утверждены Правила землепользования и застройки территории городского поселения «Город Вяземский». В соответствии с данными Правилами Администрацией городского поселения  за 2013 год выдано:

- 122 градостроительных планов;

- 118 разрешений на строительство и реконструкцию;

- 8 разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Транспорт и связь

Транспортная система г. Вяземский включает как внешний, так и внутренний (городской) транспорт. Первый представлен железнодорожным транспортом, включающим железнодорожную станцию, сеть железных дорог и подъездных путей, вокзал и др., а второй автотранспортным предприятием, обслуживающим внутригородские и междугородние пассажирские перевозки.

Основным перевозчиком по городу является Вяземское МУП «Автотранспортный перевозчик», осуществляющий пассажирское сообщение по маршруту №1. В связи с высокой себестоимостью пассажиро-километра, из бюджета городского поселения произведено возмещение убытков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров в сумме 913,0 тыс. руб.

Обеспеченность услугами связи: доступны услуги сотовой связи трех операторов.

Основные услуги телефонной связи предоставляет филиал ОАО «Ростелеком». Каждый абонент может пользоваться возможностями городской, общероссийской и международной связями, услугами Электронной почты, «Интернет».

Услуги почтовой связи на территории городского поселения  на сегодняшний день осуществляет Переясловский почтамт УФПС Хабаровского края  филиала ФГУП «Почта России»,  основным видом деятельности  которого является прием и обработка письменной корреспонденции, посылок, бандеролей, распространение периодической печати через подписку и розницу, доставку рекламных материалов, прием коммунальных платежей, осуществление почтово-денежных переводов, выдача пенсий.

Социально-жилищная политика

- В отчетном периоде  администрацией  городского поселения совместно с управляющими компаниями и председателями ТСЖ продолжала проводиться  организационная и нормотворческая работа с целью привлечения средств по реализации федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По состоянию на 01.01.2014 года в городе создано 30 товариществ собственников жилья в которые входят 50 многоквартирных домов города из них 3 ТСЖ в количестве 3 дома было создано в отчетном году.		В 2013 году администрация городского поселения третий раз получила финансовую поддержку на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств краевого бюджета. Региональная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» в 2013 году выполнена в полном объеме за счет выделенных средств в сумме 73,2 млн. руб., из которых 33,9 млн. рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 14,15 млн. руб.- средства краевого бюджета, 14,15 млн. руб. - средства местного бюджета и 11  млн. руб. средства собственников. Отремонтировано в 2013 году 23 дома.

Администрацией города проводился ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда на общую сумму 436 тыс. 800 руб. по следующим адресам: ул. Шолохова, 6, ул. Котляра, 21, кв. 6,кв.11, ул. Котляра, 23, кв. 6а, ул. Железнодорожная 9, ул. Морозова 14.

- В рамках реализации  программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» в 2013 году 6 молодых семей приобрели собственное жилье, софинансирование составило  5777,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2363,97 тыс. руб.,  краевого бюджета – 2540,1тыс.руб. и   бюджета города– 873,4 тыс.руб.

На сегодняшний день 26 семей города приобрели жилье по этой программе.

В 2013 году администрацией городского поселения  поставлено на учет 44 молодых семей в качестве нуждающихся в жилом помещении для участия в Программе «Обеспечение жильем молодых семей» и 6 семей для получения муниципального жилья по договорам социального найма. Пять семей переселены из аварийного жилого фонда. Дано разрешений на прописку 18 гражданам.

В отчетном периоде     принято в эксплуатацию 1030,9  кв.м. жилой площади по индивидуальному жилищному строительству и ведены  в эксплуатацию два жилых дома общей площадью 3311,8 кв.м. для сотрудников Дальневосточной строительной дирекции.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

В 2013 году организациями коммунального комплекса, расположенными  на территории поселения,  оказывались следующие виды коммунальных услуг:

- ООО «Теплоэнерго» и ООО «ОК и ТС» реализовано  тепловой энергии 48304,3 Гкал, в том числе населению- 27196,1 Гкал.,реализация горячей воды составила 23604 куб. м., в том числе населению 7074 куб. м.;

- ООО «Вяземский водоканал» реализовано воды 555826куб.м., в том числе населению-284591куб.м. и отпущено сточных вод-387610куб.м., в том числе от населения-244121куб.м.;

- ООО УПП «Городской коммунальщик» реализовано  тепловой энергии 5787,5 Гкал, в том числе населению-2644,8 Гкал.,отпущено воды –30759,8куб.м., в том числе населению-20187,0куб.м., пропущено сточных вод 30490,8куб.м. в том числе от населения-20187,0куб.м.;

- услуги бани населению в 2013 году оказывало ООО «Доверие» и ООО «Алтекс», пропуск платных (льготных) посетителей бани  за отчетный период составил 6262  человек. Из бюджета городского поселения в 2013 году  произведено финансирование на  возмещение убытков за предоставленные  услуги бани населению по льготной цене  в сумме 354,0 тыс.руб;

На обслуживании управляющих компаний находиться жилой фонд средне эксплуатируемой общей площадью 169,3 тыс.кв.м., в том числе в управлении:

-ООО УПП «Город»-115,7тыс.кв.м.:

-ООО УПП «Городской коммунальщик»-31,9тыс.кв.м.;

-ООО «Райкоммунсбыт»-13,7 тыс.кв.м;

-ТСЖ «Парус»-8,0 тыс.кв.м.

ООО «Феникс» занимается обеспечением населения города топливом.В 2013 году реализовано угля населению  628,7 тонн, количество получателей компенсации составило 277 человек. За счет средств бюджета городского поселения в отчетном году произведена компенсация части  расходов на оплату угля гражданам, проживающим на территории городского поселения «Город Вяземский» в  связи с тем, что  фактическая себестоимость 1 тонны угля без учета доставки, превышает предельную максимальную  розничную  цены  1 тонны угля,  установленной Губернатором Хабаровского края, в сумме 139,9тыс.рублей.

За 2013 год  начислено  доходов за оказанные  жилищно-коммунальные услуги на сумму 202690тыс.рублей. Оплачено услуг на сумму  189987 тыс. рублей, уровень сбора платежей составляет 94%.

Бюджетные ассигнования на финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году составили 96233,8 тыс.руб.,  с увеличением  к уровню прошлого  года в 2 раза, в основном за счет привлеченных средств из других уровней  бюджета.    Кроме того, в рамках     мероприятий  по  подготовке объектов ЖКХ к текущему отопительному сезону затраты предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 4600 тыс. руб.

Теплоэнергетика

Услугу теплоснабжения на территории городского поселения предоставляют предприятия ООО «Гортеплоэнерго», ООО УПП «Городской коммунальщик», а также Вяземский лесной техникум им. Усенко и участок тепловодоснабжения ДВ РЖД.

Согласно утвержденному плану мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства к началу отопительного сезона 2013/2014 годов все котельные, обеспечивающие потребителей тепловой энергией, получили паспорта готовности.

Предприятием ООО «Теплонерго» по объекту «Центральная котельная» были выполнены работы по замене водоподогревателя, 100% подготовлено вспомогательное оборудование. Так же были выполнены работы по механической очистке внутренних поверхностей труб конвертируемых пучков двух котлоагрегатов.

Промыто и опресовано 25,8 километров теплотрасс. Восстановлено более 1 километра теплоизоляции.

Предприятием ООО «ОК и ТС»	в целях модернизации котельного оборудования в текущем году на котельной «Кирзавода», взамен отработавшего срок эксплуатации котла КВС-0,81,  установлены 2 трубных котла  КВр – 0,93. Подготовлено 6 из 6 локальных котельных. На данных котельных 6 котлов капитально отремонтировано, на 15 проведен текущий ремонт.

Промыто и опресовано 14,06 километров теплотрасс. Восстановлено более 600 метров теплоизоляции. Проведена работа по строительству компенсатора на участке тепловых сетей                     ул. Красноармейской. Закончены работы по реконструкции участка теплотрассы по ул.Шолохова.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» промыто и опресовано 3,2 километра теплотрасс. Проведен текущий ремонт двух котлов.

Администрацией городского поселения произведён капитальный ремонт участка теплотрассы до школы №1 (денежные средства выделены администрацией муниципального района).

С 2010 года ведется модернизация котельного оборудования  на локальных котельных. На текущий год на 6-и котельных проведена модернизация котлового оборудования, что составляет 60% от общего их количества.

Водоснабжение и водоотведение

Введена в эксплуатацию 2 очередь водопроводной сети по микрорайону Новостройка с установкой 5 водозаборных колонок и 2 пожарных гидрантов. Разработана проектно-сметная документация на строительство 3 очереди.

Была проведена промывка технологической скважины             ул. Лазо.

В рамках подготовки к зимнему периоду администрацией города были приобретены водоразборные колонки, полипропиленовые трубы, изделия из полиэтилена, запорная арматура, частотные преобразователи.

Предприятием ООО «Вяземский водоканал» проведена работа по капитальному ремонту участков водопроводной сети по                      ул. Коммунистическая, ул. Шолохова, ул. Лазо, ул. Орджоникидзе. Общая протяженность отремонтированных сетей составляет более 510 п/м.

Так же, данным предприятием проведена реконструкция 97 п/м канализационных сетей (Коммунистическая 35) за счет средств городского бюджета.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» проведена работа по капитальному ремонту электрооборудования скважины п. Новостройка и станции перекачки.

Данными предприятиями очищено более 40 канализационных колодцев.

Электроснабжение, освещение

В течение года проводилась работа по техническому  обслуживанию и ремонту существующего уличного освещения. По программе «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» при плане 415,4 тыс. руб. расходы проведены в 100 % объеме, в том числе:

-техническое обслуживание уличного освещения 350 тыс. руб.;

-устройство уличного освещения на пешеходных переходах-65,4 тыс.руб.

Оплата за уличное освещение составила 482,0 тыс. руб.

Сегодня в городе действует 293 светильника ночного уличного освещения.

Развитие дорожной деятельности (дорожный фонд)

Финансирование на развитие дорожного хозяйства города  в 2013 году составило 24125,2 тыс. руб. В рамках  муниципальной  программы «Реконструкция, благоустройство, строительство и ремонт автомобильных дорог городского поселения «Город Вяземский» на период 2011-2013 годы» выполнены мероприятия на сумму 19125,2 тыс.руб.

В течение периода с мая по октябрь отчетного года проводились работы по планировке  гравийно-грунтовых дорог автогрейдером. Объем работ составил  4100 километров.

Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в объеме 2000 тыс. кв.м. на сумму 1161,4 тыс. руб. На дорогах с гравийным покрытием произведено градирование и подсыпка дорог щебнем в объеме 1051 тонны и 400 тонн отсева. На зимнее содержание дорог города израсходовано 1557,4 тыс. руб. Произведены работы по углублению и планировке кюветов общей протяженностью 6800 м. а так же замена и ремонт водосточных труб (уложено новых труб 60 шт.).

В 2013 году администрация городского поселения продолжила работу по привлечению краевых источников финансирования на проведение работ по капитальному ремонту дорог. Так в отчетном году за счет средств краевого и местного бюджета проведен капитальный ремонт объездной автомобильной дороги на сумму 12837,4 тыс. руб.(из них краевой бюджет- 10269,9 тыс. руб., бюджет района – 1300,00 тыс. руб., бюджет поселения – 1267,5 тыс. руб.). Объем выполненных работ составил более 1370  квадратных метров.

Отремонтирован участок дороги по ул. Ленина с устройством тротуара и ливневой канализацией,  площадью 2401 м2  на сумму 800 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» произведен ремонт  семи дворовых территорий на сумму 5000,00 тыс. руб. , в том числе за счет средств краевого бюджета- 4000,0 тыс. руб. и  бюджета поселения – 1000,00 тыс. руб.

За счет привлеченных средств (ООО «Транснефть») был отремонтирован участок ул. Ленина с устройством двух тротуаров и ливневой канализацией.

Благоустройство города

В отчетном периоде продолжала  реализовываться   муниципальная  программа «Благоустройство  территории городского поселения «Город Вяземский».

В комплексную программу вошли такие работы как  озеленение и скашивание территории, устройство клумб, валка деревьев, уборка несанкционированного навала мусора, уборка несанкционированных свалок, содержание урн, содержание памятников и обелисков, оформление улиц и площадей к праздничным мероприятиям. Объем затраченных средств составил   5454,7 тыс. руб.

На территории городского поселения выполнены  следующие  благоустроительные работы:

- текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида:

посажено цветов 15 000 шт., так же производилось выкашивание и стрижка газонов, тротуаров, парков и скверов на площади 380 тыс. м. кв. и стрижка живой изгороди 1364 кв.м. Стоимость работ составила 515,0 тыс. руб.;

- на оформление улиц и площадей к праздничным мероприятиям направлено  263,4  тыс.руб.

- на дороги с гравийным покрытием вывезено 1051 тонн щебня.

- по заявлению граждан выполнены работы по валке опасно стоящих деревьев в количестве 130 штук, вырублено 910 кустарников, проведена  формовочная обрезка  65 деревьев,  расходы составили 352,0 тыс.руб.;

-приобретены и установлены в центральной части города дополнительные железобетонные урны на сумму 92,0 тыс. руб.;

- содержание памятников и обелисков (5 шт) – 99,5 тыс.руб.;

- приобретен детский городок – 42,0 тыс.руб.;

- заливка катков – 51,1 тыс. руб.;

-дезинфекция клещей – 60,6 тыс. руб.;

- приобретены железобетонные трубы – 1301,1 тыс.руб.

В весенний и осенний период проведено 6 городских субботника по санитарной очистке города. Ликвидированы 11 неорганизованных свалок с ул. Полевая, ул. Амурская, ул. Солнечная, ул. К. Маркса и другие. Объем вывезенного ТБО составил 1307 м3. Кроме уборки неорганизованных свалок,  в течение года проводились работы по очистке улиц, площадей, парков и скверов. За средства бюджета проводилась вывозка ТБО от частного сектора, объем составил 310 м3 на сумму 1218,5 тыс. рублей.

В течение года собрано и вывезено на городскую свалку 1867 кубометров ТБО.

В городском парке установлено оборудование для детского городка (на сумму 87,5 тыс. руб.).

К новогодним каникулам оформлен новогодний городок и приобретена дополнительно новогодняя иллюминация на сумму 270,2 тыс.руб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

В 2013 году произведено финансирование согласно утвержденных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения «Город Вяземский» на содержание минирализационной полосы по периметру застроенной части города в пожароопасный период с целью обеспечения пожарной безопасности граждан проживающих на территории городского поселения в  сумме 52,0 тыс.руб.

- Обеспечение безопасности дорожного движения

- Разработана и утверждена схема дислокации дорожных знаков в городе Вяземский.

- В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» в 2013 году произведены расходы на сумму 791,8 тыс. руб.Установлено 133 дорожных знаков, заменено знаков по улично-дорожной сети в количестве 50 штук. Отремонтировано 100 дорожных знаков. Проведены работы по обновлению дорожной разметки объемом – 260 м2.

- Проведены работы по очистке перекрестков от кустарников и  обрезке деревьев вдоль дорожной сети города – 600 м2.

- Установлены искусственные дорожные неровности в количестве 4 полос: по ул. Коммунистической и ул. Котляра.

- Обустроены две посадочные площадки на автобусных остановках (Казачья, Сухая)  и два пешеходных перехода (СОШ № 1, ДЮСШ).

- Произведен ремонт тротуара по ул. Чехова площадью 605 м2.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Городское поселение «Город Вяземский» в 2013 году стало участником краевой программы «Безопасный город» в рамках данной программы в г. Вяземском было установлено 42 видеокамеры в центральной части города (ул. Коммунистическая, городской парк, Школы № 1, №2, детские сады № 2, № 3, № 4), пульт выведен на районный отдел полиции. Объем затраченных средств составил 2700,0 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета-1590,0 тыс.руб., бюджета района-800,0 тыс.руб. и бюджета поселения-310,0 тыс.руб.

- Муниципальные закупки

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ, проведено 52 открытых аукционов  в электронной форме и 36 запросов котировок. Определены победители, с которыми заключены муниципальные контракты.

Первоначально максимальная  цена контрактов, выставленных на торги и запросы котировок – 71382 тыс. руб. Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказа – 56182 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 15200 тыс. руб.,  часть средств краевого бюджета и бюджета района возвращены, часть средств краевого  бюджета и средства бюджета городского поселения  были направлены на решение вопросов местного значения города.

- Экономическое развитие

- Потребительский рынок

Потребительский рынок является одним из секторов экономики, обеспечивающий жизнедеятельность всего общества и представляет собой разветвленную сеть магазинов розничной торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Доминирующее положение в нем занимает торговля.

Обеспечение доступности качественных товаров и услуг осуществляется через развитие торговой сети.

По состоянию на 01.01.2014 года в городе функционирует 123 магазинов, площадь торгового зала которых составляет 9410 м2.

Количество объектов общественного питания общедоступной сети на 01.01.2014 года составляет 15 предприятий на 550 посадочных мест с площадью обслуживания посетителей  854,9 кв.м.

На 01.01.2014г. в сфере быта оказывали услуги 4 юридических лица и 39 предпринимателей, с начала года в городе произошло увеличение объектов  бытового обслуживания.

За отчетный период населению города оказано бытовых услуг на сумму 35,08 млн. рублей, рост составляет 10,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 48 единиц. Услуги оказываются по таким направлениям, как: ремонт обуви; ремонт и пошив одежды; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; ремонт и строительство жилья и других построек; услуги бани; парикмахерские и косметические услуги; услуги фотоателье; ритуальные услуги, т.д.

- Развитие личных подсобных и фермерских хозяйств  привело к росту числа желающих продавать излишки овощей, рассады, саженцев и семян. Ярмарки выходного дня в  Вяземском имели в 2013 году большую популярность. Продажа велась и в будние дни.

- Развитие малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 01.01.2013г. на территории городского поселения осуществляли деятельность 42 малых предприятий, что составляет 55% от малых предприятий района, 12 микропредприятий,  и  413 индивидуальных предпринимателей.

В удельном весе 62,3% предприятий малого бизнеса– это торговые объекты, 21,4% - производственные предприятия,  3,5% - сфера бытового обслуживания населения, 5,3% -  общественного питания, 7,5% -  прочие услуги (транспортные).

Численность работающих в бизнесе составляет 1,6 тыс. человек или 18,6 процента от общей суммы занятых в экономике.

Действенным инструментом стимулирования развития малого и среднего предпринимательства является привлечение их к выполнению муниципального заказа.  Согласно ч.1 ст.15 Закона №94-ФЗ администрацией городского поселения «Город Вяземский» в 2013 году размещено муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 15,1 % общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг на сумму 10605 тыс. руб., что выше уровня прошлого года в 1,2 раза.

В отчетном периоде администрация города участвовала в краевом конкурсе муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурса,  на условиях софинансирования из бюджета города, оказана поддержка по следующим мероприятиям:

-  по субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие приоритетные виды деятельности,     ИП Главе крестьянско-фермерского хозяйства Горюнову Дмитрию  в сумме 850,0 тыс.рублей, из них краевой бюджет-680,0 тыс.руб. и бюджет городского поселения-170,0 тыс.руб.;

- по предоставлению субсидий (грантов) начинающим субъектам  субъектов малого и среднего  предпринимательства  ИП Коропец Алене Васильевне,  в сумме-300,0 тыс.рублей, из них федеральный  бюджет-240,0 тыс.руб. и бюджет городского поселения-60,0 тыс.руб.;

- по  развитию бизнес - центра малого и среднего предпринимательства  в городском поселении «Город Вяземский» -610,0 тыс.руб., в том числе краевой бюджет-360,0 тыс.руб.. бюджет городского поселения-250,0 тыс.руб.

В 2013 году администрацией города перезаключено                         61 договоров аренды имущества, из них с физическими лицами - индивидуальными предпринимателями – 8 (ИП Сапронова О.В., Колесников А.А., Проценко С.Н,  Михайленко Е.И. и т.д.), с юридическими лицами – 53 (КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хаб. Кр.», ООО «Торговая строительная компания «Алтекс», ООО «Вяземские электросети»).

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» проведена работа по подготовке и проведению торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, подготовлено:

-6 пакетов аукционной документации на право заключения договоров аренды;

-1 пакет конкурсной документации на право заключения договора аренды.

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2013 год, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения «Город заключены договоры купли-продажи по 2 объектам (функциональное Вяземский» от 30.01.2013 г. № 351 (встроенное) помещение) ул. Милицейская, 21, ул. Коммунистическая, 17.

В 2013 году продолжал работу с предпринимателями  Фонд поддержки малого предпринимательства города Вяземского (ФПМП г. Вяземского).

За отчетный год Фондом поддержки малого предпринимательства города Вяземского (ФПМП г. Вяземского) проведено 410 консультаций, в том числе:

- по вопросу составления налоговой отчетности, перечисления налогов и сборов, предоставления отчетности в ПФР - 185;

- по вопросу составления бизнес-плана - 35;

-	по вопросу регистрации ИП, КФХ - 80;

-	по формам поддержки предпринимательства – 65;

-	по вопросу предоставления займа через Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края - 45.

Все консультации проводятся бесплатно. Составлено 7 бизнес-планов.

В течении 2013 года для субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств краевого бюджета, Фондом поддержки малого предпринимательства г. Вяземского было проведено два семинара:

27 августа 2013 года проведено обучающее мероприятие «Начинающий предприниматель», сертификаты получили 7 человек;

17 декабря 2013 года проведен семинар по теме: «Изменение законодательства с 01.01.2014 год». На семинаре присутствовало 40 участников.

За 2013 год Фондом поддержки малого предпринимательства г. Вяземского было принято 5 заявок на выдачу микрозайма на сумму 1440 тыс. руб. Всего по трем заявкам на выдачу микрозайма на сумму 990 тыс. руб. было принято положительное решение. Выдача денежных средств безналичным перечислением на расчетные счета произведена в 2013 году.

- Инвестиционная деятельность

- Основным видом деятельности, в которые инвестировались средства бюджета городского поселения в 2013 году - отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Большая часть инвестиционных вложений  направлена на приобретение машин и оборудования  и составляет  15,9 млн. руб.

Промышленность

В отчетном году по сравнению с 2012 годом произошло снижение товаров народного потребления - на 24 процента, производство мебели – на 24 процента.

ООО «Идеал» в 2013 г. произведено мебели на сумму 4083,0 тыс.руб.

ООО «Идеал»  продолжает начатое в 2011 г. направление в своей деятельности – строительство специализированных дорог для обслуживания газовой трубы. Дорожные рабочие и мастера ООО «Идеал» для заказчиков компании «Стройгазконсалтинг»  строят дороги в районах имена Лазо, Вяземском, Бикинском, Пожарском районе Приморского края. Грузоперевозки осуществлены на сумму  310,1 млн. руб.

По итогам  2013 года объемы по добыче известняка (ООО «Амурметалл-Ресурс») составили 60,3 тыс.тонн и увеличились к уровню 2012 года на 7,7 процентов.

Индекс промышленного производства  в целом по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за 12 месяцев 2013 года  составил 70,2% за счет увеличения объемов выпуска товаров народного потребления.

Но в то же время, производство пищевых продуктов сократилось к соответствующему уровню 2012 года  за счет снижения производства цельномолочной продукции - на 18%, кондитерских изделий – на 6,8%.

Производство молочной продукции составило 7393 тонн, что на 18% ниже соответствующего уровня прошлого года. Несмотря на некоторое снижению объемов производства, предприятие в 2013 году направляло определенные средства на техническое перевооружение отдельных участков производства.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий за  2013 год составило 393,2 тонн. Ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 37 видов.

Выпуск  кондитерских изделий, за  12 месяцев 2013 года составил 19,2 тонн.

Сельскохозяйственные предприятия: сельскохозяйственный потребительский комплексный кооператив «Аграрий» произвел закуп излишков сельскохозяйственной продукции  у населения на сумму 901,3 тыс. руб. в количестве 42,7 тонны.

В 2013 году «Аграрий» реализовал сельскохозяйственной продукции 34,6 т на сумму  1047,5 тыс.руб. Произведена закупка: картофель -22,3 т; капуста-8,5 т; огурцы – 4,5 т; томаты – 4,5 т; морковь – 4,9 т; свекла – 0,5 т.

Администрацией города в 2013 году была оказана помощь 6 владельцам личных подсобных хозяйств города по оформлению документов на получение субсидии на содержание коров и свиноматок из средств краевого бюджета.

Развитие социальной инфраструктуры

Культура

В целях комплексного  развития  социальной сферы городского поселения «Город Вяземский», создания высокоразвитой, удобной и привлекательной культурной среды городского  поселения  администрацией городского поселения  постановлением администрации городского поселения от 30.21.2011 года № 501 утверждена долгосрочная муниципальная целевая  программа «Развитие   культуры  городского поселения «Город Вяземский»  на   2012  –  2014   годы ». Ежегодно на реализацию данной программы предусмотрено финансирование по 250 тыс. руб.

Мероприятия, проведенные  за 12 месяцев 2013 года:

- проведение торжественных мероприятий, программ, концертов, конкурсов, посвященных знаменательным и памятным датам, (День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Масленицы, День Матери, День Победы, День России).

Ежегодно,  в рамках празднования   Дня города проводятся праздничные мероприятия  с привлечением различной целевой аудитории города: «Праздник двора», «Радуга детства» концерты творческих коллективов, выставки прикладного  художественного творчества, фотовыставки, ярмарки талантов, фестивали самодеятельного творчества, смотры-конкурсы на «Самую благоустроенную территорию предприятия, организации, учреждения»,  «Лучшее подворье» и «Лучший двор».

Проведение массовых театрализованных праздников и преставлений, народных гуляний на территории городского поселения (Праздник Масленицы, Новый год, Праздник Труда).

Проведение профессиональных праздников (День бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства, День Российского предпринимательства, День пограничника).

В 2013 году была разработана новая муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы».

- Физическая культура и спорт

На территории города деятельность органов местного самоуправления  в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с планом мероприятий отделом координации работы с населением, обеспечения деятельности администрации.

Всего администрацией городского поселения за истекший период на проведение спортивных мероприятий использовано  251,4 тыс. руб.

В 2013 году социальная политика  администрации городского поселения «Город Вяземский» в области физической культуры и спорта была направлена на решение проблем физического и духовного здоровья жителей города, на реализацию комплекса мер по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у населения здорового образа жизни.

За истекший период было проведено 24 спортивно-массовых мероприятия с общим числом участвующих  1100 человек, из них среди взрослых:

-Кубок  г. Вяземского по футболу, посвященный Дню города;

-Открытый турнир по мини футболу, посвященного памяти М.М. Гиря среди ветеранов;

-Мероприятия, проведенные  за 12 месяцев 2013 года: Новогодний турнир по мини- футболу среди детей «Снеговик», турнир по мини футболу, второй год проводится городская Спартакиада среди школьников по волейболу, теннису, шахматам, легкой атлетике и другие.

Финансирование составило 251,5 тыс. руб. (72,8 тыс.р. проведение мероприятий, 178,6 тыс.р. приобретение спортивных кубков, медалей, инвентаря).

В декабре силами спонсоров Вяземской пожарной частью, ООО «Водоканал» были залиты 3 катка.

- Общий объем программных мероприятий Программы социально-экономического развития за 2013 год

| - Наименование мероприятий | - Объем расходов, тыс.руб. |  | - % выполнения, рост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - план | - факт |  |
| - Всего по программе | - 28950,9 | - 128023 | - В 4,4 раза |
| - В т. ч. по источникам |  |  |  |
| - Бюджет района |  | - 15697,2 |  |
| - Бюджет поселения | - 28950,9 | - 38050,2 | - 131% |
| - Краевой бюджет |  | - 37764,2 |  |
| - Федеральный бюджет |  | - 36511,4 |  |
| - 1.Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» | - 1380,4 | - 5777,4 | - В 4,2 раза |
| - Бюджет поселения | - 1380,4 | - 873,4 | - 63% |
| - Краевой бюджет |  | - 2540,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  | - 2364,0 |  |
| - 2. Развитие жилищно – коммунального хозяйства | - 13500,0 | - 95441,9 | - В 7 раз |
| - 2.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | - 1000,0 | - 63317,6 | - - |
| - Бюджет поселения | - 1000,0 | - 8266,3 | - В 8 раз |
| - Бюджет района |  | - 7000,0 |  |
| - Краевой бюджет |  | - 14143,9 |  |
| - Федеральный бюджет |  | - 33907,4 |  |
| 2.2. Развитие коммунальной инфраструктуры | - 7800,0 | - 25772,3 | - - |
| - Бюджет поселения | - 7800,0 | - 7064,7 | - 91,0% |
| - Бюджет района |  | - 8697,2 |  |
| - Краевой бюджет |  | - 10010,4 |  |
| - Федеральный бюджет |  | - - |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| 2.3.Благоустройство территории | - 4700,0 | - 6352,0 | - 135% |
| Бюджет поселения | - 4700,0 | - 6352,0 |  |
| - 3.Обеспечение безопасности дорожного движения | - 372,5 | - 791,9 | - 212% |
| - Бюджет поселения | - 372,5 | - 791,9 | - 212% |
| - 4.Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | - 221,0 | - 115,2 | - 52% |
| - Бюджет поселения | - 221,0 | - 115,2 | - 52% |
| - 5.Развитие дорожной деятельности (дорожный фонд) | - 12877,0 | - 24125,2 | - 187% |
| Бюджет поселения | - 12877,0 | - 13855,3 | - 108% |
| Краевой бюджет |  | - 10269,9 | - - |
| - 6.Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - 300,0 | - 1520,0 | - В 5 раз |
| - Бюджет поселения | - 300,0 | - 480 | - 160% |
| - Краевой бюджет |  | - 800 |  |
| - Федеральный бюджет |  | - 240 |  |
| - 7.Физическая культура и спорт | - 300,0 | - 251,4 | - 84% |
| - Бюджет поселения | - 300,0 | - 251,4 | - 84% |

- Общий объем финансирования Программы социально-экономического развития на 2013год  предусматривался в сумме  28950,9  тыс.рублей.

- Фактически освоено средств на реализацию  мероприятий и муниципальных  программ, предусмотренных Программой  социально-экономического развития -   128023 тыс.руб., в том числе:

- -бюджет городского поселения-38050,2 тыс.руб.,

- -бюджет района-15697,2 тыс.руб.,

- -краевой бюджет-37764,2 тыс.руб.,

- -федеральный бюджет-36511,4 тыс.руб.

- Значительный рост финансирования мероприятий в 4,4 раза  произошел за счет привлечения средств  из федерального и краевого  бюджетов.

- Начальник отдела экономики и финансов 			В.А. Гурдина