Информация из заключения от 21.02.2017 №02-04/7

на проект постановления администрации городского поселения «Город Вяземский» «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 31.07.2015 №627.

В соответствии с планом работы на 2017 год Учреждением Контрольно-счетная палата городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее - КСП) проведена экспертиза проекта постановления администрации городского поселения «Город Вяземский» «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 31.07.2015 №627 (далее - проект постановления, проект изменений МП).

Одновременно с проектом изменений МП предоставлены следующие документы: пояснительная записка, заключение отдела экономики и финансов, обоснование на внесении изменений в муниципальную программу, лист согласования. Представленный проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу в части объемов финансирования, в мероприятия программы и целевые индикаторы.

Источниками финансирования проекта изменений программы являются средства краевого бюджета и бюджета городского поселения «Город Вяземский».

Всего на реализацию муниципальной программы в связи с изменениями предусматривается 30 715 218,54 руб., что на 1 086616 руб. больше по сравнению с изменениями, внесенными в объем финансовых средств постановлением администрации от 23.05.2016 № 465 (29 628 602,54руб.).

Анализ показателей финансового обеспечения, предусмотренных проектом изменений программы в сравнении с финансовыми ресурсами, утвержденными постановлением администрации от 23.05.2016 № 465 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 31.07.2015 №627» отражены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Финансовое обеспечение, утвержденное постановлением от 23.05.2016 №465 (руб.) | | Финансовое обеспечение по данным проекта о внесении изменений в МП  (руб.) | | Расхождения (тыс.руб.)  + /- | |
| краевой бюджет | бюджет  городского поселения | краевой бюджет | бюджет городского поселения | краевой бюджет | бюджет городского поселения |
| 2015 | 0 | 1486420 | 0 | 1486420 | 0 | 0 |
| 2016 | 2198836,63 | 744794,91 | 2199000 | 744631,54 | +163,37 | -163,37 |
| 2017 | 5614680,8 | 1403670,2 | 7479647 | 1869920 | +1864966,20 | +466249,80 |
| 2018 | 4944160 | 1236040 | 3948480 | 987120 | -995680 | -248920 |
| 2019 | 4800000 | 1200000 | 4800000 | 1200000 | 0 | 0 |
| 2020 | 4800000 | 1200000 | 4800000 | 1200000 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **22357677,43** | **7270925,11** | **23227127** | **7488091,54** | **+869449,57** | **+217166,43** |

Корректировка финансовых ресурсов необходима в связи с внесением дворовой территории, расположенной по адресу: г. Вяземский, пер. Клубный 1,3 на участие в программе и перерасчетом смет в соответствии с действующими индексами цен.

Предлагаемые изменения размера средств краевого бюджета и бюджета городского поселения, необходимые для реализации муниципальной программы в проекте МП предусматривают изменения в мероприятия программы. Кроме того корректируют значения целевых индикаторов, в связи, с чем внесены изменения в соответствующие таблицы муниципальной программы

Ответственным исполнителям муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы» предложено внести изменения в части правильного указания «года» в позиции 8 паспорта муниципальной программы.

Председатель Т.С. Шишло