Приложение

к решению Собрания депутатов

от 25.12.2013г. №39

Комплексный план социально-экономического развития

городского поселения «Город Вяземский» на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Нормативный правовой акт | Финансирование мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Бюджет городского поселения «Город Вяземский» |  |  | Привлеченные средства |  |  |  |
| 1. Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам | Отдел экономики и финансов, субъекты малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 15.10.2012 года №505 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» | 320 | 370 | 410 | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности | -//- | -//- | 200 | 250 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий ( грантов) начинающим предпринимателям- субъектам МСП | -//- | -//- | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содействие созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и финансов, ФПМП г. Вяземский | -//- | 270 | 270 | 270 | 810 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства г.Вяземский |  | -//- | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности администрации | -//- | 15 | 20 | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие проведению ежегодного праздника Дня российского предпринимательства | -//- | -//- | 15 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 605 | 660 | 700 | 1965 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание системы «Безопасный город» |  | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 16.04.2012 года №190 «Об утверждении Муниципальной программы «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2012-2014 годы | 436 | 436 | 436 | 1308 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2.1 |  |  | 436 | 436 | 436 | 1308 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение футбольных матчей между представителями различными организациями «Молодежь против экстремизма» | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности администрации | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 24.01.2013 года №32 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2013-2015 го» | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация и проведение концерта «Молодежь против экстремизма» | -//- | -//- | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2.2 |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политик | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2013 года №456 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 340 | 340 | 340 | 1020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2.3 |  |  | 340 | 340 | 340 | 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт кв.1 д.4 ул. Студенческая | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2013 г. №491 «Об утверждении Муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт д.85А ул. Калинина | -//- | -//- | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт кв.1 д.29 ул. Я. Свердлова | -//- | -//- | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт кв.2 д.12 ул. Шолохова | -//- | -//- | 155 |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Капитальный ремонт кв.1 д.41 ул. Сильная | -//- | -//- | 214 |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт кв.3 кв.25 ул. Шолохова | -//- | -//- | 225 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт кв.4 д.14 ул. П. Морозова | -//- | -//- | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Капитальный ремонт д.8 ул. Таежная | -//- | -//- | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Капитальный ремонт кв.2 д.8 ул. Шолохова | -//- | -//- | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Капитальный ремонт ул. Орджоникидзе | -//- | -//- | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Капитальный ремонт д.1 ул. Шевченко | -//- | -//- |  | 1100 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Капитальный ремонт кв.1 д. 3а | -//- | -//- |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Капитальный ремонт кв.1 д.91 ул. Вяземский | -//- | -//- |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Ремонт кровли д.17 ул. Шолохова | -//- | -//- |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Ремонт кровли д. 6 ул. Шолохова | -//- | -//- |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Ремонт кровли д. 26 ул. Шолохова | -//- | -//- |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Капитальный ремонт кв.3 д. 35 ул. Тюленина | -//- | -//- |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Капитальный ремонт д.16 ул. Шолохова | -//- | -//- |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.1 «Содержание жилищного фонда»: |  |  | 1800 | 1900 | 2000 | 5700 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка ПСД на строительство распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ жилых домов в кварталах ул. Заозерная-ул. Шоссейная-ул. Коммунистическая – ул. Орджоникидзе | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2013 года №458 «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Строительство распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ жилых домов в кварталах ул. Коммунистическая – ул. Космодемьянская – ул. Шоссейная – ул. Орджоникидзе | - -//- | -//- | 6600 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Разработка ПСД на строительство сети теплоснабжения от ул. Орджоникидзе до котельной школы №19 | - -//- | -//- | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Строительство сетей водоснабжения от ул. Гастелло – ул. Чайкиной – ул. Верхотурова (3 очередь) | - -//- | -//- | 9700 |  |  | 1000 |  | 8700 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Строительство сети теплоснабжения и водоснабжения от котельной ЦРБ до дома №67 ул. Шоссейная | - -//- | -//- | 2500 |  |  | 500 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Разработка ПСД на строительство сети теплоснабжения от котельной школы №20 до НГЧ | - -//- | -//- | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Строительство сети теплоснабжения от котельной школы №20 до НГЧ | - -//- | -//- |  | 3200 |  | 200 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Строительство распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ жилых домов в кварталах ул. Заозерная- ул. Шоссейная – ул. Коммунистическая – ул. Орджоникидзе | - -//- | -//- |  | 5900 |  | 600 |  | 5300 |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Строительство сети теплоснабжения от ул. Орджоникидзе до котельной школы №19 | - -//- | -//- |  | 6500 |  | 700 |  | 5800 |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Газификация жилых домов | - -//- | -//- |  | 12800 |  | 1000 |  | 11800 |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения от ЦК до п. Новостройка | - -//- | -//- |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Студенческой до ул. Козюкова 72 | - -//- | -//- |  |  | 1500 | 500 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Стоцкого от ул. Верхотурова до ул. Лазо | - -//- | -//- |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Разработка ПСД на строительство модульной котельной на природном газе | - -//- | -//- |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Строительство сетей теплоснабжения от центральной котельной до п. Новостройка | - -//- | -//- |  |  | 15000 | 1500 |  | 13500 |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Реконструкция существующих тепловых сетей | - -//- | -//- |  |  | 15000 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.2 «Коммунальное хозяйство»: |  |  | 21100 | 29000 | 19200 | 7900 |  | 61400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69300 |  |  |  | 69300 |  |  |  |  |  |
| 3.3.Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Благоустройство территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Озеленение и содержание зеленых насаждений | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2013 г. №463 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2016 годов» | 1220 | 1150 | 1080 | 3450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, содержание клумб и цветников | -//- | -//- | 400 | 400 | 400 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка кустарников, деревьев | -//- | -//- | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев | -//- | -//- | 90 | 90 | 90 | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин автомобильных дорог и тротуаров | -//- | -//- | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка сухих и перестойных деревьев | -//- | -//- | 420 | 350 | 280 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 | Санитарное содержание, очистка территории | -//- | -//- | 1200 | 1300 | 1500 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий | -//- | -//- | 600 | 600 | 700 | 1900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка несанкционированных свалок | -//- | -//- | 600 | 700 | 800 | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3 | Прочие работы по благоустройству | -//- | -//- | 2620 | 2720 | 2820 | 8160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание урн (окраска, дезинфекция) | -//- | -//- | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание памятников и обелисков | -//- | -//- | 170 | 170 | 170 | 510 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление улиц и площадей к праздничным мероприятиям | -//- | -//- | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | -//- | -//- | 1600 | 1700 | 1800 | 5100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство «Новогоднего городка» | -//- | -//- | 600 | 600 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.3.1 «Благоустройство территории города» |  |  | 5040 | 5170 | 5400 | 15610 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 04.06.2012 года №270 «Об утверждении Муниципальной программы «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2012-2014 годы» | 397,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 | Устройство уличного освещения по ул. Коваля | - -//- | -//- | 176,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3 | Устройство уличного освещения по ул. Ленина | - -//- | -//- | 185,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.3.2. «Уличное освещение» |  |  | 760,7 | 1046,1 | 816,1 | 2622,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2013 года №457 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 700 | 800 | 900 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | Замена дорожных знаков согласно ГОСТа | - -//- | -//- | 100 | 120 | 130 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.2 | Техническое обслуживание дорожных знаков и ограничений (покраска, текущий ремонт) | - -//- | -//- | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.3 | Обустройство посадочных площадок общественного транспорта | - -//- | -//- | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.4 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | - -//- | -//- | 16 | 16 | 17 | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах ул. Коммунистическая, ул. Котляра, ул. Чайкиной, ул. Волочаевская, ул. Коваля, ул. Фрунзе, ул. Дзержинского, ул. Козюкова, ул. Казачья | - -//- | -//- | 84 | 84 | 85 | 253 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.6 | Ремонт павильонов остановок общественного транспорта | - -//- | -//- | 40 | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.7 | Обеспыливание (мойка) дорожного покрытия ул. Коммунистическая, ул. Орджоникидзе, ул. Котляра и др. | - -//- | -//- | 150 | 150 | 150 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.8 | Предотвращение зимней скользкости на дорогах с твердым покрытием (посыпка фрикционными инертными материалами П.С.С) | - -//- | -//- | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.9 | Устройство пешеходного перехода по ул. Чехова | - -//- | -//- | 90 | - | - | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.3.3 «Безопасность дорожного движения» |  |  | 1530 | 1550 | 1662 | 4742 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Заливка трещин | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2013 года №462 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2016 годы» | 600 | 600 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ямочный ремонт | - -//- | -//- | 1500 | 1600 | 1700 | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт дороги по ул. Коваля | - -//- | -//- | 6500 |  |  | 1300 |  |  |  | 5200 |  |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт дороги по ул. Козюкова | - -//- | -//- | 17500 |  |  | 3100 |  |  |  | 1440 |  |  |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт дороги по ул. Чехова | -//- | -//- | 3500 |  |  | 1050 |  |  |  | 2450 |  |  |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт дороги по ул. Карла Маркса | -//- | -//- |  | 18000 |  | 3600 |  |  |  | 14400 |  |  |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт дороги по ул. Вяземская | -//- | -//- |  | 14200 |  | 2800 |  |  |  | 11400 |  |  |
| 4.1.8 | Капитальный ремонт дороги по ул. Верхотурова | -//- | -//- |  |  | 19000 | 3800 |  |  |  | 15200 |  |  |
| 4.1.9 | Капитальный ремонт участка дороги ул. Партизанская (Пограничная-Февральская) | -//- | -//- |  |  | 10000 | 2000 |  |  |  | 8000 |  |  |
| 4.1.10 | Отсыпка ПГС | -//- | -//- | 240 | 240 | 240 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Планировка гравийного покрытия | -//- | -//- | 1000 | 1100 | 1200 | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Ремонт тротуара по ул. Коммунистическая (четная сторона) | -//- | -//- |  | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе | -//- | -//- | 660 |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Ремонт тротуара по ул. Козюкова | -//- | -//- |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса | -//- | -//- |  | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Ремонт тротуара по ул. Коммунистическая (не четная сторона) | -//- | -//- |  | 850 | 2000 | 2850 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | -//- | -//- | 2500 | 2700 | 2800 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Замена водопроводных труб на перекрестках дорог | -//- | -//- | 850 | 900 | 950 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Планировка и углубление придорожных кюветов | -//- | -//- | 480 | 485 | 485 | 1450 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Коммунистическая | -//- | -//- |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Техническое обслуживание (прочитска) водопроводных труб | -//- | -//- | 150 | 150 | 150 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4.1 |  |  | 35480 | 43725 | 42125 | 50280 |  |  |  | 71280 |  |  |
|  |  |  |  | 121330 |  |  | 121330 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Устройство и восстановление благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» по адресам: | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 08.12.2011 года №450 «Об утверждении Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городком поселении «Город Вяземский» на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ул. Карла Маркса, 56 | - -//- | -//- | 668,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | ул. Коммунистическая, 17 | - -//- | -//- | 1678,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | ул. Казачья, 16а | - -//- | -//- | 1102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | ул. Коммунистическая,2 | - -//- | -//- |  | 1119,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | ул. Казачья, 22 | - -//- | -//- |  | 1116,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | ул. Казачья, | - -//- | -//- |  | 1174,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | ул. Карла Маркса, 58 | - -//- | -//- |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | ул. Котляра,36 | - -//- | -//- |  |  | 870,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | ул. Амурская,68 | - -//- | -//- |  |  | 706,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | ул. Коммунистическая, 5б | - -//- | -//- |  |  | 1099,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4.2 |  |  | 10365,0 |  |  | 3000 |  |  |  | 7365 |  |  |
| 5. Социально-жилищная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям для приобретения жилых помещений или строительства индивидуальных жилых домов | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной - политики | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» | 1069,5 | 1304,1 | 1304,1 | 3677,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 «Социально-жилищная политика» |  |  | 1069,5 | 1304,1 | 1304,1 | 3677,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 28.02.2013 года №115 «Об утверждении Муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2015 годы» | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи | - -//- | -//- | 25 | 25 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Оздоровление допризывной молодежи | - -//- | -//- | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи | - -//- | -//- | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 «Молодежная политика» |  |  | 40 | 40 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новогодние и Рождественские праздники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доставка, монтаж и демонтаж городской елки | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной - политики, - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края 31.05.2013 года №289от «Об утверждении Муниципальной программы «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2013-2015 годы» | 200 | 200 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Оформление (организация мероприятий по изготовлению снежных горок и фигур, ледяных фигур) территории новогоднего городка | - -//- | -//- | 100 | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Приобретение светодиодной продукции | - -//- | -//- | 70 | 70 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Охрана новогоднего городка | - -//- | -//- | 95 | 95 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Приобретение памятных подарков и организация торжественной встречи для ветеранов ВОВ | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Организация праздничного фейерверка на празднование годовщины со дня Победы в ВОВ | - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной - политики, | -//- | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Изготовление и приобретение печатной и подарочной продукции (поздравительных билетов, почетных грамот и благодарственных писем, приобретение памятных адресов) | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | Приобретение праздничных флагштоков, светодиодных гирлянд | - -//- | -//- | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия календарных и памятных дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 | Приобретение цветов, корзин для церемонии возложения цветов к мемориалам, находящимся на территории городского поселения | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10 | Изготовление и приобретение печатной и подарочной продукции (пригласительных билетов, поздравительных открыток, почетных грамот т.д.) | - -//- | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| День города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11 | Приобретение и организация праздничного фейерверка | - -//- | -//- | 50 | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12 | Организация торжественного приема почетных гостей | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.13. | Организация участия коллективов художественной самодеятельности из других муниципальных образований, организация концертной деятельности | - -//- | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.14 | Приобретение праздничных фонарных флажков, праздничных баннеров, флагштоков | - -//- | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.15 | Приобретение подарочной продукции с логотипом городского поселения (ручки, пакеты, фотографии города, пакеты) | - -//- | -//- | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональные праздники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.16 | Приобретение памятных подарков, цветов и организация торжественных встреч посвященных юбилейным датам организаций и учреждений | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | -//- | 100 | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.17 | Изготовление и приобретение печатной и подарочной продукции (пригласительных билетов, поздравительных открыток, т.д.) для награждения к профессиональным праздникам | - -//- | -//- | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7.1 |  |  | 755 | 755 | 755 | 2265 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Создание условий для досуга и обеспечения жителей организации культуры | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 10.06.2013 №303 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры городского поселения «Город Вяземский» на 2012-2014 годы | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Совершенствование материально-технической базы учреждения культуры | - -//- | -//- | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Совершенствование условий для деятельности клубных формирований и любительских объединений | - -//- | -//- | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Создание условий для поддержки детей и подростков, творческой молодежи | - -//- | -//- | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Сохранение кадрового потенциала и пополнение новыми творческими силами учреждений культуры | - -//- | -//- | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7.2 |  |  | 250 | 250 | 250 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» | - Отдел координации работы с населением, обеспечение деятельности - администрации | Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 300 | 400 | 500 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 8: |  |  | 300 | 400 | 500 | 1200 |  |  |  |  |  |  |

Председатель Собрания депутатов городского поселения									Г.А. Жигалина

Глава администрации городского поселения											А.Ю. Усенко