ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 КД

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

концессионного соглашения

г. Вяземский   							      «___» __________ 2016 г.

Концессионное соглашение

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

городского поселения «Город Вяземский»

Муниципальное образование городское поселение «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, от имени которого выступает администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации Усенко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,  ___________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» от __________ № ___, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

  - Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию муниципального имущества, описание которого приведено в 
разделе 2 настоящего соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять бесперебойное водоснабжение и водоотведение с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

  - К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по модернизации и техническому перевооружению сетей водоснабжения и водоотведения, их эксплуатации и обслуживания, а также мероприятия по переустройству объекта  концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

- 2. Объект Соглашения

2.1.  Объектом Соглашения является объекты водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский», предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента.

Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на недвижимое имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №5 КС.

2.3. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии объекта Соглашения приведены в приложениях №1 КС и №2 КС.

Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению №3 КС документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации концессионного соглашения.

3.6. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее – иное имущество). Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 1 КС к настоящему Соглашению.

3.7. Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности, копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №5 КС.

3.8. Концедент обязан  предоставить Концессионеру во временное владение и пользование бесхозяйные объекты водоснабжения и водоотведения (далее бесхозяйное имущество), которое технологически связанно с объектом Соглашения, образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Перечень бесхозяйного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении №  1 КС к настоящему Соглашению.

3.9. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом или отдельными объектами, входящими в состав иного имущества, а также бесхозяйным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

3.10. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества в течение 5-ти дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концессионера.

3.11. Выявленное в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных несоответствий.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего соглашения.

4.2. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта концессионного соглашения в объемах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта концессионного соглашения по мероприятиям, указанным в задании.

4.3. Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» с учётом её актуализации.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом за счет собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан обеспечить за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств Концессионера.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения и на иное имущество;

- выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежащем качестве выполненных работ);

- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;

- оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими организациями (электросетевыми организациями, организациями тепло-, водо- газоснабжения, организациями, осуществляющими благоустройство города, ГИБДД и т.п.);

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.

4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.

4.11. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложениях №10 КС, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.14. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.15. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и в сроки, указанные в приложении № 6 КС.

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет: водоснабжение 30844100,00 (тридцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто) рублей (в ценах 2016 г.), водоотведение 101460 (сто один миллион четыреста шестьдесят тысячи сто) рублей (в ценах 2016 г.)

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 10 КС.

4.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Передача в аренду земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения, и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания концессионного соглашения и на срок действия концессионного соглашения.

5.2. Плата за земельные участки, указанные в приложении №7 КС осуществляется в соответствии с договором аренды, заключенным с Концессионером в размере, определенном на основании отчета об оценке, проводимого согласно закону об оценочной деятельности.

5.3. Оплата за первый год аренды земельных участков осуществляется единовременным платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды и акта приема-передачи земельных участков.

5.4. Оплата за последующие 19 лет аренды земельных участков производится ежегодно до 10 числа последнего месяца первого квартала года, следующего за годом заключения договора аренды земельного участка.

5.5. Задаток, уплаченный Концессионером, указанный в п.12.1 Конкурсной документации может быть зачислен в счет арендной платы и в счет проведения работ по формированию земельных участков и постановки на государственный кадастровый учет.

5.6. Если в отношении земельного участка, на котором располагаются объекты концессионного соглашения, и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, не проведен государственный кадастровый учет, концедент проводит за свой счет работы по установлению границ земельного участка, постановки его на государственный кадастровый учет, по определению рыночной стоимости права аренды на основании отчета об оценке, проводимого согласно закону об оценочной деятельности. Договор аренды таких земельных участков заключается с концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней после постановки земельных участков на кадастровый учет.

5.7. В случае, указанном в п. 5.6 арендная плата за земельные участки насчитывается с момента заключения концессионного соглашения и перечисляется  в бюджет города ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала в сумме, определенной при проведении оценки рыночной стоимости после внесения изменений в долгосрочные параметры регулирования.

5.8. В случае продления Концессионного соглашения, договор аренды земельных участков продляется на срок продления концессионного соглашения на основании дополнительного соглашения. Арендная плата уплачивается Концессионером ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала в сумме, указанной в дополнительном соглашении.

5.9. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды  земельного участка.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения не связанный с технологическим водоснабжения потребителей в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов

имущества по завершению действия соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное имущество в срок (сроки), указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, иному имуществу, в том числе, при наличии, проектную документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для регистрации объекта Соглашения, одновременно с передачей перечисленного имущества.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

7.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав.

7.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для своевременного отражения данных мероприятий в Реестре муниципального имущества городского поселения «Город Вяземский», Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные характеристики, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, иные параметры объекта (объектов), указанных в Приложении №1 КС к настоящему Соглашению.

7.7. Завершение Концессионером работ по капитальному ремонту и реконструкции (модернизации) Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, установленными законодательством.

7.8. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения после реконструкции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок не более чем 30 календарных дней с момента завершения работ по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.

7.9. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему Соглашению до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти дней предоставлять по запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, а также по начислению стоимости услуг реализуемых потребителям, для которых федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления установлены льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении №10КС к настоящему Соглашению.

8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложения №4 КС, №10 КС подлежат пересмотру по требованию Концессионера.

8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения, указаны в приложении № 10 КС в настоящей документации.

8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской гарантии в размере не менее 0,1% от предельного размера расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта Соглашения, указанного в п. 4.15 настоящего Соглашения, которая должна быть непередаваемой и соответствовать иным утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям к таким гарантиям.

8.12. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения отчитываться ежеквартально перед рабочей группой по реализации инвестиционного проекта по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Вяземский, а по результатам деятельности за год – перед Советом депутатов городского поселения «Город Вяземский».

8.13. Концессионер обязан осуществлять свою деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения через орган управления, размещаемый на территории городского поселения «Город Вяземский».

8.14. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению на момент окончания срока действия концессионного соглашения может предусматривать возмещение расходов концессионера в течение более чем одного года при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения этих расходов (ч. 1.3 ст. 10 Закона о концессионных соглашениях в новой редакции). Этот срок по общему правилу не может превышать пять лет, однако при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала в концессионном соглашении может быть установлен более долгий срок.

8.15. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения и согласно порядку возмещения расходов концессионера (Приложение № 11 КС).

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 20 (двадцати) лет.

9.2.Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения устанавливается на срок действия концессионного соглашения.

9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного Соглашения не должен превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества – одновременно с передачей объекта Соглашения.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – в течение десяти рабочих дней после окончания срока реконструкции, а также использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества – одновременно с передачей объекта Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения для проведения реконструкции до даты государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионером объектом Соглашения в связи с истечением срока владения и пользования объектами.

10. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в связи с оказанием Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам).

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией городского поселения «Город Вяземский», а также уполномоченными ею органами и юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

Для контроля за осуществлением деятельности Концессионером Концендент создаёт рабочую группу по реализации инвестиционного проекта по реконструкции водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский». Рабочая группа осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения, экономическо-финансовой деятельности и т.д.; контролирует исполнение конкретных работ по реконструкции, модернизации и обновлению объектов, входящих в состав Концессионного соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 5-ти дней со дня направления запроса. Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации установлен в приложении № 9 КС к настоящему соглашению.

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение одних суток со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 
5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 4.13. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 2 рабочих дней, прошедших с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется по согласованию Сторон.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 4.15. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 4.8.-4.10. настоящего Соглашения.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет городского поселения «Город Вяземский» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.3., 4.4., 4.16., 8.5., 8.13. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств в следующих размерах:

- п. 4.3. штраф в размере 100 тыс. рублей;

- п. 4.4. штраф в размере 100 тыс. рублей;

- п. 4.16. штраф в размере 100 тыс. рублей;

- п. 8.5. штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый факт не предоставления информации;

- п. 8.13. неустойка в размере 100 тыс. рублей.

13.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не указанных в п. 13.7. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения таких обязательств, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет городского поселения «Город Вяземский» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения обязательств от годового размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответствующем календарном году.

13.9. Размер, условия, порядок и сроки возмещения сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению, осуществляется в соответствии с условиями Концессионного соглашения и не освобождает сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что  надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

- Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

- Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение двадцати дней все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

- Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, а также на иных основаниях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

- Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

- В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

- Сторона в течение двадцати календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

- Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

- . Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда;

д) в случае полного досрочного возмещения концессионеру вложенных инвестиций.

- . Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

- . К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по бесперебойному водоснабжению;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений критериев конкурса и предельных характеристик с предложенных при проведении конкурсных процедур.

  - К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный разделе 9 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим  показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением №2 КС, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, определяется Концедентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение трех месяцев с момента заключения настоящего соглашения.

- Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

  - В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного условиями настоящего Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

- Разрешение споров

  - Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение тридцати календарных дней со дня ее получения.

  - Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

  - В случае если ответ не представлен  указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке.

- Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Концедента в сети Интернет http://vyazemskii.ru.

- Заключительные положения

- Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти календарных дней со дня этого изменения.

- Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

- Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. Адреса и реквизиты Сторон

- Концедент; - Концессионер. 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8; Полно наименование, Адрес:. ОГРН; ОГРН. Банковские реквизиты:; Банковские реквизиты:. р/с: ИНН, КПП БИК Банк к/сч.; р/с: ИНН, КПП БИК Банк к/сч.. Глава городского поселения ______________ А.Ю. Усенко М.П.; должность __________________ ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КС

к концессионному соглашению

1. Сведения о составе и описании объекта Соглашения

| № п.п | Наименование | Местонахождение (г. Вяземский) | Сведения о регистрации права на земельный участок | Протяженность, п.м./ Общая площадь, кв.м. | Балансовая стоимость | Реквизиты свидетельства о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж с административным корпусом | ул. Коваля, № 71 | 27-27-06/002/2008-541 | 892,3 кв.м. | 2595534 | № 27-АВ 699715 от 28.03.2012 г. |
| 2 | Проходная | ул. Коваля, № 71 | 27-27-06/002/2008-537 | 19,7 кв.м. | 97990,6 | № 27-АВ 699712 от 28.03.2012 г. |
| 3 | Склад | ул. Коваля, № 71, лит. Д | 27-27-06/002/2008-538 | 32 кв.м. | 118750 | № 27-АВ 699714 от 28.03.2012 г. |
| 4 | Склад | ул. Коваля, № 71, лит. Е | 27-27-06/002/2008-540 | 23,2 кв.м. | 84104,1 | № 27-АВ 699713 от 28.03.2012 г. |
| 5 | Склад | ул. Коваля, № 71, лит. Г | 27:06:0020837:109 | 191,5 кв.м. | 647345 | 27-АВ 931425 от 27.01.2014 г. |
| 6 | Башня водонапорная | ул. Шевченко, д. 4 | 27:06:0020711:111 | 17 кв.м. | 167420 | № 27-АГ 052650 от 09.10.2014 г. |
| 7 | Буровая скважина водопровода (320), лит. С | ул. Шевченко, д. 4 | 27:06:0020711:110 | 15,3 кв.м. | 29235,7 | № 27-АВ 935649 от 18.07.2014 г. |
| 8 | Водокачка | ул. Шевченко, д. 4 | 27:06:0020711:113 | 29,1 кв.м. | 34826,5 | № 27-АВ 935645 от 18.07.2014 г. |
| 9 | Очистные сооружения | ул. Шолохова | 27:06:0000000:483 | 89,2 кв.м. | 0 | №27-АВ 935600 от 18.07.2014 г. |
| 10 | Канализационная сеть к очистным сооружениям | ул. Шолохова | 27:06:0000000:484 | 182 м | 0 | № 27-АВ 935648 от 18.07.2014 г. |
| 11 | Буровая скважина (30302) | ул. Шевченко, д. 4 | 27:06:0020711:112 | 33,6 кв.м. | 30000 | № 27-АВ 932875 от 08.05.2014 г. |
| 12 | Водонапорная башня | ул. Вяземская, 35 | 27-27-06/002/2007-261 | 13,8 кв.м. | 201237 | № 27 АВ 034455 от 18.06.2007 г. |
| 13 | Здание, водонапорная башня | 121 км | 27:06:0020826:349 | 23 кв.м. | 80350,9 | № 27-АГ 025860 от 29.08.2014 г. |
| 14 | Водонапорная башня | ул. Шоссейная, д. 21 | 27:06:0020853:211 | 15,3 кв.м. | 8496 | № 27-АВ 850645 от 31.10.2013 г. |
| 15 | Насосная станция № 135 | ул. Верхотурова, д. 83А | 27:06:0020837:169 | 36 кв.м. | 119252 | № 27-АГ 026111 от 31.10.2013 г. |
| 16 | Насосная станция | ул. Шоссейная, д. 74 | 27-27-06/002/2007-724 | 10,4 кв.м. | 56719,1 | № 27 АВ 058434 от 03.10.2007 г. |
| 17 | Скважина | ул. Шоссейная, д. 27 | 27:06:0020854:49 | 12,3 кв.м | 22418,8 | № 27-АВ 972027 от 03.02.2014 г. |
| 18 | Насосная станция | ул. Орджоникидзе, д. 30 | 27-27-06/004/2007-616 | 10,9 кв.м. | 574723 | № 27 АВ 058428 от 03.10.2007 г. |
| 19 | Насосная станция (скв. № 1326) | ул. Лазо, д. 32 | 27-27-06/004/2007-619 | 10,2 кв.м. | 702108 | № 27 АВ 058430 от 03.10.2007 г. |
| 20 | Здание, насосная станция № 2 | ул. Лазо, д. 9А | 27:06:0020822:125 | 19 кв.м. | 198251 | № 27-АГ 052781 от 17.10.2014 г. |
| 21 | Здание, насосная станция 1 (скв. № 1338) | ул. Калинина, д. 9 | 27-27-06/002/2007-723 | 13,1 кв.м. | 189448 | № 27 АВ 058435 от 03.10.2007 г. |
| 22 | Насосная станция 3 | ул. Лазо, д. 1Б | 27-27-06/004/2007-620 | 9,6 кв.м. | 161110 | № 27 АВ 058432 от 03.10.2007 г. |
| 23 | Насосная станция | ул. Шоссейная, 65, лит В | 27:06:0020855:201 | 31,8 кв.м. | 134153 | № 27 АВ 033807 от 04.05.2007 г. |
| 24 | Водозаборная скважина | ул. Шоссейная, д. 21 | 27:06:0020853 | 12 кв.м. | 14750 | № 27-АВ 972029 от 03.02.2014 г. |
| 25 | Сети водоснабжения жилой застройки микрорайона Новостройка по ул. Фрунзе, ул. Амурская, ул. Верхотурова в городском поселении "Город Вяземский" | г. Вяземский | 27:06:0000000:672 | 757 м | 4712214 | № 27-АВ 933994 от 15.05.2014 г. |
| 26 | Водоснабжение жилой застройки микрорайона Новостройка в границах ул. Стоцкого до ул. Гастелло в городском поселении "Город Вяземский" | г. Вяземский | 27:06:0000000:671 | 631 м | 5539636 | № 27-АВ 933995 от 15.05.2014 г. |
| 27 | Водопроводная сеть | ул.Шоссейная, Верхотурова, Вяземская, Дзержинского, Зеленая, Заозерная, Коммунистическая, Карла Маркса, Казачья, Красный Орел, Калинина, Козюкова, Коваля, Лазо, Ленина, Милицейская, Орджоникидзе, Студенческая, Серышева, Строительная, Чехова, Фрунзе, Школьная, Полевая, переулок Мирный, Первомайский, Хасанский | 27-27-06/002/2008-403 | ####### | 3720970 | № 27 АВ 123132 от 12.05.2008 г. |
| 28 | Водопроводная сеть | ул. Котляра, 57-59, ул. Февральская, 1а, ул. Театральная, 2а,4 | 27:06:0020743:298 | 551,4 | 3542458 | № 27-АГ 026108 от 31.07.2014 г. |
| 29 | Водопроводная сеть | ул. Котляра, д. 36,34а,53 | 27:06:0020741:169 | 111,3 м.п. | 1631283 | № 27-АВ 972028 от 03.02.2014 г. |
| 30 | Водопроводная сеть | ул. Пограничная, д. 3 | 27:06:0020740:72 | 16,2 м | 277536 | № 27-АВ 850646 от 31.10.2013 г. |
| 31 | Водопроводная сеть | ул. Пограничная, д. 8 | 27:06:0020736:99 | 122 м | 11382,3 | № 27-АВ 850644 от 31.07.2014 г. |
| 32 | Водопровод от котельной школы № 20 до жилого дома ул. Парковая, д. 4 а | ул. Паркова, д. 4А | 27:06:0020737:78 | 386,4 п.м. | 758858 | № 27-АВ 972026 от 03.02.2014 г. |
| 33 | Водопроводная сеть | ул. Красноармейская, д. 71 | 27:06:0020736:151 | 23 м | 337853 | № 27-АВ 850647 от 31.10.2013 г. |
| 34 | Водопроводная сеть | ул. Красноармейская, д. 54А | 27:06:0020741:109 | 18 м | 34187 | № 27-АВ 850648 от 31.10.2013 г. |
| 35 | Водопроводная сеть | ул. Коммунистическая, д. 33 | 27-27-06/004/2007-770 | 34 | 0 | № 27-АВ 757497 от 31.10.2013 г. |
| 36 | Водопроводные сети г. Вяземский Военного городка № 13 | ул.Карла Маркса № 56 Казачья № 28 | 27-27-06/002/2008-145 | 49,8 | 0 | № 27 АВ 086877 от 13.03.2008 г. |
| 37 | Канализационные сети | ул. Лазо (центральная котельная) | 27-27-06/002/2007-874 | 337,80 п.м. | 347314 | № 27 АВ 087644 от 01.12.2007 г. |
| 38 | Канализационные сети | ул. Ленина-ул. Милицейская-ул. Казачья | 27:06:0000000:461 | 3 526,90 | 676085 | № 27-АВ 988656 от 26.02.2014 г. |
| 39 | Канализационные сети | ул. Ленина | 27-27-06/004/2007-875 | 7 372,30 п.м. | 2269141 | № 27 АВ 087645 от 01.10.2007 г. |
| 40 | Канализационные сети | ул. Шоссейная, школа 5 | 27-27-06/004/2007-711 | 355,5 п.м. | 26105,1 | № 27 АВ 058437 от 04.10.2007 г. |
| 41 | Канализационные сети | ул. Казачья, д. 1Б | 27-27-06/004/2007-649 | 44,3 п.м. | 0 | № 27 АВ 087698 от 05.12.2007 г. |
| 42 | Канализационные сети | ул. Орджоникидзе | 27-27-06/004/2007-614 | 764,2 п.м. | 0 | № 27 АВ 058474 от 08.10.2007 г. |
| 43 | Канализационные сети | ул. Дикопольцева - Мичурина | 27-27-06/002/2007-878 | 585,3 п.м. | 64852,8 | № 27 АВ 087646 от 01.12.2007 г. |
| 44 | Канализационные сети | ул. Казачья, д. 14 | 27-27-06/004/2007-613 | 102,5 п.м. | 549194 | № 27 АВ 058431 от 03.10.2007 г. |
| 45 | Канализационные сети | ул. Козюкова, д. 24 | 27-27-06/002/2007-712 | 325,3 п.м. | 42455,2 | № 27АВ 058436 от 03.10.2007 г. |
| 46 | Канализационные сети | ул. Школьная, д. 65 | 27-27-06/003/2007-294 | 21,0 п.м. | 595,9 | № 27 АВ 034450 от 18.06.2007 г. |
| 47 | Канализационные сети | ул. Школьная, д. 63 | 27-27-06/003/2007-295 | 32,2 п.м. | 267,86 | № 27 АВ 034451 от 18.06.2007 г. |
| 48 | Канализационные сети | ул. Ленина д. 40 | 27-27-06/004/2007-615 | 48,5 | 10490,2 | № 27 АВ 058429 от 03.10.2007 г. |
| 49 | Канализационные сети | ул. Чехова д. 53 | 27-27-06/004/2007-713 | 18,0 п.м. | 461,38 | № 27 АВ 058433 от 03.10.2007 г. |
| 50 | Канализационные сети | ул. Орджоникидзе, д. 41 | 27-27-06/002/2007-254 | 181,0 п.м. | 69840,7 | № 27 АВ 034454 от 18.06.2007 г. |
| 51 | Канализационные сети | ул. Ленина, д. 47 | 27-27-06/004/2007-647 | 30,5 п.м. | 10784 | № 27 АВ 087696 от 05.12.2007 г. |
| 52 | Канализационные сети | ул. К.Маркса, д. 75 | 27-27-06/003/2007-296 | 58,1 п.м. | 31739,6 | № 27 АВ 034452 от 18.06.2007 г. |
| 53 | Канализационные сети | ул. Амурская, д. 5 | 27-27-06/004/2007-650 | 39,5 п.м. | 0 | № 27 АВ 087699 от 05.12.2007 г. |
| 54 | Канализационные сети | ул. Пограничная, д. 8 | 27-27-06/004/2007-640 | 36,0 п.м. | 0 | № 27 АВ 087647 от 01.12.2007 г. |
| 55 | Канализационные сети | ул. Калинина, д. 6А | 27-27-06/004/2007-648 | 172,0 п.м. | 0 | № 27 АВ 087697 от 05.12.2007 г. |
| 56 | Канализационные сети | ул. Шоссейная | 27-27-06/004/2007-644 | 1 489,8 п.м. | 109398 | № 27 АВ 087651 от 01.12.2007 г. |
| 67 | Канализационные сети | ул. Коммунистическая, д. 8 | 27-27-06/003/2007-300 | 74,4 п.м. | 154175 | № 27 АВ 034453 от 18.06.2007 г. |
| 58 | Канализационные сети | ул. Шоссейная, д. 21 | 27-27-06/003/2007-642 | 203,8 п.м. | 18998 | № 27 АВ 087649 от 01.12.2007 г. |
| 59 | Канализационная сеть | ул. Пограничная, д. 3 | 27:06:0020740:255 | 44 м | 256508 | № 27-АГ 026109 от 31.07.2014 г. |
| 60 | Канализационная сеть | ул. Театральная, д. 1 | 27-27-06/004/2007-641 | 532,7 п.м. | 334594 | № 27 АВ 087648 от 01.12.2007 г. |
| 61 | Канализационная сеть | ул. Котляра, д. 36,34а,53 | 27:06:0020741:434 | 160,5 | 1632060 | № 27-АГ 026110 от 31.07.2014 г. |
| 62 | Канализационная сеть | ул. Красноармейская, д. 71 | 27:06:0000000:692 | 16 м | 428458 | № 27-АГ 026104 от 31.07.2014 г. |
| 63 | Канализационная сеть | ул. Красноармейская, д. 54А | 27:06:0020741:433 | 24 м | 70958,1 | № 27-АГ 049380 от 10.09.2014 г. |
| 64 | Канализационная сеть | ул. Коммунистическая, д. 33 | 27-27-06/004/2007-771 | 87,9 п.м. | 0 | № 27-АВ 757499 от 31.10.2013 г. |
| 65 | Сооружения канализации, канализационный коллектор | ул. Коммунистическая-ул. Ленина-ул. Казачья | 27:06:0000000:694 | 764 м | 942977 | № 27-АГ 026570 от 15.08.2014 г. |
| 66 | Коллектор самотечный | ул. Коммунистическая-ул. Ленина-ул. Казачья | 27:06:0000000:691 | 2 042 м | 1326400 | № 27-АГ 026105 от 31.07.2014 г. |
| 67 | Канализационная сеть к пищеблоку. 1-я очередь строительства "Больница на 245 коек в г. Вяземском" | ул. Коммунистическая, 64 а канализационная сеть к пищеблоку | 27:06:6:64А/206 | 278,2 п.м. | 1749090 | № 27 АВ 034057 от 18.05.2007 г. |
| 68 | Канализационная сеть к котельной. 1-я очередь строительства "Больница на 245 коек в г. Вяземском" | ул. Коммунистическая, 64 б канализационная сеть к котельной | 27:06:6:64Б/208 | 109,0 п.м. | 168740 | № 27 АВ 0,34052 от 18.05.2007 г. |
| 69 | Водопроводная сеть к пищеблоку. 1-я очередь строительства "Больница на 245 коек в г. Вяземском" | ул. Коммунистическая, 64 а водопроводная сеть | 27:06:6:64А/205 | 23,9 п.м. | 60652 | № 27 АВ 034056 от 18.05.2007 г. |
| 70 | Водопроводная сеть к котельной. 1-я очередь строительства "Больница на 245 коек в г. Вяземском" | ул. Коммунистическая, 64 б водопроводная сеть к котельной | 27:06:6:64Б/207 | 94,0 п.м. | 496544 | № 27 АВ 034055 от 18.05.2007 г. |
| 71 | Канализационная сеть "Больницы на 245 коек в г. Вяземском" | ул. Коммунистическая, 64 канализационная сеть | 27:06:601:64/214 | 159,3 п.м. | 177937 | № 27АВ 034053 от 18.05.2007 г. |
| 72 | Водопроводная сеть | ул. Коммунистическая, 64 водопроводная сеть | 27:06:601:64/213 | 397,2 п.м. | 1396557 | № 27АВ 034054 от 18.05.2007 г. |
| 73 | Канализационные сети г. Вяземский Военного городка № 13 | ул.Карла Маркса № 56 Казачья № 28 | 27-27-06/003/2008-107 | 289,30 п.м. | 0 | № 27 АВ 086879 от 13.03.2008 г. |
| 74 | Водопроводная сеть | ул. ДРСУ-школа №5 | 27:06:0000000:693 | 876,20 м | 227665 | № 27-АГ 026103 от 31.07.2014 г. |
| 75 | Сети водоснабжения | ул. Шолохова-Шевченко-пер. Клубный | 27:06:0020711:101 | 1623,5 п.м. |  | № 128543 от 10.03.2016 |
| 76 | «Трубопроводная система «Восточная Сибирь -Тихий океан» участок НПС «Сковородино»-СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). Служебный фонд ООО «Дальнефтепровод». Два жилых дома по восемь квартир г. Вяземский. НПС № 36. Инженерные сети. Сеть водоотведения наружная» | ул. Ленина, д. 22,22А | 27:06:0020829:1263 | 76 м | 2466000 | № 123117 от 27.05.2016 |
| 77 | Канализационная сеть | ул. Шоссейная, 65 |  | 229,8 м | 23073,9 | № 27-27-01/229/2014-578 от 26.12.2014 |

2.Состав и описание движимого имущества (иное имущество), а также бесхозяйного имущества, технологически связанного с Объектом Концессионного соглашения

| № п.п. | Вид имущества | Наименование | Местонахождение (г. Вяземский) | Реквизиты свидетельства о регистрации права | Протяженность, п.м./ Общая площадь, кв.м. | Первоначальная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | Нежилое здание | Хлораторная | ул. Шоссейная, 65 | нет | 7,8 кв.м. | 55632,6 |
|  | Нежилое здание | Наружный водопровод | ул. Шоссейная, 65 | нет | 163,3 м | 15756,7 |
|  | Нежилое здание | Канализационная сеть | ул. Театральная 2а, 4; ул. Котляра 57,59; ул. Февральская 1а (была стала Театральная, 1) | нет | 515,9 п.м. | 5857384 |
|  | Нежилое здание | Водопроводная сеть | ул. Шоссейная, 21 | нет | 138,3 м | . |

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

| № п.п. | Вид имущества | Наименование | Местонахождение (г. Вяземский) | Первоначальная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машины и оборудование | Автомобиль ГАЗ 53 (т830мо27) грузовой-цистерна | ул. Коваля, д. 71 | 13990,49 |
| 2 | Машины и оборудование | Автомобиль ГАЗ 53 (т827мт27) грузовой-цистерна | ул. Коваля, д. 71 | 94530,31 |
| 3 | Машины и оборудование | Автомобиль ЗИЛ 431412 (т826мт27) грузовой-цистерна | ул. Коваля, д. 71 | 62439,63 |
| 4 | Машины и оборудование | Автомобиль ЗИЛ 431412 (т835мо27) грузовой-цистерна | ул. Коваля, д. 71 | 83964,57 |
| 5 | Машины и оборудование | Автомобиль САЗ-3507 (т008мт) груз.самосвал | ул. Коваля, д. 71 | 49266,44 |
| 6 | Машины и оборудование | Автомобиль ЗИЛ 130 (т832мо27) грузовой-фургон | ул. Коваля, д. 71 | 92994,58 |
| 7 | Машины и оборудование | Автомобиль ГАЗ 66 (т920мо27) грузовой-фургон | ул. Коваля, д. 71 | 2214,50 |
| 8 | Машины и оборудование | Автомобиль ЗИЛ 431410 (т296мт) груз.-борт. | ул. Коваля, д. 71 | 100000,00 |
| 9 | Машины и оборудование | УАЗ 22069 (т828мо27) автобус | ул. Коваля, д. 71 | 135676,75 |
| 10 | Машины и оборудование | Экскаватор KOBELCO | ул. Коваля, д. 71 | 138060,00 |
| 11 | Машины и оборудование | Автомобиль ГАЗ 53 (т836мо27) грузовой-фургон | ул. Коваля, д. 71 | 66453,54 |
| 12 | Машины и оборудование | Автомобиль ЗИЛ ММ З4502 (т827мо27) грузовой-самосвал | ул. Коваля, д. 71 | 82736,81 |
| 13 | Машины и оборудование | Универсальный сварочный аппарат FRIAMAT BASIC Eco | ул. Коваля, д. 71 | 140000,00 |
| 14 | Машины и оборудование | Сварочный агрегат ТСН-380-36кв | ул. Коваля, д. 71 | 87490,26 |
| 15 | Машины и оборудование | Сварочный агрегат VX180/ D 180 | ул. Коваля, д. 71 | 101694,92 |
| 16 | Машины и оборудование | Компьютер GG-0269 P4 | ул. Коваля, д. 71 | 28690,00 |
| 17 | Машины и оборудование | Котел Е-1/9 | ул. Коваля, д. 71 | 7932,08 |
| 18 | Машины и оборудование | Трансформатор 220*36 | ул. Коваля, д. 71 | 17834,96 |
| 19 | Машины и оборудование | Тельфер г/п 2 тн | ул. Коваля, д. 71 | 6928,48 |
| 20 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-125 | скважина № 3312 ул. Вяземская | 43450,00 |
| 21 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-125 | скважина № 1326 ул. Коммунистическая, 9 | 43450,00 |
| 22 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-125 | скважина № 1267 ул. Орджоникидзе | 43450,00 |
| 23 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 6-10-110 | скважина № 320 ул. Шевченко | 29260,00 |
| 24 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | скважина № 7959 ул. Шоссейная | 28325,00 |
| 25 | Машины и оборудование | Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 8-40-125, заводской номер 04Н1 электродвигатель ДАП 8-13 кВт, заводской номер 12709 | скважина № 1338 ул. Калинина | 59633,37 |
| 26 | Машины и оборудование | Агрегат электронасосный ЭЦВ 8-125-25, заводской номер 04Н2 электродвигатель ДАП 8-13 кВт, заводской номер 12589 | скважина № 3373 ул. Шоссейная | 36190,40 |
| 27 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-180 | скважина № 1294 ул. Лазо | 20624,24 |
| 28 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-110 | скважина № б/н ул. Коммунистическая-Шоссейная | 21751,60 |
| 29 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 8-25-100 | скважина № б/н ул. Орджоникидзе | 22671,19 |
| 30 | Машины и оборудование | Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 8-10-110 | скважина № 3174 ул. Солнечная | 24689,28 |
| 31 | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ 6-10-140 | скважина № 30302 ул. Шевченко | 0,00 |
| 32 | Машины и оборудование | Компьютер LD | ул. Коваля, 71 | 40948,96 |
| 33 | Машины и оборудование | Компьютер LD | ул. Коваля, 71 | 41237,04 |
| 34 | Машины и оборудование | Источник бесперебойного питания IPPON Back Power PRO 600/AVR | ул. Коваля, 71 | 1900,00 |
| 35 | Машины и оборудование | Офисная мебель деревянная | ул. Коваля, 71 | 31509,84 |
| 36 | Машины и оборудование | Офисная мебель из 6 предметов | ул. Коваля, 71 | 29039,40 |
| 37 | Машины и оборудование | Стол компьютерный | ул. Коваля, 71 | 1638,12 |
| 38 | Машины и оборудование | Стол однотумбовый | ул. Коваля, 71 | 3264,00 |
| 39 | Машины и оборудование | Стол однотумбовый | ул. Коваля, 71 | 1785,00 |
| 40 | Машины и оборудование | Дизельная электростанция АД 60С-Т400-1РМ6 | ул. Коваля, 71 | 606000,00 |
| 41 | Машины и оборудование | Комбинированная машина КО-713Н-41 на шасси МАЗ-4380Р2 | ул. Коваля, 71 | 2136271,30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС

к концессионному соглашению

Технико-экономические показатели, техническое состояние

Источником водоснабжения являются подземные воды, которые поднимаются глубинными насосами, установленными на скважинах. Скважины в количестве 13 шт. расположены в разных районах города. Все скважины выведены в закрываемые павильоны и имеют ограждение ЗСО. Глубина водозаборных скважин от 35 до 300 метров в зависимости от эксплуатируемого водоносного горизонта. Дебиты скважин отличаются друг от друга.

Протяженность водопроводных сетей 30 км.

Химический, бактериологический и радиационный анализ воды из скважин соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода…» 2.1.4.1074-01 (4), что позволяет подавать воду без очистки в водопроводную сеть города и поселений.

В системе питьевого водоснабжения выделяются следующие стадии     технологического процесса:

-подъем воды;

-транспортирование воды.

Объем водопотребления

тыс.м3

| № | Объем реализации конечным потребителям | 2015 год | План на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 282,340 | 274,800 |
| 2 | Бюджетные организации | 58,250 | 58,000 |
| 3 | Прочие потребители | 286,800 | 315,900 |
| 4 | Производственные нужды | 6,000 | 6,000 |

Справка

о техническом состоянии водопроводных сетей

обслуживаемых ООО «Вяземский водоканал»

|  | Протяженность, км | Износ, % | Количество замененных сетей, м | % замены от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2014г. |  |  |  |  |
| сети водоснабжения | 30,711 | 60-70 | 1,536 | 5 |
| 01.11.2015г. |  |  |  |  |
| сети водоснабжения | 30,711 | 60-70 | 0,921 | 3 |

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Средний износ сетей водоснабжения (сети, сооружения) составляет 60 -70%.

Общая протяженность сети водоснабжения – 30,000 км. Нуждается в замене 12,284 км.

Эксплуатационные данные по водозаборным сооружениям

| № п/п | Номер скважины, адрес | Марка установленного насоса, глубина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | скважина № 3312 ул. Вяземская | насос ЭЦВ 8-25-125 |
| 2 | скважина № 1326 ул. Коммунистическая, 9 | насос ЭЦВ 8-25-125 |
| 3 | скважина № 1267 ул. Орджоникидзе | насос ЭЦВ 8-25-125 |
| 4 | скважина № 320 ул. Шевченко | насос ЭЦВ 6-10-110 |
| 5 | скважина № 7959 ул. Шоссейная | насос ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 6 | скважина № 1338 ул. Калинина | насос 2ЭЦВ 8-40-125 |
| 7 | скважина № 3373 ул. Шоссейная | насос 2ЭЦВ 8-125-25 |
| 8 | скважина № 1294 ул. Лазо | насос ЭЦВ 8-25-180 |
| 9 | скважина № б/н ул. Коммунистическая-Шоссейная | насос ЭЦВ 8-25-110 |
| 10 | скважина № б/н ул. Орджоникидзе | насос ЭЦВ 8-25-100 |
| 11 | скважина № 3174 ул. Солнечная | насос 2ЭЦВ 8-10-110 |
| 12 | скважина № 30302 ул. Шевченко | насос ЭЦВ 6-10-140 |

Протяженность канализационных сетей 19,4 км, в том числе: из керамических труб – 3,0 км, из чугунных труб – 16,2 км, из асбоцементных труб – 0,2 км. Сточные воды без очистки сбрасываются в реку 2-я Седьмая.

Очистные сооружения находятся только в п. Кирзавод: сточные воды по самотечным трубопроводам поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда при помощи насоса СМ-80-50-200 перекачиваются в приемную камеру, где при прохождении через решетку очищаются от грубого мусора и поступают в песколовку, где очищаются от песка. Далее сточные воды поступают в 4 биоблока, где происходит биологическая очистка. Очищенные стоки поступают в контактный резервуар, где обеззараживается хлором, и сбрасываются в ручей.

В системе водоотведения выделяются следующие стадии технологического процесса:

- прием и транспортирование стоков.

Объем реализации по водоотведению

тыс.м3

| № | Объем реализации конечным потребителям | 2015 год | План на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 244,500 | 233,100 |
| 2 | Бюджетные организации | 62,670 | 68,600 |
| 3 | Прочие потребители | 93,000 | 98,300 |

Объемы реализации по водоотведению составляет -  400,0 тыс. куб.м.

Справка

о техническом состоянии канализационных сетей

обслуживаемых ООО «Вяземский водоканал»

|  | Протяженность, км | Износ, % | Количество замененных сетей, м | % замены от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2014г. |  |  |  |  |
| канализационные сети | 19,212 | 50-60 | 0 | 0 |
| 01.11.2015г. |  |  |  |  |
| канализационные сети | 19,212 | 50-60 | 0 | 0 |

Теплоснабжение города Вяземский осуществляется посредством 1 центральной котельной и  9 локальных котельных.  Все муниципальные котельные работают на твердом топливе. Котельные работают по закрытой системе теплоснабжения.

Система ГВС – открытая на котельных «ЦРБ» и «Школа №19» и независимая по остальным котельным.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КС

к концессионному соглашению

Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту

Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения

- Технические паспорта на оборудование;

- Паспорта технического обследования;

- Генпланы, принципиальные схемы сетей водоснабжения;

- Документы по освидетельствованию оборудования;

- Договора водоснабжения между ресурсоснабжающей организацией и потребителями;

- База данных по начислениям и потребителям.

Приложение №4 КС

к концессионному соглашению

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера,

не являющиеся критерием конкурса

- Индекс эффективности операционных расходов устанавливается 1,0 % для каждого года долгосрочного периода регулирования;

ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС

к концессионному соглашению

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента

на имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 КС

к концессионному соглашению

Сроки и объемы работ, проводимых концессионером в целях реконструкции объекта концессионного Соглашения

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» определен схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 № 497.

Объемы расходов на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с принятой схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 №497 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года» актуализация до 2017 года».

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети от колодца водозаборной скважины №1267(0рджоникидзе,30 до колодца по ул. Милицейской) | п.м. | 180 | 2016 | 836 | 836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети от дома Казачья,16 до Казачья,14 | п.м. | 65 | 2016 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Козюкова от ул. Школьной до ул. Милицейской | п.м. | 420 | 2016 | 2050 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Казачья от ул.К.Маркса до ул.Чехова | п.м. | 310 | 2016 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Промывка,очистка водозаборной скважины №3312 (Вяземская,35) | шт | 1 | 2016 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной шт башни (ремонт, очистка емкости, трубопроводов) ул. Вяземская, 35 | шт | 1 | 2016 | 1214 | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1338 (ЦК №1, ул.Калинина,9) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка павильона на скважине шт №1326 ул. Лазо, 32 (Коммунистическая 9а) | шт | 1 | 2017 | 480 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ограждение скважины №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ограждение скважины №3373 ул.Шоссейная,74 (Больница) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция водопроводной сети от ул.Шолохова до котельной в/части | п.м. | 180 | 2017 | 386,4 | - | 386,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство водопроводной сети от скважины (Больница) до котельной Ростелекома | п.м. | 80 | 2017 | 532,7 | - | 532,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Текущий ремонт водопроводной сети в районе ул.Коммунистическая-Серышева | шт | 1 | 2017 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул.Козюкова-ул. Милицейской | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Замена запорной арматуры в колодце по ул.Чехова (ул.Казачья, 16а) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул.Чехова-Казачья | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена запорной арматуры в колодце на территории больницы (район котельной) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Окрашивание территории водозаборных скважин | шт | 12 | 2018 | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Очистка водопроводных колодцев | шт | 15 | 2018 | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Строительство системы водоснабжения, оснащенной водоразборными колонками | км | 0,7 | 2019-2026 | 4000 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Строительство нового водозабора в районе р. Вторя Седьмая | м3/сут | 250 | 2021-2026 | 7080 | - | - | - | - | - | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 23 | Реализация проекта по строительству сетей водоснабжения микрорайона Новостройка | км | 1,6 | 2021-2026 | 9240 | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
|  | Всего: |  |  | 2016-2026 | 30844,1 | 7340 | 2869,1 | 315 | 500 | 500 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Красноармейской с углублением русла оврага | п.м. | 500 | 2016 | 5210 | 5210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Чехова от ул.Коммунистической до ул.Казачья | п.м. | 425 | 2017 | 3000 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Углубление и очистка рельефа местности в районе очистных сооружений (п.кирпичного завода) | м3 | 1000 | 2017 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Текущий ремонт канализационного коллектора "Ростелекома" | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Текущий ремонт канализационного коллектора по ул. Котляра | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Текущий ремонт канализационного коллектора лесхоз-техникума | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Очистка канализационных колодцев | шт | 10 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство блочных КНС существующих на выпусках | шт | 4 | 2019-2025 | 7500 | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Строительство фекальной канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 400 м3/сут в северной ча-сти города у р. Вторая Седьмая | м3/сут | 400 | 2019-2025 | 85000 | - | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Всего: |  |  |  | 101460 | 5210 | 3150 | 600 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11000 | 11000 | 11000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7КС

к концессионному соглашению

Описание земельных участков: кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного

земельного кадастра

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС

к концессионному соглашению

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов),

надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ №9КС

к концессионному соглашению

Порядок предоставления информации об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, а также рассмотрения

Концедентом указанной информации

- Контроль за деятельностью Концессионера осуществляется рабочей группой по реализации инвестиционного проекта по реконструкции  системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский», созданной распоряжением администрации городского поселения «Город Вяземский».

- Права и обязанности Рабочей группы определяются Положением о рабочей группе, утвержденным администрацией городского поселения «Город Вяземский».

- Положением определяются сроки проведения Рабочей группой проверок и периодичность отчётности Концессионера.

Приложение №10КС

к концессионному соглашению

ЗАДАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» определен схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 № 497.

Объемы расходов на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с принятой схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 №497 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года» актуализация до 2017 года».

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети от колодца водозаборной скважины №1267(0рджоникидзе,30 до колодца по ул. Милицейской) | п.м. | 180 | 2016 | 836 | 836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети от дома Казачья,16 до Казачья,14 | п.м. | 65 | 2016 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Козюкова от ул. Школьной до ул. Милицейской | п.м. | 420 | 2016 | 2050 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Казачья от ул.К.Маркса до ул.Чехова | п.м. | 310 | 2016 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Промывка,очистка водозаборной скважины №3312 (Вяземская,35) | шт | 1 | 2016 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной шт башни (ремонт, очистка емкости, трубопроводов) ул. Вяземская, 35 | шт | 1 | 2016 | 1214 | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1338 (ЦК №1, ул.Калинина,9) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка павильона на скважине шт №1326 ул. Лазо, 32 (Коммунистическая 9а) | шт | 1 | 2017 | 480 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ограждение скважины №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ограждение скважины №3373 ул.Шоссейная,74 (Больница) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция водопроводной сети от ул.Шолохова до котельной в/части | п.м. | 180 | 2017 | 386,4 | - | 386,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство водопроводной сети от скважины (Больница) до котельной Ростелекома | п.м. | 80 | 2017 | 532,7 | - | 532,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Текущий ремонт водопроводной сети в районе ул. Коммунистическая-Серышева | шт | 1 | 2017 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул. Козюкова - ул. Милицейской | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Замена запорной арматуры в колодце по ул.Ч ехова (ул. Казачья, 16а) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул. Чехова-Казачья | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена запорной арматуры в колодце на территории больницы (район котельной) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Окрашивание территории водозаборных скважин | шт | 12 | 2018 | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Очистка водопроводных колодцев | шт | 15 | 2018 | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Строительство системы водоснабжения, оснащенной водоразборными колонками | км | 0,7 | 2019-2026 | 4000 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Строительство нового водозабора в районе р. Вторя Седьмая | м3/сут | 250 | 2021-2026 | 7080 | - | - | - | - | - | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 23 | Реализация проекта по строительству сетей водоснабжения микрорайона Новостройка | км | 1,6 | 2021-2026 | 9240 | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
|  | Всего: |  |  | 2016-2026 | 30844,1 | 7340 | 2869,1 | 315 | 500 | 500 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Красноармейской с углублением русла оврага | п.м. | 500 | 2016 | 5210 | 5210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Чехова от ул. Коммунистической до ул. Казачья | п.м. | 425 | 2017 | 3000 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Углубление и очистка рельефа местности в районе очистных сооружений (п. Кирпичного завода) | м3 | 1000 | 2017 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Текущий ремонт канализационного коллектора "Ростелекома" | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Текущий ремонт канализационного коллектора по ул. Котляра | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Текущий ремонт канализационного коллектора лесхоз-техникума | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Очистка канализационных колодцев | шт | 10 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство блочных КНС существующих на выпусках | шт | 4 | 2019-2025 | 7500 | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Строительство фекальной канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 400 м3/сут в северной части города у р. Вторая Седьмая | м3/сут | 400 | 2019-2025 | 85000 | - | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Всего: |  |  |  | 101460 | 5210 | 3150 | 600 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11000 | 11000 | 11000 |

Приложение №11КС

к концессионному соглашению

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

  - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

  - Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;

- о частичной компенсации расходов Концессионера;

- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

  - В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.

  - В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.

  - В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

  - Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и расходов на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», бюджета городского поселения «Город Вяземский» и иных источников, в согласованные Сторонами сроки и размеров компенсации, путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов.