- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

- Вяземского муниципального района Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 30.01.2012 г № 36

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

- ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

- ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» НА 2012 ГОД

- В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, проведения капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2012 год администрация городского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский»  на 2012 год согласно приложению.

- 2. Начальнику отдела работы с населением и  обеспечения деятельности администрации  (Горяшиной Т.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Вяземские вести".

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Добровольскую Т.П.

- Глава администрации

- городского поселения                                                                    А.Ю.Усенко

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением администрации

- городского поселения                                                                         «Город Вяземский»

- от 30 января 2012 №36

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» НА 2012 ГОД

- ПАСПОРТ

- муниципальной адресной программы по проведению капитального

- ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год

| Наименование Программы | "Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", статья 165 Жилищного кодекса РФ. |
| Сроки реализации Программы | 2012 год. |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение качества реформирования ЖКХ. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение срока службы многоквартирных домов (далее - МКД) и их конструктивных элементов. 2. Повышение надежности и развитие инженерных систем МКД. 3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 14 648,55 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) – 10 295,0 тыс. руб.; - краевого бюджета – 1 810,561 тыс. руб. - местного бюджета – 1 810,561 тыс. руб.; - ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД – 732,428 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Общая площадь МКД, включенных в Программу. 2. Количество МКД, включенных в Программу, подлежащих капитальному ремонту. 3. Стоимость капитального ремонта МКД. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение уровня общего износа МКД. 2. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 3. Рост доли частных инвестиций в ЖКХ. |

- Характеристика проблем, решение которых

- осуществляется путем реализации программы

- В городском поселении «Город Вяземский» имеется 182 МКД, из которых  163 МКД требуют капитального ремонта. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета городского поселения в части муниципального жилья. Однако администрация городского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему капитального ремонта МКД необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта МКД всеми участниками процесса - собственниками помещений в МКД, администрацией городского поселения «Город Вяземский», органами власти Хабаровского края и Российской Федерации. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов МКД сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов России в целом. Разработка и реализация Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" явилась публичным признанием данной проблемы, требующей срочного вмешательства со стороны государственных органов власти.

- Термины, используемые в настоящей Программе

- Субъект финансирования - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в МКД управляющая организация, которые осуществляют управление МКД.

- Финансовая поддержка - целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту МКД, расходов на разработку проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- Цель и задачи Программы

- Цель Программы:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Задачи Программы:

- 1. Увеличение срока службы МКД и их конструктивных элементов.

- Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в МКД, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД.

- 2. Повышение надежности и развитие инженерных систем МКД.

- Проведение комплексного капитального ремонта МКД с применением новых технологий. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- 3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.

- Проведение мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, по взаимодействию с домовыми, уличными комитетами в городском поселении «Город Вяземский». Проведение активной агитационно-разъяснительной работы.

- Планируемые показатели выполнения Программы

- 1.Общая площадь МКД, которым предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта в результате выполнения Программы;

- 2.Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату принятия Программы;

- 3. Стоимость капитального ремонта МКД и сроки его исполнения;

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении №2 .

- Финансирование Программы

- 1. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта МКД осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ в отношении МКД, включенных в Программу.

- 2. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в МКД, включенных в Программу, устанавливается Правительством Хабаровского края.

- 3. Общий объем финансирования Программы составит 14 228,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

- - Фонда – 10295,000 тыс. руб.;

- - краевого бюджета -1 810,561 тыс. руб.

- - местного бюджета – 1 810,561тыс. руб.;

- -ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД – 732,428 тыс. руб.

| Виды работ | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- |
| 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 8891,921 |
| - в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 1560,0 |
| 2. Ремонт крыш | 5399,575 |
| 3. Утепление и ремонт фасадов | 357,054 |
| 4. Ремонт подвальных помещений | - |
| Итого | 14 648,55 |

- 6. Средства бюджета городского поселения «Город Вяземский» на капитальный ремонт МКД предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

- 7. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- 8. В случае отсутствия выделенных средств из Фонда действие Программы может быть изменено или приостановлено постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский».

- Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы устанавливается - 2012 год.

- Система управления Программой

- Администрация городского поселения «Город Вяземский» для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- - проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- - в течение четырнадцати дней со дня получения средств из бюджета Хабаровского края, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете Хабаровского края на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД между МКД, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в МКД;

- - уведомляет субъекты финансирования о принятом решении по распределению бюджетных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного МКД;

- - перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

- - устанавливает порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома;

- - устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию городского поселения «Город Вяземский» информации о проведении капитального ремонта МКД субъектами финансирования;

- - согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту МКД;

- - обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

- - осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

- Формирование перечня МКД, в отношении которых планируется

- предоставление финансовой поддержки в рамках Программы

- Перечень МКД (приложение №1), в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы (далее - Основной перечень МКД), сформирован на основании протоколов решений общих собраний ТСЖ, жилищных кооперативов, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД об участии в данной Программе (далее - Протоколы общих собраний об участии в Программе).

- Реестр многоквартирных домов по видам ремонта отражен в приложении №3.

Выписки из технических паспортов многоквартирных домов приведены в приложении №4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации городского поселения "Город Вяземский" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30.01.2012 № 36 |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Вяземский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Вяземский ул Вяземская д.8 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 372,90 | 1 279,90 | 1 279,90 | 52 | ЧАСТ | 2 238 423,00 | 1 573 164,00 | 276 669,00 | 276 669,00 | 111 921,00 | 1 748,90 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 2 | г Вяземский ул Коммунистическая д.23 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,70 | 620,10 | 580,40 | 29 | ЧАСТ | 1 577 644,00 | 1 108 768,00 | 194 997,00 | 194 997,00 | 78 882,00 | 2 544,18 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 3 | г Вяземский ул Коммунистическая д.27 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 675,70 | 627,70 | 598,90 | 24 | ЧАСТ | 1 936 940,00 | 1 361 281,00 | 239 406,00 | 239 406,00 | 96 847,00 | 3 085,77 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 4 | г Вяземский ул Коммунистическая д.29 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 664,50 | 617,10 | 518,10 | 33 | ЧАСТ | 1 367 644,00 | 961 180,00 | 169 041,00 | 169 041,00 | 68 382,20 | 2 216,24 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 5 | г Вяземский ул Ленина д.26 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1 793,20 | 1 617,50 | 188,30 | 142 | ЧАСТ | 2 478 645,00 | 1 741 991,00 | 306 361,00 | 306 361,00 | 123 932,30 | 1 532,39 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 6 | г Вяземский ул Ленина д.4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3 964,10 | 2 583,60 | 522,60 | 228 | ЧАСТ | 3 193 004,00 | 2 244 043,00 | 394 655,00 | 394 655,00 | 159 651,00 | 1 235,87 | 13 975,30 | 12.2012 |
| 7 | г Вяземский ул Пограничная д.8 | 1961 |  | Панельные | 2 | 2 | 670,20 | 646,10 | 646,10 | 20 | ЧАСТ | 1 856 250,00 | 1 304 573,00 | 229 432,00 | 229 432,00 | 92 812,50 | 2 873,01 | 11 280,20 | 12.2012 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 9 806,30 | 7 992,00 | 4 334,30 | 528 | X | 14 648 550,00 | 10 295 000,00 | 1 810 561,00 | 1 810 561,00 | 732 428,00 | 1 832,90 | 13 975,30 | X |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации городского поселения "Город Вяземский" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 30.01.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту РФ | 9 806,30 | 528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 648 550,00 | 14 648 550,00 |
| 1 | Город Вяземский | 9 806,30 | 528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 648 550,00 | 14 648 550,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации городского поселения "Город Вяземский" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30.01.2012 № 36 |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| городское поселение "Город Вяземский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Вяземский ул Вяземская д.84 | 2 238 423,00 | 685 558,00 | 280 000,00 | 608,3 | 1 272 865,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Вяземский ул Коммунистическая д.23 | 1 577 644,00 | 283 460,00 | 210 000,00 | 515,8 | 1 084 184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Вяземский ул Коммунистическая д.27 | 1 936 940,00 | 597 756,00 | 255 000,00 | 515,8 | 1 084 184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Вяземский ул Коммунистическая д.29 | 1 367 644,00 | 283 460,00 | 0,00 | 518,1 | 1 084 184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Вяземский ул Ленина д.26 | 2 478 645,00 | 2 198 645,00 | 280 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Вяземский ул Ленина д.4 | 3 193 004,00 | 2 913 004,00 | 280 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Вяземский ул Пограничная д.8 | 1 856 250,00 | 370 038,00 | 255 000,00 | 434,9 | 874 158,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468 | 357 054,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: |  | 14 648 550,00 | 7 331 921,00 | 1 560 000,00 | 2592,9 | 5 399 575,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468 | 357 054,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации городского поселения "Город Вяземский" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Город Вяземский» на 2012 год" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 30.01.2012 № 36 |  |  |  |  |  |  |
| Выписка из технического паспорта многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Город Вяземский |  | 9 806,30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | г Вяземский ул Вяземская д.84 | 1 372,90 | центральное | УУ | центральное | 0 | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 86,70 |
| 2 | г Вяземский ул Коммунистическая д.23 | 665,70 | центральное | УУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 82,80 |
| 3 | г Вяземский ул Коммунистическая д.27 | 675,70 | центральное | УУ | центральное | 0 | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 80,70 |
| 4 | г Вяземский ул Коммунистическая д.29 | 664,50 | центральное | ПУ,УУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 85,00 |
| 5 | г Вяземский ул Ленина д.26 | 1 793,20 | центральное | УУ | центральное | 0 | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 150,70 |
| 6 | г Вяземский ул Ленина д.4 | 3 964,10 | центральное | УУ | центральное | 0 | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 314,80 |
| 7 | г Вяземский ул Пограничная д.8 | 670,20 | центральное | УУ | центральное | 0 | отсутствует | ПУ не требуются, УУ | центральное | ПУ | 84,30 |