Реестр муниципальных контрактов (МК), заключенных в 2015 г.

| Номер и дата | Поставщик (исполнитель) | Предмет МК | Сумма МК, руб. | № закупки | № реестр. записи | Срок исполнения | Срок факт. исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 27.01.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по санитарной очистке на территории городского поселения «Город Вяземский» | 525 327,81 | 0122300002614000149. | 3271100673315000013 | До 31.12.2015 | 07.09.2015 |  |
| №2 20.01.2015 | ООО «Идеал» | Капитальный ремонт резервного электроснабжения в городском поселении «Город Вяземский». | 785 777,63 | 000152 | 3271100673315000008 | 20 кал. дней | 03.03.2015 |  |
| №3 27.01.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по валке опасно стоящих деревьев, формовочной подрезке кроны и вырубке кустарников на территории городского поселения «Город Вяземский» | 195 000,00 | 000150 | 3271100673315000012 | 35 кал. дней | 20.04.2015 | пеня 2413,12 |
| №4 27.01.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок на территории городского поселения «город Вяземский» | 239 390,04 | 000148 | 3271100673315000014 | До 10.04.2015 | 08.05.2015 |  |
| №5 27.01.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по уборке снега с проезжей части улично-дорожной сети, автобусных остановок, площадей, парковых стоянок на территории городского поселения «Город Вяземский» | 133 373,12 | 000151 | 3271100673315000011 | До 10.04.2015 | 18.02.2015 |  |
| №6 09.02.2015 | ООО «ТрансСтрой» | - Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» (участок№1). | 364 546,25 | 0122300002615000002 | 3271100673315000017 | До 10.04.2015 | 14.04.2015 |  |
| №7 06.02.2015 ЗК СМП | ИП Захаров Александр Юрьевич | На поставку бумаги для офисной техники для нужд администрации городского поселения «Город Вяземский» | 15 840 | 000004 | 3271100673315000016 | 7 кал. дней | 18.02.2015 |  |
| №8 24.02.2015 ЗК | ООО «Вяземские электросети» | Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения городского поселения «Город Вяземский» | 300 900,00 | 000005 | 3271100673315000019 | До 15.01.2016 | 31.12.2015 |  |
| №9 25.02.2015 | ИП Борисов А.А. | - Поставку трансформаторов силовых масленых ТМГ 250-10-0,4 и ТМГ 160-10-0,4 для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 362 799,20 | 000006 | 3271100673315000021 | 20 кал. дней | 14.04.2015 |  |
| № 10 03.03.2015 | ООО «УО «Город» СМП | Выполнение работ по озеленению и скашиванию на территории городского поселения «Город Вяземский» | 973 915,49 | 000007 | 3271100673315000022 | До 10.15.2015 | 15.10.2015 |  |
| № 11 10.03.2015 | ООО «ДВРСК» | На выполнение работ по устройству тамбура (капитальный ремонт) нежилого помещения по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина 4 | 536 632,36 | 000009 | 3271100673315000024 | 25 кал. дней | 20.04.2015 |  |
| № 12 10.03.2015 | ООО «СМП» СМП | Выполнение работ по безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Город Вяземский» | 549 612,12 | 000013 | 3271100673315000023 | До 31.12.2015 | 30.10.2015 |  |
| № 13 16.03.2015 | ООО «СМП-95 Инжиниринг» СМП | Оказание услуг по составлению режимных карт на водогрейные котлы, расположенные на локальных котельных городского поселения «Город Вяземский» | 443 242,72 | 000010 | 3271100673315000025 | 30 кал. дней | 30.04.2015 |  |
| № 14 16.03.2015 | ООО 'Алтайгидрострой' | Поставка котлов водогрейных КВр-1,25 МВт для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 595 050 | 000011 | 3271100673315000028 | 30 кал. дней | 08.05.2015 |  |
| № 15 16.03.2015 | ООО «Техноресурс» СМП | Поставка оборудования и материалов для котельных городского поселения «Город Вяземский» | 236 177,55 | 000014 | 3271100673315000027 | 30 раб. дней | 16.04.2015 |  |
| № 16 18.03.2015 ЗК СМП | ООО «Оптима-Маркет» | Поставка материалов для нужд городского поселения «Город Вяземский» (хомут, муфта) | 295 506,00 | 000015 | 3271100673315000034 | 20 кал. дней | 24.07.2015 |  |
| № 17 16.03.2015 | ООО «Аквариус» | - Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» (участок № 2 – в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод»). | 191 479,78 | 000017 | 3271100673315000026 | До 15.04.2015 | 13.04.2015 |  |
| № 18 23.03.2015 | ИП Абгарян Хачатур Саргисович | - Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием (заделка трещин) на территории городского поселения «Город Вяземский» | 191 462,88 | 000016 | 3271100673315000036 | До 01.06.2015 | 28.04.2015 |  |
| № 19 12.03.2015 | ООО «Идеал» | Оказание услуг по очистке и уборке снега с территории городского поселения «Город Вяземский» | 126000 | Ед. поставщик | 3271100673315000030 | До 14.03.2015 | 16.04.2015 |  |
| № 20 12.03.2015 | ООО «Амурметалл Ресурс» | Оказание услуг по очистке и уборке снега с территории городского поселения «Город Вяземский» | 36 250 | Ед. поставщик | 3271100673315000031 | До 12.03.2015 | 16.04.2015 |  |
| № 21 12.03.2015 | ООО «Хабаровскмелиоводхоз» | - Оказание услуг по очистке и уборке снега с территории городского поселения «Город Вяземский» | 60 740,50 | Ед. поставщик | 3271100673315000032 | До 15.03.2015 | 16.04.2015 |  |
| № 22 12.03.2015 | ООО «Феникс» | Оказание услуг по очистке и уборке снега с территории городского поселения «Город Вяземский» | 9 387,81 | Ед. поставщик | 3271100673315000033 | До 12.03.2015 | 16.04.2015 |  |
| № 23 16.03.2015 | Центр оптового снабжения | - Поставка шифера для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 64 080,00 | Ед. поставщик | 3271100673315000035 | До 31.03.2015 | 20.03.2015 |  |
| № 24 30.03.2015 | ООО «КАМ Строй» СМП | - Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт) | 1 201 527,08 | 000018 | 3271100673315000038 | До 01.05.2015 | 09.06.2015 |  |
| № 25 30.03.2015 | ООО «УПП «Город» СМП | На оказание услуг по подготовке территории городского поселения «Город Вяземский» к праздничным мероприятиям на 2015г. | 226 789,16 | 000019 | 3271100673315000037 | До 05.11.2015 | 05.11.2015 |  |
| № 26 03.04.2015 | ООО «ТрансСтрой» | - Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» (участок№1). | 222 315,00 | 000021 | 3271100673315000040 | 15.04.2015 | 08.05.2015 |  |
| № 27 07.04.2015 | ООО «РЕСПЕКТ» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский» | 25162,50 | 000020 | 3271100673315000041 | 30 кал. дней | 18.05.2015 |  |
| № 28 06.04.2015 ЗК, СМП | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению эстетического вида памятников, могил ветеранов ВОВ, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский». | 93000 | 000022 | 3271100673315000039 | До 30.04.2015 | 08.05.2015 |  |
| № 29 20.04.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по промывке водопропускных труб в городском поселения «Город Вяземский». | 70 000,00 | 000023 | 3271100673315000004 | До 30.04.2015 | Расторжение по соглашению |  |
| № 30 14.04.2015 ЗК | ООО «Доверие» | Поставка известкового щебня для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 48000,00 | 000024 | 3271100673315000042 | 10 кал. дней | 18.05.2015 |  |
| № 31 28.04.2015 ЗК | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Кирпичная, д. 15, кв. 1. | 225000 | 000026 | 3271100673315000044 | До 10.05.2015 | 27.05.2015 |  |
| № 32 13.05.2015 | ООО «Строительная компания «Саргис» | Выполнение работ по профилированию дорог с гравийным покрытием в городском поселении «Город Вяземский». | 573050,83 | 000027 | 3271100673315000047 | До 05.08.2015 |  | Расторгнут |
| № 33 13.05.2015 | ООО «РегиоХабСтрой» | - Выполнение работ по устройству уличного освещения прилегающей территории нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина 4 | 135 307,00 | 000030 | 3271100673315000048 | 10 кал. дней | 16.06.2015 |  |
| № 34 ЗК 05.05.15 | ООО «Истим» | Поставка материалов для нужд городского поселения «Город Вяземский» (металлочерепица) | 29724,82 | 000028 | 3271100673315000045 | 5 кал. дней | 09.06.2015 |  |
| № 35 ЗК 05.05.15 | ИП Ли Д.М. | - Поставка офисной мебели для нужд администрации городского поселения «Город Вяземский» | 86590,00 | 000031 | 3271100673315000046 | 15 кал. дней | 05.06.2015 |  |
| № 36 21.05.2015 | ООО «ВСК» | - Поставка комплектующих для сборки павильона скважины для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 216480,11 | 000035 | 3271100673315000051 | 30 дней | 05.06.2015 |  |
| № 37 18.05.2015 | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт в объеме 631м2) | 456837,46 | 000029 | 3271100673315000049 | До 27.06.2015 | 04.06.2015 |  |
| № 38 18.05.2015 | ИП Козлов Сергей Витальевич | - Поставку двигателя ЗМЗ-51100А ГАЗ-53,3307 125 л.с. №ЗМЗ для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 166459,91 | 000032 | 3271100673315000050 | 3 кал. дня | 27.05.2015 |  |
| №39 25.05.2015 | ООО Респект | Определение рыночной стоимости объекта недвижимости | 4860,00 | 000036 | 3271100673315000054 | 15 дней | 09.06.2015 |  |
| №40 25.05.2015 | ООО «Кадастровый инженер-Партер» | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | 287647,57 | 000034 | 3271100673315000052 | 60 дней | 29.10.2015 | Пеня 17086,27 |
| №41 25.05.2015 | ООО «Кадастровый инженер-Партер» | Выполнение работ по изготовлению межевых планов на земельные участки, расположенные на территории городского поселения | 269988,81 | 000033 | 3271100673315000053 | 60 дней | 29.10.2015 | пеня 16037,34 |
| №42 26.05.2015 | ООО «Доверие» | Валка опасно стоящих деревьев | 98853,41 | 000037 | 3271100673315000055 | 25 кал. дней | 09.06.2015 |  |
| № 43 28.05.2015 ЗК | Менжицкий Игорь Леонидович | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории городского поселения «Город Вяземский». | 95900 | 000046 | 3271100673315000056 | До 25.12.2015 | 25.12.2015 |  |
| № 44 22.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "МАЛАХИТ" | Поставка, монтаж и пуско-наладка системы автоматизации водоподъемного оборудования, с применением частотно регулируемого привода на водозаборную скважину №1338 на территории городского поселения «Город Вяземский» | 267 533,33 | 000050 | 3271100673315000060 | 10 кал. дней | 13.07.2015 соглашение о расторжении | пеня 3090,01 руб. |
| № 45 15.06.2015 | ИП Абгарян Х.С | Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт в объеме 384м2) | 277659,84 | 000049 | 3271100673315000057 | 15 кал. дней | 29.06.2015 |  |
| № 46 17.06.2015 | ООО "Карандаш" | Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции для награждения жителей городского поселения «Город Вяземский» в честь празднования 120-летия со дня образования города Вяземский | 328742,83 | 000051 | 3271100673315000058 | 30 кал. дней | 31.07.2015 |  |
| № 47 | ООО «Эра оценки» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 8 | 9958,23 | 000052 |  |  | Не заключен, т.к. не верно обеспечение | Заключен № 59 с ООО Респект |
| № 48 22.06.2015 | ООО «ТрансСтрой» | Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием на 1 цикл | 258386,61 | 000053 | 3271100673315000059 | До 25.06.2015 | 06.07.2015 |  |
| № 49 22.06.2015 | ООО «Идеал» | - Выполнение работ по ремонту внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Пограничная - ул. Шолохова на территории городского поселения «Город Вяземский» | 10 363 192,66 | 000047 | 3271100673315000061 | 20 кал. дней | 24.09.2015 исполнен (8718178.82) | Раст. по согл. сторон |
| № 50 30.06.2015 | ИП Абгарян Х.С | - Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Коммунистической на территории городского поселения «Город Вяземский» | 2 233 209,71 | 000048 | 3271100673315000069 | 30 кал. дней | 11.08.2015 |  |
| № 51 29.06.2015 | ООО «Эра оценки» | - Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17. | 2300 | 000054 | 3271100673315000066 | 20 дней | 19.08.2015 |  |
| № 52 29.06.2015 | ООО «Эра оценки» | - Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 | 2346,64 | 000055 | 3271100673315000064 | 15 дней | 12.08.2015 |  |
| № 53 29.06.2015 | ООО Респект | - Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресам: г. Вяземский, ул. Ленина, 4; ул. Лазо, 28; ул. Верхотурова, 8; ул. Милицейская, 21. | 3768,23 | 000056 | 3271100673315000067 | 20 дней | 30.07.2015 |  |
| № 54 29.06.2015 | ООО Респект | - Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресу: г. Вяземский, ул. Милицейская, | 2856,67 | 000057 | 3271100673315000068 | 20 дней | 30.07.2015 |  |
| № 55 29.06.2015 | ООО Респект | - Оказание услуги по определению рыночной стоимости объекта недвижимости для нужд администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 10 | 1015,76 | 000058 | 3271100673315000065 | 15 дней | 30.07.2015 |  |
| № 56 24.06.2015 ЗК, СМП | ИП Абгарян Х.С | - Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Сельскохозяйственная, д.3 | 75000 | 000062 | 3271100673315000062 | 15 дней | 06.07.2015 |  |
| № 57 29.06.2015 ЗК | ООО «Альфа Ком» | Выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению эстетического вида памятника «Партизанам гражданской войны», расположенного на территории городского поселения «Город Вяземский». | 30000 | 000060 | 3271100673315000070 | 10 дней | 27.07.2015 |  |
| № 58 25.06.2015 ЗК | ООО «Лита» | - Поставка чугунных изделий к водогрейному котлу КВМ для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 428200 | 000059 | 3271100673315000063 | 15 кал. дней | 23.07.2015 |  |
| № 59 07.07.2015 | ООО Респект | - Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенным по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 8 | 10249,90 | 000052 | 3271100673315000073 | 15 дней | 08.09.2015 |  |
| № 60 06.07.2015 | ООО Респект | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский» (Водоканал) | 113741,63 | 000063 | 3271100673315000071 | 30 дней | 16.09.2015 |  |
| № 61 06.07.2015 | ООО Респект | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский» (ОКиТС) | 41158,12 | 000061 | 3271100673315000072 | 30 дней | 16.09.2015 |  |
| № 62 14.07.2015 | ООО «Доверие» СМП | Выполнение работ по углублению и планировке кюветов на территории городского поселения «Город Вяземский» | 359000 | 000065 | 3271100673315000076 | до 01.11.2015 | 09.10.2015 |  |
| № 63 08.07.2015 | ИП Банчужная И. А. | Поставка бумаги для офисной техники для нужд администрации городского поселения «Город Вяземский» | 41000 | 000077 | 3271100673315000074 | 7 кал. дней | 23.07.2015 |  |
| № 64 14.07.2015г. СМП | ООО «Торгово-промышленая компания «ВЕГА-ГРУПП» | Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 310997,09 | 000067 | 3271100673315000077 | 20 дней | 23.07.2015 |  |
| № 65 13.07.2015г. | ИП Абгарян Х.С ЗК, СМП | Выполнение дополнительных работ по ремонту тротуара по ул. Коммунистическая (четная сторона) в границах ул. Школьная – ул. Лазо на территории городского поселения «Город Вяземский» | 110 000,00 | 000081 | 3271100673315000075 | 20 кал. дней | 30.07.2015 |  |
| № 66 21.07.2015 | ООО «УО «Город» СМП | Выполнение работ по механизированному скашиванию травяного покрова на обочинах дорог в городском поселении «Город Вяземский» | 375 787,72 | 000068 | 3271100673315000079 | До 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |
| № 67 23.07.2015 | ООО «Эра оценки» | - Определение рыночной стоимости объекта недвижимости для нужд городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 4. | 3639,77 | 000069 | 3271100673315000084 | 15 дней | 08.09.2015 |  |
| № 68 21.07.2015 | ООО «УО «Город» | Выполнение работ по механизированной влажной уборке улиц городского поселения «Город Вяземский» | 184 395,00 | 000079 | 3271100673315000082 | До 15.11.2015 | 16.11.2015 |  |
| № 69 21.07.2015 | ООО «Элиста» | Ремонт внутригородской муниципальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Козюкова на территории городского поселения «Город Вяземский». | 4 860 228,24 | 000066 | 3271100673315000078 | 20 кал. дней | 07.09.2015 |  |
| № 70 23.07.2015 | ИП Абгарян Х.С | Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт в объеме 506м2) | 497 420,40 | 000073 | 3271100673315000085 | 15 кал. дней | 14.09.2015 |  |
| № 71 21.07.2015 | ООО «Идеал» | Выполнение работ по укладке и перекладке водопропускных труб на улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» | 394690 | 000080 | 3271100673315000081 | 30 кал. дней | 05.10.2015 |  |
| № 72 21.07.2015 | ООО «УО «Город» | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 64-1 | 447 216,72 | 000071 | 3271100673315000080 | 30 дней | 14.09.2015 |  |
| № 73 21.07.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Сильная, д. 41, кв. 1 | 100 000,00 | 000070 | 3271100673315000083 | 30 дней | 07.09.2015 |  |
| № 74 27.07.2015 | ООО «Вяземские электросети» | Ремонт уличного освещения по ул. Казачья на территории городского поселения «Город Вяземский» | 75 000,00 | 000086 | 3271100673315000088 | 20 кал. дней | 20.08.2015 |  |
| № 75 28.07.2015 | ООО «Идеал» ЗК | Выполнение дополнительных работ по ремонту внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Пограничная - ул. Шолохова на территории городского поселения «Город Вяземский» | 206 233 | 000088 | 3271100673315000089 | 20 кал. дней | 16.09.2015 |  |
| № 76 28.07.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием (1 цикл) | 280 700,00 | 000078 | 3271100673315000086 | До 05.08.2015 | 07.09.2015 |  |
| № 77 28.07.2015 | Акционерное Общество «Интергрупп» | - Поставка комплектующих с контейнерами под дизельные генераторные установки (ДГУ) с последующим монтажом и наладкой для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 2 306 657,67 | 000083 | 3271100673315000087 | 45 кал. дней | 08.10.2015 |  |
| № 78 10.08.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по реконструкции ограждения водозаборной скважины № Х-3381 для нужд городского поселения «Город Вяземский | 246 800,00 | 000089 | 3271100673315000090 | 15 кал. дней | 29.09.2015 |  |
| № 79 17.08.2015 | ООО «Реал» | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Коммунистическая (четная сторона) в границах ул. Орджоникидзе – ул. Лазо на территории городского поселения «Город Вяземский». | 1 165 298,23 | 000090 | 3271100673315000091 | 20 кал. дней | 09.10.2015 | Пеня 24995,65 |
| № 80 17.08.2015 | ООО Теплоэнерго | Устройство П-образного компенсатора по ул. Верхотурова | 68 531,00 | 00092 | 3271100673315000092 | 20 кал. дней | 09.10.2015 |  |
| № 81 28.08.2015 | ООО «Спецавтотранс» | Выполнение работ по обследованию и промывке водозаборной скважины № Х-3312 на территории городского поселения «Город Вяземский» | 250 000,00 | 000096 | 3271100673315000096 | 20 кал. дней | 07.10.2015 |  |
| № 82 24.08.2015 | ИП Абгарян Х.С | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовой территории многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский" | 1 486 417,12 | 000093 | 3271100673315000093 - Карточка контракта - Документы - Журнал событий - Внесение изменений - Исполнение (расторжение) контракта Создать контракт по образцу - Печатная форма | 20 кал. дней | 07.09.2015 |  |
| № 83 31.08.2015 | ООО «Монлайн» | Поставка компьютерного оборудования и программного обеспечения для нужд администрации городского поселения «Город Вяземский» | 245942,35 | 000091 | 3271100673315000095 | 15 кал. дней | 07.10.2015 |  |
| № 84 26.08.2015 | ООО «СМП» | Выполнение работ по реконструкции объекта: сети теплоснабжения инв. № 230, расположенных по адресу: г. Вяземский, ул. Космодемьянская №4, ул. Верхотурова №№ 1,4,8, ул. Кошевого №№ 4,6, ул. Карла Маркса № 6 | 376 326,00 | 000094 | 3271100673315000094 | 20 календарных дней | 02.11.2015 |  |
| № 85 02.09.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием (3 цикла) | 785643,50 | 000097 | 3271100673315000097Карточка контракта - Документы - Журнал событий - Внесение изменений - Исполнение (расторжение) контракта Создать контракт по образцу - Печатная форма | До 10.11.2015 | 10.11.2015 |  |
| № 86 02.09.2015 | ООО «СМП» | Выполнение работ по реконструкции участка теплотрассы по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Котляра 10,6,4,29,27 | 1 001 074 | 000101 | 3271100673315000098 | 20 кал. дней | 21.09.2015 |  |
| № 87 09.09.2015 | ООО «Кельт» | Поставка насосов для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 176 479,27 | 000098 | 3271100673315000100 | 30 кал. дней | 09.10.2015 |  |
| № 88 09.09.2015 | ИП Абгарян Х.С | Ремонт внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Чехова на территории городского поселения «Город Вяземский». | 1 977 182,62 | 000100 | 3271100673315000102 | 15 кал. дней | 22.10.2015 |  |
| № 89 09.09.2015 | ООО Респект | Оказание услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости для нужд городского поселения «Город Вяземский», расположенных по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 26, ул. Лазо, 28. | 11 483,18 | 000099 | 3271100673315000101 | 20 дней | 02.10.2015 |  |
| № 90 16.09.2015 | ООО «МВФ» | Поставка, монтаж и наладка станции очистки артезианской воды для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 2 281 866,66 | 000102 | 3271100673315000104 | 40 дней | На исполнении |  |
| № 91 16.09.2015 | ООО «Респект» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский». (Электросети) | 40 463,13 | 000103 | 3271100673315000103 | 30 дней | 16.10.2015 |  |
| № 92 09.09.2015 ЗК | ООО «Вектор ДВ» | Поставка песчано-гравийной смеси (ПГС) на улично-дорожную сеть городского поселения «Город Вяземский» | 486 523,00 | 000104 | 3271100673315000099 | 30 дней | 23.10.2015 |  |
| № 93 21.09.2015 ЗК | ООО «АТВТ» | Поставка материалов для монтажа участка системы водоснабжения для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 139 010,00 | 000106 | 3271100673315000105 | 10 дней | 22.10.2015 |  |
| № 94 23.09.2015 | ООО 'ЭлектроТерм ДВ' | Поставка, монтаж и пуско-наладка системы автоматизации водоподъемного оборудования, с применением частотно регулируемого привода на водозаборную скважину №1338 на территории городского поселения «Город Вяземский» | 267 533,33 | 000107 | 3271100673315000108 | 10 кал. дней | 29.09.2015 |  |
| № 95 22.09.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Вяземская, д. 1а, кв. 2 | 166 300,00 | 000105 | 3271100673315000107 | 30 дней | 01.10.2015 |  |
| № 96 23.09.2015 | ИП Смольченко А.Л. | Поставка наградной продукции для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 94 851 | 000114 | 3271100673315000106 | 7 кал. дней | 29.09.2015 |  |
| № 97 28.09.2015 | ИП Абгарян Х.С | Выполнение работ по ремонту внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Красный Орел в границах ул. Коммунистическая – пер. Мирный с устройством тротуара в городском поселении "Город Вяземский». | 577 306,96 | 000108 | 3271100673315000110 | 15 кал. дней | 05.10.2015 |  |
| № 98 29.09.2015 | ООО «Реал» | Выполнение работ по текущему ремонту парковочной стоянки, расположенной по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, д. 4. | 556 179,13 | 000109 | 3271100673315000112 | 15 кал. дней | 22.01.2015 | Пеня 22024,69 |
| № 99 29.09.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования по ул. Чехова в городском поселении «Город Вяземский». | 103 940 | 000110 | 3271100673315000111 | 20 кал. дней | 09.10.2015 |  |
| № 100 ЗК 25.09.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу:: г. Вяземский, ул. Сильная, д. 41, кв. 1 | 49 500,00 | 000112 | 32711006733150001 | 7 дней | 25.09.2015 |  |
| № 101 06.10.2015 ЗК | ООО «УО «Город» | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, д. 64, кв. 1 | 359 362,00 | 000113 | 3271100673315000116 | 15 дней | 21.10.2015 |  |
| № 102 07.10.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по санитарной очистке территории городского поселения «Город Вяземский». | 300 348,00 | 000123 | 3271100673315000115 | До 31.12.2015 | 04.12.2015 |  |
| № 103 07.10.2015 | ООО «Респект» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Верхотурова, д. 8 | 8 800,00 | 000111 | 3271100673315000114 | 30 дней | 06.11.2015 |  |
| № 104 12.10.2015 ЗК | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения № 29, расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, д.26. | 80 000,00 | 000125 | 3271100673315000119 | 30 дней | 11.11.2015 |  |
| № 105 05.10.2015 ЗК | ООО «УПП «Город» | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли муниципального жилого фонда, расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Коваля, д. 13, кв. 2 | 34 000,00 | 000127 | 3271100673315000113 | 10 дней | 14.10.2015 |  |
| № 106 09.10.2015 | ООО «Элиста» | Текущий ремонт внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Верхотурова на территории городского поселения «Город Вяземский». | 4 728 409,00 | 000115 | 3271100673315000117 | 20 кал. дней | 19.10.2015 |  |
| № 107 14.10.2015 | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по текущему ремонту внутригородской муниципальной автомобильной дороги по ул. Верхотурова в городском поселении "Город Вяземский» (в границах ул. Козюкова – ул. Коваля). | 1 417 958,19 | 000126 | 3271100673315000122 - Карточка контракта - Документы - Журнал событий - Внесение изменений - Исполнение (расторжение) контракта Создать контракт по образцу - Печатная форма | 15 кал. дней | 19.10.2015 |  |
| № 108 14.10.2015 | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт в объеме 605м2) | 485 310,50 | 000124 | 3271100673315000121 | 15 кал. дней | 19.10.2015 |  |
| № 109 08.10.2015 | ООО «ДАО» | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объекта недвижимости городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 2 | 15000 | 000131 | 3271100673315000118 | 15 дней | 22.10.2015 |  |
| № 110 14.10.2015 | ООО «Респект» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 2. | 15200 | 000128 | 3271100673315000120 | 20 дней | 02.11.2015 |  |
| № 111 20.10.2015 | ООО «Аквариус» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский». (Участок 2) | 522697,10 | 000130 | 3271100673315000124 | До 10.03.2016 | На выполнении |  |
| № 112 29.10.2015 | ООО «Трансстрой» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" (участок 1). | 766298,25 | 000132 | 3271100673315000127 | До 10.04.2016 | 29.01.2016 |  |
| № 113 29.10.2015 | ООО «Реал» | Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок на территории городского поселения "Город Вяземский" | 392678,40 | 000133 | 3271100673315000126 | До 15.04.2016 | 27.01.2016 |  |
| № 114 22.10.2015 | ООО «Альфа Ком» | Выполнение работ по благоустройству, места отдыха по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 4 | 90 000,00 | 000134 | 3271100673315000125 | 10 кал. дней | 30.10.2015 |  |
| № 115 06.11.2015 | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» (ямочный ремонт в объеме 150м2) | 145 000,00 | 000135 | 3271100673315000133 | 5 кал. дней | Расторгнут по соглашению сторон |  |
| № 116 05.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Космодемьянской (от пересечения с ул. Карла-Маркса до пересечения с ул. Шоссейная) на территории городского поселения «Город Вяземский». | 182 000,00 | 000140 | 3271100673315000128 | 20 кал. дней | 16.11.2015 |  |
| № 117 05.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Милицейская (от пересечения с ул. Дзержинского и до пересечения с ул. Коммунистическая) на территории городского поселения «Город Вяземский». | 142000,00 | 000141 | 3271100673315000129 | 17 кал. дней | 16.11.2015 |  |
| № 118 05.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Волочаевская на территории городского поселения «Город Вяземский». | 78000,00 | 000142 | 3271100673315000130 | 17 кал. дней | 16.11.2015 |  |
| № 119 05.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Студенческая (от пересечения с ул. Коммунистическая и до пересечения с ул. Коваля) на территории городского поселения «Город Вяземский». | 112000,00 | 000143 | 3271100673315000131 | 15 кал. дней | 16.11.2015 |  |
| № 120 05.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Стоцкого (от пересечения с ул. Лазо и до пересечения с ул. Верхотурова) на территории городского поселения «Город Вяземский». | 117000,00 | 000144 | 3271100673315000132 - Карточка контракта - Документы - Журнал событий - Внесение изменений - Исполнение (расторжение) контракта Создать контракт по образцу - Печатная форма | 15 кал. дней | 16.11.2015 |  |
| № 121 10.11.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по подсыпке дорог противогололедными (инертными) материалами механизированным способом на территории городского поселения «Город Вяземский» | 156114,61 | 000136 | 3271100673315000134 | До 15.04.2016 | 19.12.2015 |  |
| № 122 16.11.2015 | ООО «Интек Пром» | Устройство уличного освещения на участках дороги по ул. Лазо (от пересечения с ул. Козюкова и до пересечения с ул. Заозерная, от пересечения с ул. Стоцкого и до пересечения с ул. Казачья) на территории городского поселения «Город Вяземский». | 235000,00 | 000138 | 3271100673315000135 | 20 кал. дней | 23.11.2015 |  |
| № 123 16.11.2015 | ООО «ВЕГА-ГРУПП» | Поставка светильников РКУ 06-250-002 с/с и ламп ДРЛ 250 для нужд городского поселения «Город Вяземский». | 40033,33 | 000145 | 3271100673315000136 | 10 кал. дней | 20.11.2015 |  |
| № 124 19.11.2015 | ООО «Дальтопосъемка» | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков и прохождению кадастрового учета для нужд городского поселения «Город Вяземский» | 30948,44 | 000137 | 3271100673315000138 | 45 дней | 03.12.2015 |  |
| № 125 19.11.2015 | ООО «РЕСПЕКТ» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский». | 14066,64 | 000139 | 3271100673315000137 | 10 дней | 29.11.2015 |  |
| № 126 25.11.2015 | ООО «РЕСПЕКТ» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, д. 28 | 9655,40 | 000146 | 3271100673315000140 | 20 дней | 14.12.2015 |  |
| № 127 25.11.2015 | ООО «РЕСПЕКТ» | Оказание услуги по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Вяземский». | 26885 | 000147 | 3271100673315000141 | 20 дней | 14.12.2015 |  |
| № 128 24.11.2015 | ИП Абгарян Х.С. | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Кирпичная, д. 15, кв. 1 | 139500 | 000148 | 3271100673315000139 | 10 дней | 30.11.2015 |  |
| № 129 01.12.2015 | ООО «РЕСПЕКТ» | Оказание услуг по определению рыночно-обоснованной величины годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположеным по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.17, ул. Ленина, д.26, ул. Ленина, д.4 | 43000,00 | 000149 | 3271100673315000134 | 20 дней | 21.12.2015 |  |
| № 130 14.12.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по устройству новогоднего городка на территории городского поселения «Город Вяземский» | 96617,15 | 000150 | 3271100673315000143 | До 15.01.2016 | 15.01.2016 |  |
| № 131 14.12.2015 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по уборке неорганизованных свалок мусора на территории городского поселения «Город Вяземский» | 220111,08 | 000151 | 3271100673315000144 | До 01.07.2016 | 19.01.2015 |  |
| № 132 ЗК, СМП 14.12.2015 | ООО «ОК «Город» | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, д. 64, кв. 1 | 42285,00 | 000152 | 3271100673315000145 | 5 кал. дней | 16.12.2015 |  |
| № 133 ЗК, СМп | ИП Захаров А.Ю. | Приобретение офисной мебели и оргтехники для нужд военно-учетного стола администрации городского поселения «Город Вяземский». | 30040 | 000155 | 3271100673315000147 | 7 дней | 25.12.2015 |  |
| № 134 ЗК, СМП | ООО «Аквариус» | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории городского поселения «Город Вяземский», расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Вяземская, д.1а, кв.2. | 60000 | 000153 | 3271100673315000148 | 7 дней | 30.12.2015 |  |
| № 135 ЗК, СМП | ИП Банчужная И.А | Приобретение бумаги для нужд военно-учетного стола администрации городского поселения «Город Вяземский». | 5650 | 000157 | 3271100673315000146 | 7 кал. дней | 23.12.2015 |  |
| № 136 СМП 12.01.2016 | ООО «Доверие» | Выполнение работ по валке и формовочной подрезке опасно стоящих и неэстетичных деревьев на территории городского поселения «Город Вяземский» | 363129,12 | 000154 | 3271100673316000001 | До 01.05.2015 | На исполнении |  |